连平县“十四五”生态功能保护修复

规划研究报告

（评审稿）

广东中科环境科技发展有限公司

2023年9月

项目名称：连平县“十四五”生态功能保护修复规划

委托单位：河源市生态环境局连平分局

编制单位：广东中科环境科技发展有限公司

项目负责人： 黄华坚

规划编制组主要人员

编制单位： 侯雪鹏  李阿梅  严文菲  曾二丽

审    核： 陈晓维

目 录

1 总论..............................................................	1

1.1 项目背景	........................................................1

1.2 编制依据	........................................................2

1.2.1 法律法规、行政法规、部门规章和有关文件........................	2

1.2.2 地方性法规、地方政府规章和有关文件............................	4

1.3 范围与时限......................................................	7

1.3.1 规划范围......................................................	7

1.3.2 规划时限......................................................	7

1.4 指导思想	........................................................7

1.5 基本原则	........................................................7

1.6 规划目标........................................................	8

2 区域概况	.........................................................11

2.1 地理位置.......................................................	11

2.2 自然环境.......................................................	11

2.2.1 地形地貌.....................................................	11

2.2.2 气候气象	.....................................................16

2.2.3 自然资源	.....................................................16

2.2.4 河流水系	.....................................................18

2.3 社会经济	.......................................................23

2.3.1 行政区划	.....................................................23

2.3.2 人口概况.....................................................	25

2.3.3 经济概况	.....................................................26

2.4 城乡发展	.......................................................27

2.5 土地利用概况	...................................................29

3 生态环境现状与问题诊断...........................................	30

3.1 重要生态功能区.................................................	30

3.1.1 重要生物多样性保护区.........................................	30

3.1.2 重要水源保护和涵养区.........................................	35

3.1.3 重要水土保持区...............................................	37

3.2 生态空间总体分布...............................................	39

3.3 生态环境及问题诊断.............................................	41

3.3.1 矿山地质环境.................................................	41

3.3.2 水土流失	.....................................................53

3.3.3 水生态环境...................................................	60

3.3.4 森林生态环境	.................................................84

3.3.5 生物多样性..................................................	102

3.3.6 农田生态环境................................................	105

3.4 主要问题汇总..................................................	108

4 生态保护修复分区	................................................112

4.1 分区依据......................................................	112

4.2 分区原则	......................................................112

4.3 划分结果	......................................................	112

4.4 目标与要求	....................................................	114

5 重点建设任务		....................................................117

5.1 矿山地质生态保护修复	..........................................	117

5.1.1 全面推进绿色矿山建设........................................	117

5.1.2 大力开展矿区生态修复..................................	......	117

5.2 水土流失防治..................................................	117

5.2.1 水土流失预防................................................	118

5.2.2 水土流失治理................................................	118

5.3 水生态环境保护修复............................................	118

5.3.1 强化饮用水源安全保障........................................	118

5.3.2 巩固提升重点断面水质........................................	119

5.3.3 推进农村水系综合治理........................................	119

5.3.4 实施水生态扩容修复..........................................	120

5.4 森林生态系统保护修复..........................................	121

5.4.1 森林质量精准提升	............................................121

5.4.2 有害生物综合防治............................................	122

5.4.3 森林资源精细管护............................................	123

5.5 生物多样性保护................................................	123

5.5.1 自然保护地整合优化	..........................................123

5.5.2 野生动植物物种保护..........................................	124

5.5.3 生物多样性保护监管..........................................	124

5.6 耕地保护与安全利用	............................................125

5.6.1 巩固提升安全利用水平........................................	125

5.6.2 土壤及农产品协同监测	........................................126

6 重点工程........................................................	127

6.1 工程项目与投资估算............................................	127

6.2 工程布局	......................................................131

6.3 工程绩效......................................................	133

6.3.1 生态效益	....................................................133

6.3.2 经济效益	....................................................134

6.3.3 社会效益	....................................................134

7 保障措施........................................................	135

7.1 组织领导	......................................................135

7.2 资金保障	......................................................135

7.3 技术保障	......................................................136

7.4 评估考核		......................................................136

附表	..............................................................137

附表1连平县生态环境主要问题汇总表................................137

附表2 连平县生态功能保护修复指标与目标	...........................140

附表3 连平县生态功能保护修复重点工程	.............................141

总论

项目背景

“十四五”时期是我国推进社会主义现代化建设进程的关键时期，国家、省新时期生态保护修复提出了更高的要求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出坚持山水林田湖草系统治理，着力提高生态系统自我修复能力和稳定性，守住自然生态安全边界，促进自然生态系统质量整体改善，具体要求完善生态安全屏障体系、构建自然保护地体系以及健全生态保护补偿机制等。《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出坚持绿水青山就是金山银山理念，加大生态建设与保护力度，筑牢绿色生态屏障，推进生态系统保护与修复，加强生物多样性保护。

县域生态环境质量考核是国家对各地方党委、政府生态文明建设工作的年度大考，是国家检验各重点生态功能区县域生态环境质量动态变化情况，以考核促治理的一项重要工作。2008年中央财政设立重点生态功能区转移支付，2009年原环保、财政两部门联合启动国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价考核研究工作，主要目的是评价国家转移支付资金对县域生态环境保护的效果。2012年起正式开展考核评价，每年对上一年度转移支付县域开展生态环境监测评价与考核，评价指标体系也从第一版指标到“十三五”指标不断优化。“十四五”期间，结合生态环境保护治理需求与导向，将山水林田湖草系统保护与治理、生态文明示范创建、城乡人居环境综合整治、绿色低碳发展等“十四五”有关规划及要求纳入指标体系，最终形成生态保护修复、环境污染防治、绿色协调发展、城乡人居环境及工作组织情况等5类生态环境保护管理指标。2022年1月，《“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系与实施细则》印发，新增了“生态保护修复工程”考核要求，该指标指县级政府坚持新发展理念，统筹山水林田湖草系统保护和修复，为提升重点生态功能区生态产品供给能力而实施的诸如河湖湿地保护修复、防沙治沙、水土流失治理、生物多样性保护等生态保护修复工程。

连平县位于广东省东北部、河源市的西北部，是东江一级支流新丰江的主要发源地，是国家重点生态功能区、广东北部生态发展区，发展方向以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，严格控制开发强度，大力强化生态保护和建设。自2012年被列入国家重点生态功能区县域考核以来，连平县以国家重点生态功能区建设为引领，统筹山水林田湖草沙系统保护和修复，加大生态建设和环境保护力度，不断改善县域生态环境质量，提升生态产品供给能力，全力打造连平生态品牌。2020年和2021年，连平县国家重点生态功能区县域考核等次均为良好。进入“十四五”新时期，老区苏区振兴发展、粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区”驱动叠加以及“一核一带一区”区域发展格局战略等深入实施，连平县发展迎来难得机遇。为持续积极响应“十四五”国家重点生态功能区县域考核要求，争取中央更大力度财政转移支付，持续推进国家重点生态功能区建设，提升生态环境质量，实现高质量发展、高水平保护，连平县有必要立足新发展阶段形势要求，统筹山水林田湖草系统保护和修复，科学谋划“十四五”生态功能保护修复规划。

编制依据

    - 法律法规、行政法规、部门规章和有关文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）

- 《中华人民共和国水法》（2016年修正）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年）

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年修订）

- 《中华人民共和国森林法》（2019年修订）

- 《中华人民共和国湿地保护法》（2021年）

- 《中华人民共和国矿产资源法》（2009年修正）

- 《中华人民共和国渔业法》（2013年修正）

- 《中华人民共和国农业法》（2012年修正）

- 《中华人民共和国种子法》（2021年修正）

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年修订）

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年修正）

- 《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修正）

- 《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年修订）

- 《关于进一步加强生物多样性保护的意见》（2021年）

- 《森林采伐更新管理办法》（2011年修订）

- 《森林公园管理办法》（2016年修改）

- 《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（2018年）

- 《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》（2020年）

- 《国家重点保护野生植物名录》（2021年）

- 《国家重点保护野生动物名录》（2021年）

- 《国家湿地公园管理办法》（2022年）

- 《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（2019年）

- 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年）

- 《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（2016年）

- 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019 年）

- 《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（2017年）

- 《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（2022年）

- 《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（2019年）

- 《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（2019年）

- 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年）

- 《中华人民共和国基本农田保护条例》（2011年修订）

- 《土地复垦条例》（2011年）

- 《土地复垦条例实施办法》（2019年修正）

- 《矿山地质环境保护规定》（2019年修正）

- 《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（2017年）

- 《国土资源部关于推进矿产资源全面节约和高效利用的意见》（2016年）

- 《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》（2019年）

- 《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》 （2020年）

- 《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》（2020年）

- 《关于推进山水林田湖草生态保护修复工作的通知》（2016年）

- 《重点生态保护修复治理资金管理办法》（2019年）

- 《地表水环境质量标准（GB 3838-2002 ）》（2002年）

- 《“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则》（2022年）

    - 地方性法规、地方政府规章和有关文件

- 《广东省环境保护条例》（2022年修正）

- 《广东省水污染防治条例》（2021年修正）

- 《广东省林地保护管理条例》（2020年修正）

- 《广东省湿地保护条例》（2020年修订）

- 《广东省野生动物保护管理条例》（2020年修订）

- 《广东省森林病虫害防治实施办法》（2019年修改）

- 《广东省种子条例》（2019年）

- 《广东省森林和陆生野生动物类型自然保护区管理办法》（2017年）

- 《关于进一步加强野生植物保护管理工作的通知》（2017年）

- 《广东省主要乡土树种名录》（2021年）

- 《广东省林业局造林管理办法》（2022年）

- 《广东省林业局关于省重要湿地认定和名录发布管理办法》（2021年）

- 《广东省湿地公园管理暂行办法》（2017年）

- 《广东省林业局关于松材线虫病疫区和疫木的管理办法》（2020年）

- 《广东省林业局关于加强省级森林公园总体规划编制相关工作的通知》（2018年）

- 《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理办法》（2018年）

- 《广东省人民政府办公厅印发广东省最严格水资源管理制度实施方案的通知》（2011年）

- 《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》（2018年）

- 《广东省生态环境厅关于进一步加强工业园区环境保护工作的意见》（2019年）

- 《广东省生态环境厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理的通知》（2021年）

- 《广东省生态环境厅广东省自然资源厅广东省住房和城乡建设厅广东省工业和信息化厅关于进一步加强建设用地土壤环境联动监管的通知》（2021年）

- 《广东省地表水环境功能区划》（2011年）

- 《广东省环境保护厅关于印发南粤水更清行动计划（修订本）（2017-2020年）的通知》（2017年）

- 《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（2021年）

- 《广东省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（2022年）

- 《广东省林业保护发展“十四五”规划》（2021年）

- 《广东省高质量水源林建设规划》（2020年）

- 《广东省林业有害生物防治“十四五”规划》（2021年）

- 《广东省自然保护地规划（2021-2035年）》（2021年）

- 《广东省自然资源保护与开发“十四五”规划》（2022年）

- 《广东省绿色矿业发展五年行动方案（2021-2025年）》（2021年）

- 《广东省高标准农田建设规划（2021-2030年）》（2022年）

- 《河源市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年）

- 《河源市矿产资源总体规划（2021-2025年）》（2023年）

- 《河源市新丰江水库及其主要支流水环境（降氮控磷）综合整治行动方案（2021-2025年）》（2021年）

- 《河源市生态环境保护“十四五”规划》（2022年）

- 《河源市水生态环境保护“十四五”规划》（2022年）

- 《河源市生态文明建设“十四五”规划》（2022年）

- 《河源市创建国家生态文明建设示范市规划》（2022年）

- 《河源市水利发展“十四五”规划》（2023年）

- 《河源市水土保持规划（2019-2030年）》（2020年）

- 《河源市“十四五”重金属污染防治工作方案》（2022年）

- 《河源市连平县农村生活污水治理专项规划（2021-2025）》（2022年）

- 《河源市连平县生态环境保护“十四五”规划》（2022年）

- 《连平县桉树林改造实施方案》（2021年）

- 《连平县自然保护地整合优化方案》（2023年）

- 《河源市连平县水利改革发展“十四五”规划》（2020年）

- 《广东省河源市连平县江河流域综合规划修编报告》（2020年）

- 《连平县小水电清理整改工作方案》（2022年）

- 《连平县矿产资源总体规划（2021-2025年）》（2022年）

范围与时限

    - 规划范围

本规划范围为连平县全域范围，包括13个镇（上坪、内莞、元善、陂头、溪山、隆街、田源、油溪、忠信、高莞、大湖、三角、绣缎），16个社区，159个行政村，总面积2275.01平方公里。

    - 规划时限

本规划基准年为2021年（部分数据更新至2022年），规划目标年为2025年。

指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，依据连平自然地理、气候现状及生态功能定位，立足新发展阶段，构建新发展格局，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，按照问题导向为原则，以统筹山水林田湖草一体化保护和修复为主线，综合运用科学、法律、政策和经济等手段，扎实推进生态功能保护修复重大工程，提升重点生态功能区生态产品供给能力，全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展连平样板，推动连平奋力争当北部生态发展区高质量发展排头兵。

基本原则

（1）尊重自然，生态优先

牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持保护优先、自然恢复为主、人工修复为辅的方针，遵循自然生态系统演替和地带性分布规律，充分发挥生态系统自我修复能力，利用生态优势保护生态环境，实现人与自然和谐共生。

（2）问题导向，统筹规划

梳理山水林田湖草生态系统保护修复存在的突出问题，围绕提升重点生态功能区生态产品供给能力，聚焦重点区域、领域和关键问题，统筹推进矿山生态修复、地质灾害治理、水生态环境保护修复、森林生态环境保护修复、耕地安全利用、水土流失防治、生物多样性保护等生态功能保护修复工程。

（3）分区发展，分类指导

依据区域自然、生态环境特点以及生态问题诊断结果，综合考虑流域上下游的关系、区域间生态功能的互补作用以及自然生态的系统性和功能的完整性，坚持自然、生态、人文单元完整性的原则，科学划分生态功能保护修复区，分类施策，部署各类生态功能保护修复工程。

（4）政府主导，多方参与

充分发挥政府在生态功能保护修复规划、建设、监督管理等方面的主体作用，建立健全政府、企业、社会组织和公众等多方参与的生态功能保护体系和长效机制，保障公众生态环境的知情权、参与权和监督权，积极引导全民有序参与生态环境保护，营造全社会共同为生态环境持续改善做出努力的新局面。

规划目标

至2025年，全面完成山水林田湖草保护修复各项任务，生态环境质量显著改善，绿色发展水平持续提升，重点生态功能区生态产品供给能力明显提升。

——矿山地质环境得到恢复治理。以创建绿色矿山为目标，统筹推进历史遗留矿山地质环境问题治理，实现矿山开采利用与生态环境保护的可持续发展。至2025年，按市下达指标任务完成历史遗留矿山环境治理，持证在采矿山达到绿色矿山建设标准比例达到100%。

——水土流失得到有效控制。完成水源地水土流失防治及大湖水、上坪水（大席河上坪段）、陂头水等小流域综合治理，建立较为完善的水土保持综合防治体系，水土流失得到有效控制。至2025年，力争新增水土流失治理面积达到67.46平方公里。

——水生态环境质量得到全面改善。深入打好污染防治攻坚战，水生态系统功能进一步提升，水生态安全得到全面保障。至2025年，县控以上地表水水质达到或优于Ⅲ类水体的比例保持100%，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，重要河湖岸线保护率达到市下达目标要求，湿地保有量稳定在75.24公顷以上。

——森林生态系统服务功能明显提升。重点推进森林资源保护与培育，森林生态系统服务功能明显提升。至2025年，森林覆盖率达到74.82%以上，新增森林质量精准提升面积25.19万亩。

——生物多样性得到有效保护。按市工作安排落实自然保护地优化调整，持续推进生物多样性本底调查与评估，构建生物多样性监测网络和相对稳定的生物多样性保护空间格局。至2025年，国家重点保护野生动植物保护率达到95%，建立健全野生动物及其栖息地保护管理长效机制。

——农田生态环境保护与修复持续深化。统筹推进受污染耕地安全利用，耕地安全利用水平得到巩固提升。至2025年，按市下达指标完成受污染耕地安全利用与治理修复任务，力争受污染耕地安全利用率达到97.7%以上。

表1.6-1 连平县生态功能保护修复指标与目标

| 序号 | 类别 | 指标名称 | 单位 | 现状 （2021年） | 目标 （2025年） | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质环境 | 持证在采矿山达到绿色矿山建设标准比例 | % | 100 | 100 | 预期性 |
| 2 |  | 历史遗留矿山生态修复 | 公顷 | 8.11[1] | 按市下达 指标 | 约束性 |
| 3 | 水土流失防治 | 新增水土流失治理面积 | 平方公里 | 40.31[2] | 67.46 | 预期性 |
| 4 | 水生态环境 | 县控以上地表水水质达到或优于Ⅲ类水体的比例[3] | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 5 |  | 县级以上集中式饮用水源地水质达标率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 6 |  | 湿地保有量 | 公顷 | 75.24 | ≥75.24 | 预期性 |
| 7 | 森林生态环境 | 森林覆盖率 | % | 74.82 | ≥74.82 | 预期性 |
| 8 |  | 新增森林质量精准提升面积 | 万亩 | 53.87[4] | 25.19 | 预期性 |
| 9 | 生物多样性 | 自然保护地面积占国土面积比例 | % | 12.27 | 按市下达 指标 | 约束性 |
| 10 |  | 国家重点保护野生动植物保护率 | % | / | 95 | 预期性 |
| 11 | 农田生态环境 | 受污染耕地安全利用率 | % | 97.7 | ≥97.7 | 预期性 |

[1]：为2022年对应指标数值；

[2]：为2016~2019年期间对应指标数值；

[3]：包括规划范围内隆街大桥、合水桥、连中桥、黄潭寺和大席水共五个断面；

[4]：为“十三五”期间对应指标数值。

区域概况

地理位置

连平县地处广东省北部，河源市西北部，东江流域上游。东邻和平县，南连东源县、新丰县，西接翁源县，北与江西省龙南、全南两县交界。位于东经114°14′44″～114º56′51″，北纬24°05′48″～24°28′08″之间。县境东西长约72.4公里，南北宽约55.6公里，总面积2275.01平方公里。县城距省会广州市217公里、河源市102公里，大广、汕昆、武深、粤赣高速和国道105线、358线及省道253线贯穿境内，为国道105线和大广高速公路入粤第一县。

自然环境

    - 地形地貌

连平县地处粤北九连山区，境内地形复杂，山丘绵亘，地势北高南低、西高东低，九连山脉在境内自北分别向西和西南方向延伸，平均海拔为693.5米。两大水系（东江水系、北江水系），六条主要河流（连平河、大席河、忠信河、大湖河、陂头河、贵东河）纵横全境。北、中部多为中低山，西南部大多是丘陵地带，东南部以谷底盆地为主。山地、丘陵、盆地占全县总面积的90%以上，是一个典型的山区县。

根据地貌形态特征，县内地貌大致可分为北、中部山地区，西南部丘陵区和东南部谷底盆地区及陂头、内莞喀斯特地形区。

（1）北、中部山地区

该区北接江西省，东至和平县，包括上坪镇及陂头、内莞、溪山、田源、油溪、高莞等镇的一部分。岩石组成主要有砂页岩、花岗岩、砾岩、片岩和石灰岩等。区内土壤质地疏松，土层较厚，养分充足，适宜林、草生长，为县内主要牧区和用材林区。区内地形多为中、低山，山脉连绵起伏。中山地势高耸而陡峭，坡度30～50度，最大坡度60～65度，山峰大多在海拔900米以上，海拔千米以上的山峰有79座，其中黄牛石顶海拔1430米，为全县最高峰。低山山势较缓，坡度30～40度，最低为10多度，海拔300～500米左右。多数沟谷切割较深，“V”形谷及嶂谷发育，山间夹有溪流，但流量不大。

区内山脉为九连山脉的一段，可分为黄牛石和风吹蝴蝶两大山系。

黄牛石山系起于县境北部粤赣交界处，主峰黄牛石顶海拔1430米。山系一般海拔高度为900～1100米，坡度30～40度，向西伸展，自北至南海拔千米以上的主要山峰有：仙人嶂，海拔1036米，是与江西省之界山；大山尾，海拔1084米，是元善、隆街、陂头3镇之界山；老虎坳，海拔1022米，是隆街镇与陂头镇之界山；雷公礤，海拔1219米，是连平县与新丰县之界山；石牙头，海拔1283米，位于溪山镇境内；禾笔尖，海拔1233米，位于溪山镇与元善镇增坝的交界处。

风吹蝴蝶山又称双峰山，位于县境东北部，连平县与和平县之界山。主峰海拔1272米，山系一般高度为海拔900～1000米，坡度30～50度。最大坡度60～65度，最小坡度10多度，大小坡度悬殊较大。整个山系由东北向西南伸展，自北至南海拔千米以上的主要山峰有：三堆树，海拔1219米，是上坪镇与内莞镇之界山；打石坑顶，海拔1100米，位于上坪镇境内；兰房合顶，海拔1151米，位于内莞镇北部；兰房尾，海拔1013米，东面是锯板坑矿区；寒山，海拔1249米，位于内莞镇内；七星墩，海拔1170米，是内莞镇与油溪镇之界山；朝天马，海拔1320米，是内莞镇与油溪镇之界山；滴水岩，海拔1305米，位于油溪镇境内；猫牙狸，海拔1034米，是油溪镇与元善镇之界山。

（2）西南部丘陵区

该区西接翁源县，南界新丰县，包括隆街、元善等镇及陂头、溪山、田源的大部分地区。地形多为丘陵及低山，海拔一般在500米以下，坡度为10～30度，岩石由泥质页岩、砂页岩和花岗岩组成。土壤多为中厚土层，土质较为肥沃。连平河流经元善、溪山、隆街等地。水资源丰富。该区适宜发展粮食作物和经济林，为连平主要的粮产区及经济林区。

（3）东南部盆地区

该区东至和平县，南接河源市郊区，包括忠信、大湖、绣缎等镇和莲塘茶场，以及高莞、油溪的大部分地区。地形多为盆地，盆地边缘有低丘陵。地势平坦，低矮平缓，高度一般在海拔200米以下。岩石组成多为砾石、砂及粘土，土壤质地疏松，土层深厚，适宜种植水稻、花生、大豆、蒜头、茶叶、油茶、油桐、沙梨和枫栗等，为县内粮食产区及主要经济作物区。

（4）喀斯特地形区

县内陂头洞周围山岭和内莞的莞中、塘兴、小洞等处山岭，因由石灰系灰岩、白云质灰岩构造，经长期的水溶侵蚀作用形成许多石峰和岩（溶）洞，构成了喀斯特地形区的特殊景观，为连平县主要旅游景点。主要岩洞有：

圣迹苍岩：又名内莞岩，位于县城东向内莞镇境内。岩体为石灰系灰岩构造，经长期水溶作用，形成洞内千姿百态的自然景观。

龙岩：旧称“龙潭喷雨”，位于连平县西部陂头镇腊溪洞尾龙岩山的半山腰处。洞长300米，洞内的石钟乳、石笋等别有风韵。春、夏季水从洞口涌出，秋、冬季水从洞底石缝中流出。一年四季水源稳定。1972年，在洞口下侧20米处拦水筑坝，开渠引水发电，装机容量800千瓦。洞内的水源从何而来尚未查明。

上岩、下岩：位于连平县西部陂头镇境内，为石灰系灰岩天然溶洞。上岩、下岩两个岩洞相距约100米，因一个在上，另一个在下，故名。两洞的地面皆成长方形。其中上岩洞内面积1600平方米，下岩洞内面积1200平方米。两洞高度均为6米。1939年（民国28年），它们俱被国民党十二集团军余汉谋部整修为军事仓库。1948年（民国37年），这两处军事仓库搬迁至江西后，上、下岩废弃。

    - 气候气象

连平县属中亚热带季风气候，气候主要特征为夏冬长，春秋短，气候温和，四季分明，日照充足，热量丰富，降水季节明显。

（1）雨量

连平县多年平均降雨量为1729.41mm，但时空分布不均匀，4-6月份降雨量占全年的47.2%，7-9月份占30.8%，10月~次年3月份占22%。上半年降水主要集中在4~6月份，下半年降水主要集中在7~9月份。

（2）日照

连平县年平均相对湿度80%，无霜期307~317天，日照时数较长，多年平均月日照时间为134.7 h，上半年月均日照时间为96.5 h，下半年月均日照时间为172.9h，3-7月平均日照时间为116.1 h；7-10月平均日照时间为179.6h，日照时间最短出现在2~3月份，日照时间最长出现在7~10月份。

（3）气温

连平县多年平均气温为20.5℃，上半年月均气温为18.7℃，下半年月均气温为22.4℃，3-7月平均气温为23.2℃；7-10月平均气温为26.1℃，最低气温出现在1-2月，最高气温出现在6~8月份。

    - 自然资源

（1）土地资源

根据土地利用现状变更调查结果，全县土地总面积3412614.15亩，其中集体土地3224100亩，国有土地188514.15亩；耕地面积306273亩，园地67294.95亩，林地2741681.7亩，草地59011.05亩，城镇村及工矿用地80867.25亩，交通用地32143.05亩，水域67518.3亩，其他土地57824.85亩。

（2）动植物资源

野生动植物资源丰富、种类繁多。经县林业局调查发现，县境内野生动物主要有两栖爬行动物20多种、哺乳动物20多种、鸟类50多种、昆虫100多种。按样地调查及标本采集，县内已发现的主要野生植物有1368种，其中苔藓8科8属8种、蕨类36科72属121种、裸子植物5科7属7种、被子植物152科617属1232种（双子叶植物127科489属1022种、单子叶植物25科128属210种）。

（3）矿产资源

矿产资源丰富、种类繁多，是广东省黑色金属和有色金属储量较为丰富的一个县，被誉为“粤北有色金属之乡”。截至2020年底，已发现矿种20多种，累计发现矿产地（矿点）75处。经地质工作评价并估算了资源储量的矿产地45处。在45处发现矿产地中，金属矿产9种，矿产地25处；非金属矿产10种，矿产地19处。

①金属矿产

金属矿产种类多，储量较为丰富，素有粤北“有色金属之乡”的称号，矿种主要有铁、钨、锡、钼、铅、锌等。

铁矿：本县优势矿产资源，有矿产地3处，主要分布在油溪镇，其中已探明达大型的大顶铁矿保有资源量近2848.537万吨。

钨锡矿：本县优势矿产资源，矿产地1处，为连平县珠江矿业有限公司锯板坑钨锡多金属矿，钨（WO3）保有资源量约3.11万吨；伴生锡资源量0.99万吨，储量规模为中型，是省内重要的钨矿产地。

铅锌矿：矿产地1处，为分布在元善镇的大尖山铅锌矿，保有铅锌金属资源量879.844万吨，铅锌资源储量达到中型规模。

钨钼矿：矿产地2处，为连平县隆街镇牛栏长垠钼多金属矿和连平县上坪镇鸡啼石钼多金属矿，其中连平县隆街镇牛栏长垠钼多金属矿已初步查明钨（WO3）资源量近7万吨，储量规模达大型。

②非金属矿产

非金属矿产分布较为分散，矿种主要有高岭土（矿产地1处）、建筑用辉绿岩（矿产地1处）、建筑用石料凝灰岩（矿产地1处）、建筑用砂岩（矿产地1处）、建筑用大理岩（矿产地3处）、建筑用石料灰岩（矿产地1处）、建筑用花岗岩（矿产地1处）、饰面用灰岩（矿产地1处）、砖瓦用砂岩（矿产地3处）、砖瓦用页岩（矿产地5处）。

表2.2-1 连平县矿产资源概况

| 分类 | 矿种 | 矿产地（矿点） |
| --- | --- | --- |
| 金属矿产 | 铁、铜、铅、锌、钨、金、银、锡、钼 | 25 |
| 非金属矿产 | 高岭土矿、建筑用辉绿岩、建筑用石料（凝灰岩）、建筑用砂岩、建筑用大理岩、建筑用石料灰岩、建筑用花岗石、饰面用灰岩、砖瓦用砂岩、砖瓦用页岩 | 19 |

    - 河流水系

连平县境内河流分属东江、北江两大水系。东江水系河流有连平河、大席河、忠信河和大湖河，流域面积1965.5平方公里，占全县土地总面积的83.11%。大小支流57条，其中集雨面积10平方公里以上支流42条。北江水系主要河流有陂头河和贵东河，流域面积313.4平方公里，占全县土地面积的13.25%。大小支流11条，其中集雨面积10平方公里以上支流7条。境内地下水资源比较丰富，水质良好，全县地下水平均每日涌水量8873.76吨。

（1）东江水系

①连平河

发源于黄牛石东，流经连平县城（元善镇）、溪山、隆街到源塘河口流入新丰江。干流长74km，连平县内河流长度68.91km（其中连平、新丰界河有0.61km）集雨面积593平方千米（包括三级支流崧头河），多年平均流量17.93立方米/秒，河道平均坡降为0.0145，天然落差1030m。主要支流有崧头河，流域面积168平方千米，发源于冬桃嶂西南，河流长度29.77km，多年平均流量5.38 立方米/秒，平均坡降0.0109，自然落差为410m。

连平河流域内有元善、溪山、隆街三个镇，现有耕地74813亩（其中水田41798亩），占全县现有耕地30.1%，宜农可垦耕地16800亩，占可垦面积25.7%，沿河两岸农田土质肥沃，由于上游山高坡陡，集雨面积大，而中、下游河床逐年淤积严重，虽上游建有几座小型水库，但境内缺乏骨干水库，因此，旱、洪灾害比较严重，加上上游尖山铅锌矿的开采及县城、厂矿三废排向河流，水质污染比较突出，有待认真研究解决。

流域内共建成小（一）型水库5宗，小（二）型水库32宗，塘坝44宗，控制集雨面积42.3平方千米，灌溉库容543.8万立方米，引水工程112宗，引水流量5.32立方米/秒，提水工程17宗，现有水利设施保证灌溉面积39600亩，占耕地63.7%，其中旱涝保收37500亩。本流域水力资源丰富，理论蕴藏量33473kW，可开发电力 32585kW，现已建成小水电71宗，装机30825kW，占可开发电力94.5%，占土地资源潜力亦大，是连平县农业综合开发重点流域之一。

②大席河

发源于上坪的三株松，流经上坪、内莞、大埠、河头到新丰县大席河口流入新丰江。干流长79km，连平县河流长度64.41km（其中连平、新丰界河有0.34km）集雨面积631平方千米（连平境内521.7平方千米，河长59km），多年平均流量18.38 立方米/秒，天然落差1070m，平均坡降0.00398，主要支流有三洞河，流域面积88.6平方千米，发源于上坪的横坑顶，河长20.4km，平均坡降0.0102，天然落差495m，多年平均流量2.68立方米/秒，其次是小水河，发源于三元顶，流域面积54.4平方千米，河长14.4km，平均坡降 0.0094，天然落差235m，多年平均流量1.55立方米/秒。

大席河流域内有上坪、内莞二个镇和元善镇的大埠、留潭二个村，以及田源镇的新河村，现有耕地 49206 亩（其中水田 25499 亩，）占全县耕地 19.8%，宜农可垦耕地12900亩，占可垦面积19.8%。由于上游上坪段几年前105国道改造时，造成水土流失比较严重。

流域内共建成小（一）型水库3宗，小（二）型水库21宗，塘坝5宗，控制集雨面积769平方千米，灌溉库容324.3万立方米，引水工程98宗，引水流量6.23立方米/秒；提水工程1宗，现有水利设施保灌面积20378亩，占耕地77.7%，其中旱、涝保收 18930 亩。本流域天然落差大，骨干工程布局、梯级电站条件好，水力资源丰富，水能蕴藏量36300kW，可开发电力35865kW。现已建成小水电40宗，装机 31850kW，占可开发量的88.8%。

③忠信河

忠信发源于和平县青洲乡蚬仔塘，向西南流经锯板坑东侧，折向南流入县境。流经九连乡、油溪镇、忠信镇，于忠信石塘水出境流入东源县。沿途收腊杵下水、小水水、八礤水、龙龟洞水、九潭水、长潭水、三条坑水、金花洞水、绿湖水、兴中水、莞洞水、山下水、桥蓝江水、金坑水、中洞水等左右诸水。境内河长65km，流域面积593.4平方千米，河道平均比降0.0409，天然落差819m，多年平均流量 14.24立方米/秒。

④大湖河

大湖河发源于和平县的和尚栋，流经三丫水、罗陂、油村、石马到东源县的水口与奇岭河汇合流入船塘河。干流长43km，连平县河流长度28.54km（其中连平、东源界河有0.17km，连平、和平界河有0.39km），集雨面积176平方千米，多年平均流量5.30立方米/秒，平均坡降0.00756，天然落差700m。主要支流有小溪尾水，集雨面积31.5 平方千米，发源于和平县的打水坳，河长18.8km，多年平均流量0.65立方米/秒，平均坡降0.0104，天然落差230m。

大湖河流域内有大湖、绣缎、三角等三个镇，现有耕地33401亩，占全县耕地 13.4%（其中水田25221亩），宜农可垦耕地18000亩，占可垦面积27.6%，大湖地区是连平县革命老区，历史性水、旱灾害严重，1949年后建设了一批水利工程，现有中型水库1宗（翁潭水库），小（一）型水库2宗，小（二）型水库20宗，塘库96宗，控制集雨面积137.3平方千米，灌溉库容3539.3万立方米，引水工程65宗，引水流量3.3立方米/秒，提水工程7宗，现有水利保灌23500亩，占耕地68.3%，其中旱涝保收22700亩。流域内水能蕴藏量17682kW，可开发电力17145kW，现已建成小水电20宗，装机14515kW，水、土资源丰富，水利条件较好，是具备充分开发利用的流域之一，占可开发的84.6%。

（2）北江水系

①陂头河

陂头河发源于连平县葫芦洞，流经牛岭水、陂头街，到翁源县南埔镇形成大坪水，汇入翁江，干流河长35km，连平县河流长度24.14km（其中连平、翁源界河有0.90km），集雨面积184.55平方千米，多年平均流量5.38立方米/秒；平均坡降0.00782，天然落差828m。主要支流为和甲岭水，发源于分水坳，集雨面积75.1平方千米，河长14.6km，平均坡降0.02。

陂头河流域有陂头镇和牛岭水林场，现有耕地21811亩，占全县耕地8.8%，宜农可垦耕地2500亩，占可垦面积3.8%，该流域水利设施较差，小（二）型水库3宗，现有塘库5宗，控制集雨面积5.9平方千米，现有水利保灌13700亩，其中旱涝保收3400亩。流域内大部分为石灰岩地区，水资源和地下径流丰富，水能蕴藏量14560kW，可开发电力9965kW，现已建成小水电16宗，装机6915kW。

②贵东河

贵东河发源于大吉山南，流径塘田、贵东街、贵塘至翁源县李子园流入翁江，干流长52km，连平县河流长度17.04km，集雨面积128.85平方千米，多年平均流量3.80立方米/秒，平均坡降0.00894，天然落差350m。主要支流为大华水，集雨面积47.7平方千米，多年平均流量1.39立方米/秒，河长11km，平均坡降0.0131。

贵东水流域有陂头镇贵东片区，现有耕地7106亩，占全县耕地2.86%（其中水田5828亩），宜农可垦耕地1000亩，小（二）型水库2宗，现已建成小型塘库1宗，灌溉库容4.0万立方米，引水工程31宗，引水流量0.82立方米/秒。现有水利保灌4700亩，占耕地67.8%。流域内水能蕴藏量4650kW，可开发电力3300kW，现有小水电10宗，装机2875kW。

社会经济

    - 行政区划

连平县辖13个镇（上坪、内莞、元善、陂头、溪山、隆街、田源、油溪、忠信、高莞、大湖、三角、绣缎），16个社区，159个行政村，县政府驻元善镇，全县总面积2275.08平方公里。

表2.3-1 连平县行政区划

| 镇别 | 社区个数 | 行政村个数 | 社区名称 | 行政村名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元善 | 5 | 15 | 城东、城南、城西、城北、南湖 | 醒狮、前锋、警雄、新龙、鹤湖、密溪、增坝、河坝、东联、江面、留潭、东河、邓村、石龙、大埠 |
| 上坪 | 1 | 15 | 街道 | 中村、古坑、小水、旗石、新镇、东南、东阳、惠西、西坪、下楼、布联、新陂、石陂、下洞、三洞 |
| 内莞 |  | 11 |  | 横水、莞中、大陂、塘兴、蓝州、显村、小洞、大水、高湖、蕉坪、桃坪 |
| 陂头 | 1 | 16 | 街道 | 资溪、陂头、夏田、金中、连光、连星、官岭、李坑、腊溪、三水、分水、贵塘、蒲田、塘田、大华、花山 |
| 溪山 |  | 9 |  | 茶山、岐山、丰盘、软坑、百高、马洞、溪西、东水、东罗 |
| 隆街 | 1 | 20 | 街道 | 百叟、沐河、龙埔、岑告、隆东、隆兴、隆河、镇南、立新、古石、贵岭、东坑、东埔、三坑、梅洞、沙心、双头、长沙、沙圳、径头 |
| 田源 |  | 7 |  | 长翠、田西、田东、新河、永吉、水西、肖屋 |
| 油溪 | 1 | 18 | 蕉园 | 溪南、下扬、兴中、大东、富乐、茶新、大塘、彭田、金龙、油东、小溪、上镇、官桥、新溪、长潭、九潭、长丰、石背 |
| 忠信 | 5 | 12 | 黄岭、老街、栗园、径口、官陂 | 上坣、大陂、司前、西湖、新下、中洞、柘陂、水滣、东升、黄花、曲塘、大坪 |
| 高莞 |  | 10 |  | 二联、徐村、丁村、太平、高村、中平、西南、河西、高陂、右坑 |
| 大湖 | 1 | 8 | 新街 | 盘石、湖西、湖东、五禾、油村、罗经、活水、库区 |
| 三角 |  | 9 |  | 桐岗、向阳、阳江、白石、石马、塘背、新村、石源、新民 |
| 绣缎 | 1 | 9 | 老街 | 沙径、坳头、金溪、民主、红星、尚岭、新建、塔岭、建民 |

    - 人口概况

根据第七次全国人口普查，连平县常住人口为285224人，与2010年第六次全国人口普查的337172人相比，十年共减少51948人，下降15.41%。13个镇中，人口超过5万人的镇有2个，1万人至5万人之间的镇有7个，少于1万人的镇有4个。与2010年第六次全国人口普查相比，13个镇常住人口均有不同程度的减少。人口减少较多的3个镇依次为：油溪镇、隆街镇和上坪镇，分别减少9675人、5993人、5272人。

表2.3-2 连平县常住人口统计表

| 地区 | 人口数 | 比重* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 | 2010年 |
| 连平县 | 285224 | 100.00 | 100.00 |
| 元善镇 | 77249 | 27.08 | 23.22 |
| 上坪镇 | 18770 | 6.58 | 7.13 |
| 内莞镇 | 8011 | 2.81 | 3.78 |
| 陂头镇 | 20347 | 7.13 | 6.89 |
| 溪山镇 | 9096 | 3.19 | 3.73 |
| 隆街镇 | 24645 | 8.64 | 9.09 |
| 田源镇 | 6781 | 2.38 | 2.82 |
| 油溪镇 | 19411 | 6.81 | 8.63 |
| 忠信镇 | 52905 | 18.55 | 17.14 |
| 高莞镇 | 13591 | 4.77 | 4.97 |
| 大湖镇 | 13332 | 4.67 | 4.78 |
| 三角镇 | 11314 | 3.97 | 4.18 |
| 绣缎镇 | 9772 | 3.43 | 3.64 |

*指各镇的常住人口占全县人口的比重。

图2.3-2 连平县常住人口变化情况

    - 经济概况

“十三五”期间连平县经济实力增长较快，根据河源市地区生产总值统一核算结果，2020年连平县GDP完成83.87亿元，“十三五”时期年均增长2.21%。产业结构持续优化，三次产业结构由2015年11.2：54.5：34.3调整为2020年的 20：25：55。工业发展势头良好，扩园0.44平方公里，引进项目65个，合同投资额133亿元。规上工业企业由2015年42家增加到2020年46家，产值达49.14 亿元，对全县经济稳定发展起着重要支撑作用。乡村产业振兴步伐加快，农业增加值19.23亿元，年均增长5.86%，累计新增省、市农业龙头企业13家，成功创建鹰嘴蜜桃省级现代农业产业园。连平鹰嘴蜜桃、内莞三华李、九连山精米入选“全国名特优新”农产品名录，增创了全国首家铁皮石斛基地、广东绿茶王、广东最美茶园等一批绿色、有机品牌。服务业发展亮点纷呈，成功入选创建省级电子商务进农村综合示范县，忠信商贸小镇入选广东省第三批特色小镇培育库，限上商贸企业增加至57家，“十三五”期间服务业增加值年均增长12%，内需主导、消费驱动的经济增长模式初步形成。旅游服务业蓬勃发展，“十三五”期间全县接待入县游客由291.68万人次增加到1568.67万人次，旅游总收入由22.6533亿元增加到122.73亿元。完成了全域旅游规划设计，建成广东燕岩六祖文化旅游区、九连山原始森林度假村4A级旅游景区，客天下旅游综合开发等旅游开发项目有序推进，湖东村获评广东省首批文化和旅游特色村，上坪镇中村村被评为“中国乡村旅游模范村”，河头山庄被评为“中国乡村旅游金牌农家乐”。

“十四五”期间，连平县经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。根据河源市地区生产总值统一核算结果，2021年和2022年连平县地区生产总值分别为97.82亿元和100.26亿元。其中，2021年三次产业增加值分别为22.42亿元、26.61亿元和48.79亿元；2022年三次产业增加值分别为23.03亿元、27.06亿元和50.16亿元。2022年全县实现工业增加值18.94亿元，同比增长2.6%；规模以上工业增加值18.17亿元，同比增长2.8%，持续保持增长。农业产能稳中有增，2022年全县实现农林牧渔业总产值35.27亿元，同比增长5.8%，其中从分行业看农业、牧业对农林牧渔业增长拉动较大，农业产值、牧业产值分别同比增长5.2%、11.3%。

图2.3-3 连平县社会经济统计图

城乡发展

基础设施不断完善。“十三五”期间连平县交通建设成果丰硕，大广高速公路如期建成通车，结束了县城不通高速公路的历史，汕昆、武深高速公路相继建成通车，“三纵一横”（“三纵”为武深高速，大广高速和龙河高速，“一横”为汕昆高速）高速公路网正式形成，全县高速公路总里程超171公里，全面融入珠三角“两小时经济圈”；完成一批国、省道路改造升级并顺利通过“国检”，累计改造国省县乡道路 180 公里，建设农村公路 220 公里，全县交通网络不断完善，群众出行更加便捷。完成省、市64个重点项目建设任务，县城生活垃圾无害化填埋场建成使用，新丰江水库生态环境保护、中小河流治理、病险水库除险加固和高标准基本农田建设等项目扎实推进。

城乡协调发展步伐加快。城市品质进一步提升，县城新增开发面积5.33平方公里，完成工人文化宫、南山公园升级改造等项目建设，县城“两路一河”生态提升工程、新医院、新档案馆等项目顺利推进。“文明城市”创建工作有序开展，实施了主干道路及县城主要出口桥梁拓宽改造工程，组织了乱搭乱建、乱堆乱放、乱设摊点、乱拉乱挂、乱贴乱写乱画、乱扔乱吐等“六乱”整治和绿化、净化、亮化、美化等“四化”专项行动。建成一批大型住宅区，城市形象持续提升。启动编制全县国土空间规划，完成了13个乡镇土地利用总体规划和159个行政村村庄规划，城乡规划得到全面加强。大力推进脱贫攻坚和乡村振兴，全县建档立卡贫困人口6008户、16643人全部达到省定脱贫标准，30个相对贫困村全部达到出列标准。新建或修缮大批道路、供水、污水处理、卫生站、农田水利、文化广场等基础设施，乡村生产生活条件得到显著改善。全县村庄“三清理三拆除三整治”任务基本完成，“厕所革命”任务全面完成，粤赣边界乡村振兴示范带、省级新农村连片示范工程和农村人居环境综合整治示范县、示范镇、示范村建设初显成效，全县159个行政村全部达到干净整洁村标准、72个行政村达到美丽宜居村标准，忠信镇司前村入选“全国乡村治理示范村”。

“融湾”“融深”扎实推进。坚持以“融湾”为纲、“融深”为牵引，成立全县融入粤港澳大湾区领导小组，出台“融湾”实施意见、三年行动计划等系列政策文件。主动推动对接大湾区的综合交通运输网络规划建设，实施了国道G105、G358线、省道S253线、县道X161、X164、X185线以及一批乡道、旅游公路升级改造工程。借力深圳南山区全面对口帮扶，深化南山-连平合作，加大产业共建力度，以“飞地经济”模式高标准建设深圳南山（连平）产业共建示范园，园区发展活力得到进一步增强。

土地利用概况

根据连平县第三次全国国土调查数据，全县国土总面积227501.46公顷，其中以林地为主，占全县国土面积的83.49%；其次为耕地、种植园用地、水域及水利设施用地、住宅用地、交通运输用地，分别占全县国土面积的6.33%、3.10%、2.07%、1.57%和1.45%。全县土地利用情况如下。

图2.5-1 连平县土地利用现状统计图

生态环境现状与问题诊断

重要生态功能区

    - 重要生物多样性保护区

      - 自然保护区

连平县已完成自然保护地整合优化方案编制，目前尚未取得批复。自然保护地整合优化前，连平县自然保护区共4处，矢量面积合计11946.59公顷，占全县国土面积的5.25%。其中省级自然保护区1处，面积4420.08公顷，主要保护对象包括：中亚热带常绿阔叶林森林生态系统；国家重点保护的珍稀动植物物种，特别是我国、我省特有物种；国家重点保护动物的栖息地和珍稀植物的原生地；奇特的自然景观资源；新丰江上游水源地。市县级自然保护区3个，面积共7526.51公顷。自然保护区在有效保护自然资源、生态系统和生物多样性等方面发挥了主体作用。各自然保护区具体情况如下表所示。

根据《连平县自然保护地整合优化方案》（2023年3月），连平县对4个自然保护区进行整合优化，整合优化后面积共13846.30公顷，占自然保护地总面积49.61%。保护区级别均为地方级，其中省级自然保护区1个，面积4424.65公顷，占自然保护区总面积的31.96%。

表3.1-1 连平县自然保护区列表

| 序号 | 自然保护地名称 | 级别 | 主要保护对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源黄牛石自然保护区 | 地方级 | 中亚热带常绿阔叶林森林生态系统；国家重点保护的珍稀动植物物种，特别是我国、我省特有物种；国家重点保护动物的栖息地和珍稀植物的原生地；奇特的自然景观资源；新丰江上游水源地 |
| 2 | 河源连平西山自然保护区 |  | 阔叶林珍稀动植物 |
| 3 | 河源连平河头自然保护区 |  | 阔叶林珍稀动植物 |
| 4 | 河源连平雷公寨自然保护区 |  | 阔叶林珍稀动植物 |

      - 自然公园

连平县地处九连山腹地，地形地貌复杂多样，群山环抱、溪河遍布、树木茂盛，多处于半自然状态，自然景观除黄牛石自然保护区外，还有陂头溶洞洞群、九连山阔叶林以及分布在全县各地的各类自然风景。2008年连平县批准设立鹤湖、金花洞森林公园，2013年原广东省国土资源厅批准建广东连平陂头省级地质公园，2014年连平县批复设立全县第一个湿地公园。目前（整合优化前）全县共有森林公园5个，均为地方级，总面积7637.65公顷。其中：省级森林公园1个，面积534.86公顷；市县级森林公园4个，面积共7102.79公顷。全县共有地质公园1个、湿地公园1个，分别为地方级（省级）地质公园、地方级（县级）湿地公园，面积分别为3232.20公顷和128.78公顷。

连平县已完成自然保护地整合优化方案编制，目前尚未取得批复。根据《连平县自然保护地整合优化方案》（2023年3月），连平县整合优化后森林公园、湿地公园和地质公园等自然公园共10个，总面积14062.31公顷，占自然保护地总面积的50.39%。从自然公园类别来看，森林公园8个，面积10870.88公顷，占自然公园总面积77.31%，其中省级森林公园1个，面积751.73公顷，占森林公园面积的6.92%；湿地公园1个，为地方级湿地公园，面积134.04公顷，占自然公园总面积0.95%；地质公园1个，为地方级（省级）地质公园，面积3057.39公顷，占自然公园总面积21.74%。整合优化前后自然公园名单详见表3.1-2，整合优化后自然公园分布详见图3.1-2。

表3.1-2 连平县自然公园列表

| 整合优化前 |  |  | 整合优化后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然公园名称 | 类别 | 级别 | 自然公园名称 | 类别 | 级别 |
| 河源九连山省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 河源九连山地方级森林公园 | 森林公园 | 地方级 |
| 河源连平金花洞县级森林公园 | 森林公园 | 县级 | 河源连平金花洞地方级森林公园 | 森林公园 | 地方级 |
| 河源连平鹤湖县级森林公园 | 森林公园 | 县级 | 河源连平鹤湖地方级森林公园 | 森林公园 | 地方级 |
| 河源连平洲隆山县级森林公园 | 森林公园 | 县级 | 河源连平清沟水地方级森林公园 | 森林公园 | 地方级 |
| 河源连平陂头燕岩县级森林公园 | 森林公园 | 县级 | 河源连平朝天马地方级森林公园 | 森林公园 | 地方级 |
| / | / | / | 河源连平石天井地方级森林公园 | 森林公园 | 地方级 |
| / | / | / | 河源连平小水三洞地方级森林公园 | 森林公园 | 地方级 |
| / | / | / | 河源连平科罗笔地方级森林公园 | 森林公园 | 地方级 |
| 河源连平瓮潭县级湿地公园 | 湿地公园 | 县级 | 河源连平瓮潭地方级湿地公园 | 湿地公园 | 地方级 |
| 河源陂头省级地质公园 | 地质公园 | 省级 | 河源陂头地方级地质公园 | 地质公园 | 地方级 |

    - 重要水源保护和涵养区

连平县共划定饮用水源保护区17个，全部位于东江流域。按水源地级别分，县级以上集中式饮用水源保护区2个、乡镇集中式饮用水源保护区15个；按水源保护区类型分，河流型饮用水源保护区12个，水库型饮用水源保护区5个。连平县饮用水源保护区清单详见表3.1-3，饮用水源保护区分布详见图3.1-3。

表3.1-3 连平县饮用水源保护区列表

| 序号 | 保护区名称 | 所在 镇街 | 水源地级别 | 水源地类型 | 所在流域 | 水质类别要求（达到或优于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连平县密溪河饮用水水源保护区 | 元善镇 | 县级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 2 | 连平县鹤湖河饮用水源保护区 | 元善镇 | 县级 | 水库型 | 东江流域 | II类 |
| 3 | 陂头长坑山水饮用水源保护区 | 陂头镇 | 镇级 | 河流型 | 北江流域 | II类 |
| 4 | 大湖瓮潭水饮用水源保护区 | 大湖镇 | 镇级 | 水库型 | 东江流域 | II类 |
| 5 | 高莞高莞水库饮用水源保护区 | 高莞镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 6 | 高莞甘坑水饮用水源保护区 | 高莞镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 7 | 隆街古石灌渠饮用水源保护区 | 隆街镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 8 | 内莞大塘缺水饮用水源保护区 | 内莞镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 9 | 三角称沟水水库饮用水源保护区 | 三角镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 10 | 上坪打石坑水饮用水源保护区 | 上坪镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 11 | 田源船洞水饮用水源保护区 | 田源镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 12 | 溪山石坑河饮用水源保护区 | 溪山镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 13 | 绣缎小溪尾水库饮用水源保护区 | 绣缎镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 14 | 油溪倚人石水饮用水源保护区 | 油溪镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 15 | 忠信桥南岗水饮用水源保护区 | 忠信镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 16 | 连平县溪山镇岐山水饮用水源保护区 | 溪山镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |
| 17 | 连平县隆街镇白木坑饮用水源保护区 | 隆街镇 | 镇级 | 河流型 | 东江流域 | II类 |

    - 重要水土保持区

根据《河源市水土保护规划（2019-2030年）》，基于广东省第四次水土流失遥感普查成果报告、河源市2019年统计年鉴及 2013-2019历年的水土流失综合治理统计数据，将河源市划分为3个五级区，分别为：北部、南部山地丘陵土壤保持和水源涵养区（I）、中部低山丘陵生态维护和水源涵养区（Ⅱ）和中部平原人居环境维护和水质维护区（Ⅲ）。其中，连平县位于北部、南部山地丘陵土壤保持和水源涵养区（I）。

该区域特点：①地形以山地、丘陵居多；②林地面积大，自然保护区多；③土地资源相对丰富，目前各类建设用地开发强度小；④土壤土层深厚，但含沙量大，崩岗易发区。水土流失主要原因：城镇扩张、采石、采矿取土、修路、坡耕地农业生产。所造成水土流失威胁到生态林区及饮用水源的安全。

区域存在以下主要问题：人口密度低，生产、采矿、取土活动较为频繁，人地矛盾突出，坡地垦植率高，坡地开发、陡坡开荒种植经济林等。加之台风暴雨活动强烈，极易造成水土流失；人为侵蚀现象较普遍，加剧了水土流失。

水土流失防治方向：①实施重要水源地上游和水库开发利用区预防保护措施，维护现有植被和自然生态系统，扩大森林面积，涵养水源，并在主要河流两岸和水库周边营造水源防护林，控制面源污染；②加强山地丘陵地区的水土保持生态建设，点面结合，开展清洁小流域治理；生态发展区要坚持生态环保为主，加快建设重点生态功能保护区，确保生态功能的恢复和保育，逐步恢复生态平衡，遏制可能出现的生态环境质量下降趋势；③严格控制山地开发活动，实施开发建设项目准入制，加强生态环境保护，加强园区建设、交通运输等生产建设活动监督管理。禁止开发区要实施强制性保护，研究制定符合实际的生态补偿政策，严禁不符合规定的任何开发活动，依法关停所有排放企业，实现零排放；④在禁火期和禁火区域继续推行严格的禁火令，做好防火劝导宣传，加强监督管理，从源头控制火烧迹地的产生；⑤采取综合治理模式进行崩岗治理，通过建立工程防护体系，营造水土保持林草，恢复植被，控制水土流失，改善区域生态环境。

生态空间总体分布

生态空间除了生态保护红线外的区域为一般生态空间。根据《河源市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年），连平县生态保护红线面积832.43平方千米，占全县国土面积的36.59%；一般生态空间297.79平方千米，占全县国土面积的13.09%；生态空间合计1130.22平方千米，占全县国土面积的49.68%。

连平县生态保护红线包括南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线和东江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线，红线类型分别为生物多样性和水源涵养。其中，生物多样性保护红线分布在陂头镇、上坪镇、元善镇西北部、隆街镇；水源涵养红线主要分布在内莞镇、油溪镇、元善镇南部、田源镇。一般生态空间分布在西北部陂头镇、上坪镇以及西南部溪山镇和田源镇。详见图3.2-1。

总体来看，连平县陂头镇、上坪镇、元善镇西北部、隆街镇等西北部区域以生态功能以生物多样性保护为主，内莞镇、油溪镇、元善镇南部、田源镇等中部和西南部区域以水源涵养功能为主。严格落实“三线一单”区域布局管控要求，优先保护生态空间，严格控制开发强度，保育生态功能，保护生态系统完整性与生物多样性。生态空间内以维护生态系统功能为主，禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能不降低。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、生态农业、基础设施建设、村庄建设等人为活动；人工商品林允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。

生态环境及问题诊断

    - 矿山地质环境

      - 建设现状

（1）持证矿山数量与分布

根据连平县自然资源局提供资料，截至2023年3月，连平县持证有效采矿权为15个，其中隆街镇3个，陂头镇、内莞镇、上坪镇和元善镇均为2个，大湖镇、三角镇、油溪镇和忠信镇均为1个。从开采方式来看，分为露天开采和地下开采，其中露天开采矿权共12个，面积共2.691平方千米；地下开采矿权共3个，面积共1.783平方千米。从建设规模来看，小型矿山共12家，面积共1.060平方千米；中型矿山2家，面积共1.435平方千米；大型矿山1家，面积共1.980平方千米。从生产状态来看，持证在采矿山共4家，面积共3.129平方千米；未开工建设矿山2家，面积共0.170平方千米。

图3.3-1 连平县持证矿山数量与分布统计图

近年来连平县积极推进绿色矿业发展示范区建设工作，通过矿产资源开发利用整合，加快推进矿产资源开发向集中开采区聚集，严格限制规模小、资源利用率低、破坏环境的矿山，逐步实现规模化、集约化开发，为全市绿色矿山建设起到示范指引作用。根据连平县自然资源局提供的资料，截至2023年4月，连平县15家持证矿山中8家达到绿色矿山建设标准，绿色矿山面积达4.003平方千米，其中2018年、2019年和2022年建成绿色矿山数量分别为3家、2家和3家，面积分别为3.065平方千米、0389平方千米和0.549平方千米。从建设规模来看，全县所有大中型矿山均已达到绿色矿山建设标准。从生产状态来看，绿色矿山中4家为持证在采，4家处于停产，现状连平县持证在采矿山达到绿色矿山标准占比为100%。

根据调查，连平县隆街镇古石村官坑石场已提交采矿许可证到期后不再延续承诺书，不列入待建绿色矿山名单。因此，连平县待达标绿色矿山共6家，面积合计0.445平方千米，主要分布在陂头镇、大湖镇、隆街镇、内莞镇和三角镇。

图3.3-2 连平县绿色矿山建设现状统计图

（2）历史遗留矿山数量与分布

为加快推进全县废弃矿山治理恢复工作，根据《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《土地复垦条例实施办法》（原国土资源部令第56号）、《矿山地质环境保护规定》（原国土资源部令第44号）和《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》（自然资办函〔2021〕1283 号）等政策法规的有关规定，2021年连平县组织开展了历史遗留矿山核查工作，通过卫星影像、历史影像以及现场航拍，结合三调数据、采矿权数据等，最终认定连平县历史遗留矿山图斑78个，面积合计130.78公顷。从面积上看，绣缎镇历史遗留矿山面积最大，为51.20公顷，占全县历史遗留矿山总面积的39.15%；其次为陂头镇和三角镇，分别为40.17公顷和15.77公顷，分别占总面积的30.71%和12.06%；元善镇、溪山镇、隆街镇、内莞镇、上坪镇、油溪镇和内莞镇历史遗留矿山面积均在10公顷以下。从数量上看，陂头镇历史遗留矿山最多，为28家，占全县历史遗留矿山总数的35.90%，其次为三角镇和绣缎镇，分别为14家和10家，分别占总数的17.95%和12.82%。

历史遗留矿山存在的生态问题主要为挖损、占压、塌陷等土地损毁以及植被破坏等。连平县历史遗留矿山与生态空间位置关系如图3.3-5所示，从图中可以看出，连平县历史遗留矿山生态影响问题重点集中在陂头镇，区域内南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间范围内存在历史遗留矿山图斑，涉及到的自然保护地为河源陂头地方级地质公园。根据调查，2022年连平县选定位于陂头镇、三角镇相对集中连片的4个项目共24个图斑实施修复，总面积43.24公顷，比省下达修复任务34.19公顷增加9.05公顷。截至2022年底，已完成生态修复方案编制工作并完成治理修复面积8.11公顷。历史遗留矿山修复项目对恢复生态环境、提升生态环境承载力、筑牢绿色生态屏障等方面均有十分重要的意义。

图3.3-3 连平县历史遗留矿山现状统计图

表3.3-1 连平县历史遗留矿山现状统计表

| 所在乡镇 | 矿山面积 （公顷） | 矿山数量 （家） | 面积占比（%） | 数量占比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绣缎镇 | 51.20 | 10 | 39.15 | 12.82 |
| 陂头镇 | 40.17 | 28 | 30.71 | 35.90 |
| 三角镇 | 15.77 | 14 | 12.06 | 17.95 |
| 元善镇 | 4.62 | 3 | 3.53 | 3.85 |
| 溪山镇 | 7.48 | 6 | 5.72 | 7.69 |
| 隆街镇 | 2.23 | 3 | 1.71 | 3.85 |
| 内莞镇 | 1.63 | 3 | 1.25 | 3.85 |
| 上坪镇 | 6.30 | 9 | 4.82 | 11.54 |
| 油溪镇 | 1.38 | 2 | 1.06 | 2.56 |

      - 形势要求

1. 健全矿山生态保护修复标准体系，构建绿色矿业发展长效机制

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在治国理政的突出位置，将其纳入中国特色社会主义“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，形成了习近平生态文明思想，成为处理人与自然关系的根本遵循和方向指南。在矿产开发利用领域，积极推进绿色矿山建设，发布九大行业绿色矿山建设规范，为发展绿色矿业、建设绿色矿山提供技术和管理支撑；26个省（自治区、直辖市）将绿色矿山建设作为矿产资源管理领域重点工作，出台地方性法规或规范性文件，15个省（自治区、直辖市）发布绿色矿山地方标准，29个省（自治区、直辖市）印发由省级人民政府或多个厅局委办联合起草的绿色矿山管理办法、建设或行动方案。同时，出台《关于推进矿产资源全面节约和高效利用的意见》，将节约与高效利用的要求贯穿于矿产资源勘查开发全过程；印发《矿产资源开发利用水平调查评估制度工作方案》，初步建立矿产资源开发利用水平调查评估制度；陆续开展124种矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的研究工作，构建起我国矿产资源完整的“三率”指标体系。

2. 持续加大政策支持力度，统筹推进矿山综合整治

①国家层面

近年来国家大力倡导绿色矿山建设，支持矿山生态修复的力度不断加大，中央财政安排生态保护修复相关转移支付资金支持生态保护修复，京津冀周边、汾渭平原、长江经济带、黄河流域等重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理被纳入其中。2017年3月，原国土资源部、财政部、原环境保护部、原国家质检总局、原银监会、证监会等六部委联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，首次明确了新形势下矿业绿色发展的总体思路、主要目标、重点任务及政策措施，标志着我国绿色矿山建设由试点进入全面推进阶段。2018年6月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，要求推进露天矿山综合整治，全面完成露天矿山摸底排查，对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。2019年5月，自然资源部、生态环境部印发《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见》，对推进露天矿山综合整治作出了明确的部署安排，要求以违法违规开采和责任主体灭失的露天矿山为重点，全面查清露天矿山基本情况；依法开展露天矿山综合整治；按照“谁开采、谁治理，边开采、边治理”原则，引导矿山按照绿色矿山建设行业标准，以环境影响报告书及批复、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，开展生态修复，对责任主体灭失的露天矿山，按照“谁治理、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式，加快生态修复进度；严格控制新建露天矿山建设项目。2019年底，自然资源部印发《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》，通过赋予一定期限的自然资源资产使用权等政策，激励社会主体投入矿山生态修复；2021年7月，自然资源部印发《关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》，首次明确了历史遗留矿山界定标准。2021年11月，国务院办公厅印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，将矿山生态保护修复纳入重点领域，在规划管控、产权激励、资源利用等方面予以政策支持。2021年12月，财政部办公厅、自然资源部办公厅印发《关于支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》，支持对生态安全具有重要保障作用、生态受益范围较广、属于共同财政事权的重点区域历史遗留废弃矿山生态修复治理。

②地方层面

2017年12月，广东省国土资源厅等六部门联合印发《关于广东省绿色矿山建设的工作方案》，提出根据我省实际情况，分金属、非金属 （不含采石场）、采石场、地热矿泉水四类矿山制定绿色矿山建设要求和考核评分标准，逐步完善后形成我省绿色矿山建设标准；鼓励生产矿山因地制宜、结合实际推动矿山升级改造，大中型矿山企业率先创建绿色矿山，发挥示范、带头作用。选取韶关市仁化县、河源市连平县两个矿业经济较发达的地区建设绿色矿业发展示范区。同时提出加大财税政策支持力度、实行矿产资源支持政策、保障绿色矿山建设用地、创新绿色金融扶持政策等政策措施。2021年9月，广东省自然资源厅印发《广东省历史遗留矿山及生产矿山核查工作方案》，要求查明全省历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准统一、数据可靠的数据库。同时，查明全省生产矿山分布及其影响范围内的损毁土地面积和权属等有关情况。2022年9月，广东省自然资源厅发布《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见（征求意见稿）》，提出生态修复八大重点领域，其中包括矿山生态保护修复，重点对城市近郊、村镇周边人口密集以及“三区两线”（指重要自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围）附近的废弃露天矿山，实施地质灾害隐患治理、矿山损毁土地植被恢复、破损生态单元修复等生态修复措施，重建矿山生态系统，解决历史遗留矿山存在的地质灾害隐患、地形地貌景观破坏等突出生态环境问题。坚持“边开采、边修复”的原则参与绿色矿山建设，推动矿区容貌改善，提高矿产资源节约集约利用水平。同时，提出了出台空间优化、产权激励、指标使用、资源利用、财税支持、金融扶持、科技扶持七大方面的支持政策。

3. 新时代对矿业高质量发展提出了新要求

①国家层面

建设绿色矿山是生态文明建设核心理念在矿业领域中的具体实践，党的十八大以来，我国坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。党中央“十四五”规划建议提出，“十四五”时期推动高质量发展，必须立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局；必须坚持深化供给侧结构性改革，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。“十四五”时期坚持生态优先、绿色发展，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。这不仅为我国矿业发展提供了新的增长空间，更对我国加快建设现代化的矿业体系，把绿色发展贯穿于矿山建设全过程和各方面，切实转变矿业发展方式，推动矿业实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展具有深刻意义，为新发展阶段全面推动我国绿色矿业发展明确了要求、指出了方向。2020年5月，国家发展改革委、自然资源部联合印发了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》，提出南方丘陵山地带以增强森林生态系统质量和稳定性为导向，立足南岭山地森林及生物多样性重点生态功能区，在全面保护常绿阔叶林等原生地带性植被的基础上，科学实施森林质量精准提升、中幼林抚育和退化林修复，大力推进水土流失和石漠化综合治理，逐步进行矿山生态修复。党的二十大明确提出，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展；以国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等为重点，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。

②地方层面

我国坚定不移地推进生态文明建设美丽中国，党中央、国务院从战略和全局高度实施粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区建设等重大战略，省委、省政府提出加快构建“一核一带一区”区域发展格局和支持广州推动“四个出新出彩”实现老城市新活力的重要部署，为广东生态文明建设和经济绿色转型注入了新的发展动力。“十四五”时期是广东经济绿色转型的关键机遇期，要加快形成绿色发展方式，转换增长动力，推动经济高质量绿色发展。2021年4月广东省人民政府发布的“十四五”规划建议提出要推进生态系统保护与修复，有序开展历史遗留矿山石场治理复绿，加强矿产资源开发地区地质环境和生态修复。2021年9月，广东省人民政府印发《广东省自然资源保护与开发“十四五”规划》，提出推进绿色矿业发展，制定出台绿色矿业发展政策文件，科学编制矿产资源“十四五”规划，全面推进绿色矿业发展。到2025年，全省持证在采矿山100%达到绿色矿山建设标准，韶关市绿色矿业发展示范区建设取得显著成效。矿产资源家底基本摸清，矿产资源保障能力进一步提升，全省勘查开发布局基本合理，矿业产业结构完善，资源开发利用效率显著提升，绿色矿业发展新格局基本形成。2021年10月，广东省人民政府印发的《广东省生态文明建设“十四五”规划》，也明确提出了到2025年持证在采矿山100%达到绿色矿山建设标准的目标要求。为全面推进我省矿产资源绿色勘查开发，推动矿业高质量发展，2021年10月，广东省人民政府印发了《广东省绿色矿业发展五年行动方案（2021-2025年）》，系统制定了“十四五”新形势下矿业绿色发展的主要目标和主要任务，明确提出到2023年底，全省持证在采矿山全部达到绿色矿山建设标准；到2025年底，基本形成矿产资源家底基本摸清、绿色勘查开采全面实施、矿区生态环境明显改善、矿产资源利用效率和开发保护水平显著提高、重大项目支撑力度持续增强的绿色矿业发展新格局。2022年10月，广东省自然资源厅和广东省发展和改革委员会联合印发《广东省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》，该规划既是对国家部署重要生态系统保护和修复工程的细化和落实，也与广东省国土空间规划以及国土空间生态修复专项规划形成既各自侧重又相互衔接的有益补充，是广东省当前和今后一段时期重要生态系统保护和修复重大工程实施的指导性规划。规划提出包括连平在内的11个县（市、区）范围内重点矿山生态修复任务，通过地质环境治理、地形重塑、土壤重构、植被重建等综合治理工程，恢复矿山生态环境。科学布局和统筹推进广东省未来三年历史遗留矿山生态修复工作，2022年11月，广东省自然资源厅印发《广东省历史遗留矿山生态修复实施方案（2023-2025年）》，提出未来三年，全省力争完成历史遗留矿山生态修复面积7300公顷以上，初步建立覆盖全省的历史遗留矿山生态修复技术支撑体系和矿山生态修复监测评价体系，系统解决历史遗留矿山生态破坏问题，改善矿山周边人居环境，提升废弃土地综合利用水平，恢复区域生态系统服务功能，守住自然生态安全边界。其中，2023-2025年连平县须修复治理的历史遗留矿山面积分别为12公顷、16公顷和12公顷。

      - 问题诊断

近年来我国及广东省地方出台了系列关于矿山生态修复政策，大力倡导绿色矿山建设，提升矿产资源利用效率和开发保护水平。“十四五”时期经济高质量发展和生态环境高水平保护、生态文明建设、重要生态系统保护和修复、自然资源保护、绿色矿业发展等新形势发展要求全面推进绿色矿山建设和矿山生态治理修复，要求严格落实矿山企业生态修复主体责任和“边开采边治理、边开采边修复”制度，2023年底前持证在采矿山100%达到广东省绿色矿山建设标准，2025年底前矿区生态环境明显改善，矿产资源开发保护水平显著提高。系统解决历史遗留矿山生态破坏问题，改善矿山周边人居环境，提升废弃土地综合利用水平，恢复区域生态系统服务功能，守住自然生态安全边界。2023-2025年连平县修复治理的历史遗留矿山面积分别达到12公顷、16公顷和12公顷。

连平县地处南岭成矿带，矿产资源丰富，目前已发现矿种20多种，累计发现矿产地（矿点）75处。截至2023年4月，连平县持证有效采矿权为15个，其中持证在采矿山共4家；15家持证矿山中8家达到绿色矿山建设标准，全县所有大中型矿山均已达到绿色矿山建设标准，4家持证在采矿山均已达到绿色矿山建设标准，持证在采矿山达到绿色矿山标准占比为100%。现状连平县尚有6家持证矿山未达到绿色矿山标准，存在矿区复绿、矿区开矿条件未完善等问题。根据《连平县矿产资源总体规划（2021-2025年）》，至2025年全县矿山总数控制在35个以内，规划期矿山数量及矿产资源开采总量将进一步提升，在新形势发展要求下生产矿山绿色发展优势有待持续提升。

图3.3-6 连平县矿山地质环境问题统计图

连平县历史遗留矿山点多、面广且呈现分散状态，面积达130.78公顷，矿山无序开采造成地表植被破坏、土壤酸化、弃土无序堆填、土地压占与损毁、水源涵养功能下降、水土流失等历史遗留问题有待治理，尤其是陂头镇南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间范围内历史遗留矿山生态影响问题（详见图3.3-5），是规划期矿山地质环境修复治理工作的重点。

    - 水土流失

      - 水土流失现状

1.水土流失概况

连平县为国家级水土流失重点预防区，属于河源市北部山地丘陵土壤保持和水源涵养区，水土流失类型包括自然侵蚀和人为侵蚀两类，其中自然侵蚀包括崩岗、溶蚀以及其他自然侵蚀（表现为面蚀、沟蚀），人为侵蚀包括坡耕地、生产建设等。根据连平县水务局提供数据，2020年连平县水土流失面积为234.62平方千米，在河源市排名第五（由大到小），小于龙川县（732.17平方千米）、东源县（563.54平方千米）、紫金县（497.99平方千米）、和平县（493.41平方千米），占河源全市水土流失面积的9.12%；水土流失面积占县域国土面积比例为10.32%，明显低于河源市全市水土流失比例（16.44%），为河源市全市占比最低。

图3.3-7 河源市土壤侵蚀统计图

从横向来看，连平县水土流失以轻度为主，面积为211.72	平方千米，占水土流失总面积的90.24%，其次为中度侵蚀，面积为15.46	平方千米，占水土流失总面积的6.59%；强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积分别为6.22 平方千米、0.5	0平方千米和0.72平方千米，分别占水土流失总面积的2.65%、0.21%和0.31%。从纵向来看，连平县轻度侵蚀占水土流失面积的比例最高（90.24%），其次为和平县（89.1%）、东源县（88.46%），源城区轻度侵蚀占比最低（80.73%）。连平县中度侵蚀、极强烈侵蚀占比均最低，强烈侵蚀仅高于和平县（2.56%），剧烈侵蚀也仅高于紫金县（0.05%）、和平县（0.17%）和龙川县（0.28%）。综合河源全市来看，连平县水土流失程度相对较轻，水土流失面积占国土面积比例最低，且轻度侵蚀占比最高。

图3.3-8 河源市土壤侵蚀强度比例统计图

连平县地形以山地、丘陵为主，山地丘陵面积比例大，且连平县所在地区由中生界侏罗系地层及花岗岩体构成山岭的主体，并且岩石的风化壳比较厚，容易造成大面积的土壤侵蚀；加之连平县降雨量大且集中在每年4~9月，暴雨次数多，降雨量大，暴雨急流对脆弱母岩和植被覆盖少的下垫面层易冲蚀。连平县山地多，耕地数量不足，导致农业开发程度较高，坡耕地面积增大，在没有集中进行治理和预防的情况下，容易造成水土流失。总体来看，连平县水土流失主要类型为坡耕地水土流失以及轻度自然侵蚀，主要分布在连平中部连平河与大席河流域，涉及元善镇、溪山镇、上坪镇、内莞镇、田源镇等；以及东部忠信河、大湖河、五禾水流域，涉及高莞镇、忠信镇、三角镇、大湖镇、绣缎镇等。工程侵蚀以采矿为主，主要分布在油溪镇南部和三角镇西部。因此连平中部连平河、大席河以及东部忠信河、大湖河、五禾水流域应作为连平县水土流失防治重点区域，对高莞高莞水库、三角称沟水水库、连平县鹤湖河、高莞甘坑水、内莞大塘缺水、田源船洞水、溪山石坑河、忠信桥南岗水等饮用水源保护地通过封育、水土保持林草等措施进行预防保护，提升水源涵养功能，并强化重点区域内坡耕地水土流失治理。

2.水土保持现状

连平县贯彻落实党的十九大报告关于“统筹山水林田湖草系统治理”的精神和践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，狠抓水土流失综合防治，包括封山育林、水土保持林、种草等措施。根据《河源市水土保持规划（2019-2030年）》，河源市水务局提供的水土保持生态治理统计报表和河源市林业局提供的河源市重点生态工程建设任务表显示，2013~2019年期间连平县水土流失治理面积合计95.74平方千米，其中2016~2019年期间水土流失治理面积合计40.31平方千米。水土流失治理以封山育林为主，2016~2019年期间封山育林面积达26.03 平方千米，占总治理面积的64.57%；其次为水土保持林，面积12.15平方千米，占总治理面积的30.14%。

图3.3-10 2016-2019年连平县水土流失治理面积统计图

3.水土流失变化趋势

根据广东省第四次水土流失遥感普查成果，2013年连平县自然侵蚀153.83 平方千米，工程建设8.68 平方千米，坡耕地84.62 平方千米，水土流失面积合计为247.13 平方千米。与2013年相比，连平县水土流失面积下降12.51平方千米，占总面积的5.06%；河源市水务局提供的水土保持生态治理统计报表和河源市林业局提供的河源市重点生态工程建设任务表显示，2013~2019年期间连平县水土流失治理面积合计95.74平方千米，由此可见，连平县水土流失面积总体呈下降趋势，但新生水土流失未能完全有效遏制。

图3.3-11 连平县水土流失变化趋势分析图

      - 水土保持区划

根据《河源市水土保护规划（2019-2030年）》，基于广东省第四次水土流失遥感普查成果报告、河源市2019年统计年鉴及 2013-2019历年的水土流失综合治理统计数据，将河源市划分为3个五级区，分别为：北部、南部山地丘陵土壤保持和水源涵养区（I）、中部低山丘陵生态维护和水源涵养区（Ⅱ）和中部平原人居环境维护和水质维护区（Ⅲ）。其中，连平县为河源市北部山地丘陵土壤保持和水源涵养区，水土流失具体防治需求及治理模式如下表3.3-2所示。

表3.3-2 连平县水土保持区划结果、水土流失防治需求及治理模式

| 省四级区名称 | 河源市区划名称 | 行政区 | 水土保持防治方向及治理模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岭南东部山地丘陵土壤保持水源涵养区（Ⅱ1） | 北部、南部山地丘陵土壤保持和水源涵养区（I） | 上坪、内莞、元善、陂头、溪山、隆街、田源、油溪、忠信、高莞、大湖、三角、绣缎 | 主要防治对象：控制人为水土流失，加强山丘区自然水土流失治理及坡耕地治理，实施生态清洁型小流域治理，进行坡耕地综合治理。 水土流失防治方向：①实施重要水源地上游和水库开发利用区预防保护措施，维护现有植被和自然生态系统，扩大森林面积，涵养水源，并在主要河流两岸和水库周边营造水源防护林，控制面源污染；②加强山地丘陵地区的水土保持生态建设，点面结合，开展清洁小流域治理；生态发展区要坚持生态环保为主，加快建设重点生态功能保护区，确保生态功能的恢复和保育，逐步恢复生态平衡，遏制可能出现的生态环境质量下降趋势；③严格控制山地开发活动，实施开发建设项目准入制，加强生态环境保护，加强园区建设、交通运输等生产建设活动监督管理。禁止开发区要实施强制性保护，研究制定符合实际的生态补偿政策，严禁不符合规定的任何开发活动，依法关停所有排放企业，实现零排放；④在禁火期和禁火区域继续推行严格的禁火令，做好防火劝导宣传，加强监督管理，从源头控制火烧迹地的产生；⑤采取综合治理模式进行崩岗治理，通过建立工程防护体系，营造水土保持林草，恢复植被，控制水土流失，改善区域生态环境。 治理模式：水源地上游生态保护区生态修复模式，清洁小流域（片区）治理模式，坡面水系治理模式，坡耕地治理模式、崩岗治理模式。 |

      - 问题诊断

连平县水土流失面积总体呈下降趋势，但新生水土流失未能完全有效遏制，究其原因，主要有以下几点：

①地形地貌和气候自然条件。连平县地形以山地、丘陵为主，由中生界侏罗系地层及花岗岩体构成山岭主体，并且岩石的风化壳比较厚，容易造成大面积的土壤侵蚀。区域暴雨次数多，降雨量大，暴雨急流对脆弱母岩和植被覆盖少的下垫面层易冲蚀，在没有集中进行治理和预防的情况下，容易造成水土流失。

②耕地资源不足，农业开发程度较高。连平县山地多，耕地数量不足，导致农业开发程度较高，近年来坡耕地面积增幅较大。从土地资源的利用角度来看，水土流失最严重的是坡耕地，尤其是在雨季，坡耕地水土流失问题更加严重。

③森林生态系统水土保持支撑能力不强。连平县森林质量总体不高，纯林多、混交林少，树种结构较单一，且多为单层林，森林生态系统稳定性差。人为干扰大，林地被征占用现象长期存在，林地面积逐年减少，松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物威胁大，导致森林生态系统水土保持支撑能力不强。

连平县水土流失主要类型为坡耕地水土流失以及轻度自然侵蚀，主要分布在连平中部连平河与大席河流域，涉及元善镇、溪山镇、上坪镇、内莞镇、田源镇等；以及东北面忠信河、大湖河、五禾水流域，涉及高莞镇、忠信镇、三角镇、大湖镇、绣缎镇等。规划期，应以连平中部连平河、大席河以及东北面忠信河、大湖河、五禾水流域应为水土流失防治重点区域，对高莞高莞水库、三角称沟水水库、连平县鹤湖河、高莞甘坑水、内莞大塘缺水、田源船洞水、溪山石坑河、忠信桥南岗水等饮用水源保护地通过封育、水土保持林草等措施进行预防保护，提升水源涵养功能，并强化重点区域内坡耕地水土流失治理。

    - 水生态环境

      - 水资源

（1）水资源概况

连平县境内分属东江、北江两大水系。东江水系河流有连平河、大席河、忠信河和大湖河，流域面积1965.5平方千米，占全县土地总面积的83.11%。大小支流57条，其中集雨面积10平方千米以上支流42条。北江水系主要河流有陂头河和贵东河，流域面积313.4平方千米，占全县土地面积的13.25%。大小支流11条，其中集雨面积10平方千米以上支流7条。从空间上看，连平县水资源包括北江大坑口以下和东江秋香江口以上两个分区，建有大中型水库1座，为瓮潭水库，位于东江秋香江口以上水资源分区。

根据《广东省河源市连平县江河流域综合规划修编报告》（2020年），连平全县多年平均降雨量1760毫米，各流域内统计年限是最长的雨量站有连平站和忠信站，据连平站1952年至2008年资料统计，多年平均降雨量1784毫米，最大年降雨量为1975年的2841毫米，最小年降雨量为1968年的1004毫米，两者相差2.83倍。最大1小时暴雨量为1992年4月23日的121毫米，最大24小时暴雨量为1964年6月14日的278.1毫米，最大3天暴雨量为1964年6月13日开始的382毫米。各流域降雨量年内分配不均，春旱、夏洪、秋旱比较突出。连平县多年平均径流深980毫米，年径流总量22.33亿立方米。但年内分配不均，汛期4~9月径流量占全年79%~81%，干旱年份山区小河溪接近断流。

表3.3-3 2021年连平县大中型水库需水动态

| 水库名称 | 水库规模 | 总库容 （万立方米） | 年初蓄水总量 （万立方米） | 年末蓄水总量 （万立方米） | 年蓄水变量 （万立方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓮潭水库 | 中型 | 3173 | 237 | 117 | -120 |

（2）水资源开发利用

①供水情况

根据2021年连平县水资源统计成果，2021年连平县总供水量19224.44万立方米，其中地表水源供水19196.6万立方米，占总供水量的99.86%，地下水源供水27.84万立方米，占总供水量的0.14%。地表水源供水中，蓄水工程供水12477.79万立方米，占总供水量的64.91%；引水工程6718.81万立方米，占总供水量的34.95%。

图3.3-12 连平县供水量统计图

②用水情况

根据2021年连平县水资源统计成果，2021年连平县总用水量19224.4万立方米，其中农田灌溉用水15566.86万立方米，占总用水量的80.97%；林牧渔畜用水1331.16万立方米，占总用水量的6.92%；工业用水181.64万立方米，占总用水量的0.94%；城镇公共用水196.60万立方米，占总用水量的1.02%；居民生活用水1948.18万立方米，占总用水量的10.13%。农田灌溉用水中主要为水田用水，占农田灌溉用水量的94.44%；林牧渔畜用水中主要为鱼塘补水，其次为园地灌溉，分别占林牧渔畜用水量的62.35%和24.65%；工业用水以国有及规模以上企业用水为主，占工业用水量的96.34%；城镇公共用水以服务业为主，其次为建筑业，分别占城镇公共用水量的63.58%和36.42%；居民生活用水中农村用水和城镇用水分别占58.18%和41.82%。

从空间上来看，北江大坑口以下和东江秋香江口以上总用水量分别为2248.60万立方米和16975.83万立方米，分别占总用水量的88.30%和11.70%。

图3.3-13 连平县用水比例图

③用水效率

2017~2021年连平县用水指标见表3.3-4和图3.3-14。从图表中可以看出，2017~2021年连平县万元GDP用水量和万元工业增加值用水量和农业灌溉综合用水均呈现下降趋势，分别从255.05立方米、108.98 立方米和858.44 立方米/亩下降至173.54立方米、9.66立方米和729.61 立方米/亩；居民生活用水（含城镇居民和农村居民生活用水）总体呈现上升趋势，城镇居民和农村居民生活用水分别从144.87升/人·日和138.03升/人·日上升至211.83升/人·日和196.78升/人·日。

2021年连平县与河源市用水指标对比分析见图3.3-15。从图中可以看出，连平县万元工业增加值用水量和农村居民生活用水量高于河源全市平均水平，其中万元工业增加值用水量比全市平均水平高41.43%，农村居民生活用水量比全市平均水平高13.75%。农业灌溉综合用水量与全市平均水平基本相当，万元工业增加值用水量和城镇居民生活用水则低于全市平均水平。总体来看，过去五年，连平县用水效率整体得到提高，但居民生活节水力度还有待加大。

表3.3-4 2017~2021年连平县用水效率统计表

| 时间 | 万元GDP用水量（立方米） | 万元工业增加值用水量（立方米） | 农业灌溉综合用水量（立方米/亩） | 城镇居民生活用水指标（升/人·日） | 农村居民生活用水指标（升/人·日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年 | 255.05 | 108.98 | 858.44 | 144.87 | 138.03 |
| 2018年 | 189.25 | 95.44 | 806.41 | 134.84 | 241.16 |
| 2019年 | 220.50 | 113.36 | 789.68 | 134.15 | 66.05 |
| 2020年 | 218.39 | 27.12 | 769.29 | 249.93 | 141.03 |
| 2021年 | 173.54 | 9.66 | 729.61 | 211.83 | 196.78 |

图3.3-14 2017~2021年连平县用水效率变化趋势图

图3.3-15 2021年连平县与河源市用水指标对比图

      - 水环境

1. 水环境质量状况

（1）调查概况

调查2016~2022年连平县水环境质量状况，包括2016~2022年5个县控以上水环境监测断面，分别为隆街大桥、合水桥、连中桥、黄潭寺和大席水，其中隆街大桥为省考断面，合水桥为生态县考核断面，连中桥、黄潭寺和大席水为县控断面；2016~2022年2个饮用水源地水环境监测点，分别为县级密溪河饮用水源地及县级鹤湖河饮用水源地；2022年22个镇水环境综合整治考核断面。调查断面（点位）详见图3.3-16。

表3.3-5 连平县水环境监测点位（断面）基本情况表

| 名称 | 类型 | 位置 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隆街大桥 | 省考 | 隆街镇 | Ⅱ类 |
| 合水桥 | 生态县考核 | 元善镇 | Ⅱ类 |
| 连中桥 | 县控 | 元善镇 | Ⅱ类 |
| 黄潭寺 |  | 元善镇 | Ⅱ类 |
| 大席水 |  | 田源镇 | Ⅱ类 |
| 连平县密溪河饮用水水源保护区 | 县级饮用水源地 | 元善镇 | Ⅱ类 |
| 连平县鹤湖河饮用水源保护区 |  | 元善镇 | Ⅱ类 |
| 元善镇（江面村与溪山镇茶山村河界交界） | 镇水环境综合整治考核 | 元善镇 | Ⅱ类 |
| 元善镇（留潭村与田源镇新河村河界交界） |  | 元善镇 | Ⅱ类 |
| 溪山镇（东罗村与隆街镇三坑村河界交界） |  | 溪山镇 | Ⅱ类 |
| 隆街镇（龙浦村小浪屋） |  | 隆街镇 | Ⅱ类 |
| 隆街镇（三坑村（与连平水合水处）） |  | 隆街镇 | Ⅱ类 |
| 田源镇(新河村河头龙联水电站) |  | 田源镇 | Ⅱ类 |
| 忠信镇(柘陂村石塘水老桥) |  | 忠信镇 | Ⅱ类 |
| 忠信镇(新下村合水桥老桥) |  | 忠信镇 | Ⅱ类 |
| 三角镇(新村村鳌岭三个垇) |  | 三角镇 | Ⅱ类 |
| 上坪镇(下坪村与内莞镇显村村河界交界) |  | 上坪镇 | Ⅱ类 |
| 绣缎镇(尚岭村与大湖镇盘石村河界交界) |  | 绣缎镇 | Ⅱ类 |
| 工业园管委会(工业园污水处理厂排污口下游200米) |  | 三角镇 | Ⅲ类 |
| 高莞镇(二联村与忠信镇大坪村河界交界) |  | 高莞镇 | Ⅱ类 |
| 鸿伟矿业、泥竹塘铁矿(南坑溪连平段) |  | 油溪镇 | Ⅲ类 |
| 油溪镇(溪南村与忠信镇老街社区河界交界) |  | 油溪镇 | Ⅱ类 |
| 内莞镇(大水村与油溪镇九潭村河界交界) |  | 内莞镇 | Ⅱ类 |
| 内莞镇(横水村与元善镇大埠村河界交界) |  | 内莞镇 | Ⅱ类 |
| 陂头镇(陂头水 夏田村慧福桥) |  | 陂头镇 | Ⅱ类 |
| 陂头镇(贵东水 贵塘村葛仔引) |  | 陂头镇 | Ⅱ类 |
| 大湖镇(活水村与三角镇塘背村河界交界) |  | 大湖镇 | Ⅱ类 |
| 大湖镇(大寨水(连平与东源交界)) |  | 大湖镇 | Ⅲ类 |
| 大湖镇(小水河(连平五禾与东源交界)) |  | 大湖镇 | Ⅲ类 |

（2）调查结果

①总体概况

5个县控以上水环境监测断面和2个饮用水源地水环境监测点调查项目包括水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、镍、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、溶解性铁、锰、悬浮物、电导率共31项；镇水环境综合整治考核断面调查项目包括pH、	悬浮物、	氨氮、	总磷	、总氮	、化学需氧量	、高锰酸盐指数	、铜	、铅、	锌、	砷、	镉	和镍。

5个县控以上水环境监测断面和2个饮用水源地水环境监测点统计结果如表3.3-6所示。从中可以看出，7个监测断面年均水质类别均为Ⅱ类及以上，符合水质目标要求，2016~2022年连平县县控以上地表水水质达到或优于Ⅲ类水体的比例保持100%，县级以上集中式饮用水源地水质达标率保持100%。22个镇水环境综合整治考核断面水质状况如表3.3-7所示。从表中可以看出，22个镇水环境综合整治考核断面中有15个能符合水质目标要求，达标率为68.18%。

表3.3-6 2016~2022年各断面水质状况

| 断面 名称 | 目标 水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  | 河流名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |  |
| 隆街大桥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 连平河 |
| 合水桥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 连平河 |
| 连中桥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 鹤湖水 |
| 黄潭寺 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 连平河 |
| 大席水 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 大席河 |
| 连平县密溪河饮用水水源保护区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 密溪河 |
| 连平县鹤湖河饮用水源保护区 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 鹤湖水水库 |

表3.3-7 2022年22个镇水环境综合整治考核断面水质状况

| 序号 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元善镇（江面村与溪山镇茶山村河界交界） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2 | 元善镇（留潭村与田源镇新河村河界交界） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 3 | 溪山镇（东罗村与隆街镇三坑村河界交界） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 4 | 隆街镇（龙浦村小浪屋） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 5 | 隆街镇（三坑村（与连平水合水处）） | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 6 | 田源镇(新河村河头龙联水电站) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 7 | 忠信镇(柘陂村石塘水老桥) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 8 | 忠信镇(新下村合水桥老桥) | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 9 | 三角镇(新村村鳌岭三个垇) | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 10 | 上坪镇(下坪村与内莞镇显村村河界交界) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 11 | 绣缎镇(尚岭村与大湖镇盘石村河界交界) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 12 | 工业园管委会(工业园污水处理厂排污口下游200米) | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 13 | 高莞镇(二联村与忠信镇大坪村河界交界) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 14 | 鸿伟矿业、泥竹塘铁矿(南坑溪连平段) | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 15 | 油溪镇(溪南村与忠信镇老街社区河界交界) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 16 | 内莞镇(大水村与油溪镇九潭村河界交界) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 17 | 内莞镇(横水村与元善镇大埠村河界交界) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 18 | 陂头镇(陂头水 夏田村慧福桥) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 19 | 陂头镇(贵东水 贵塘村葛仔引) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 20 | 大湖镇(活水村与三角镇塘背村河界交界) | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 21 | 大湖镇(大寨水(连平与东源交界)) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 |
| 22 | 大湖镇(小水河(连平五禾与东源交界)) | Ⅲ类 | Ⅳ类 |

②省考断面

连平县省考断面有1个，为隆街大桥断面。选取溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要指标进行变化趋势分析，详见图3.3-17，从图中可以看出，2016~2022年期间，隆街大桥断面高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷指标总体呈现平稳或下降趋势；溶解氧浓度总体呈现下降趋势，但均高于Ⅱ类水质标准，2018年溶解氧浓度最低，为6.72；总氮年均浓度呈现明显上升趋势，从2016年0.35mg/L上升至2022年1.00mg/L，浓度增长1.88倍。

根据《河源市新丰江水库及其主要支流水环境（降氮控磷）综合整治行动方案（2021-2025年）》，新丰江水库流域水环境综合整治的总体目标是：一年见成效、三年大改观、五年达总氮控制目标。即通过实施综合整治，以2020年为基准年，2021年新丰江水库主要入库支流水质指标总体趋好（总磷浓度有所下降），参考指标总氮浓度有所下降，初步遏制新丰江水库总氮上升趋势，总氮年均值不高于0.49mg/L；2023年新丰江水库主要入库支流水质达标，水库水质达到国家考核要求，总氮年均值不高于0.4mg/L；2025年新丰江水库总氮入库污染通量削减一半以上，水库水质全面达标，总氮年均值不高于0.3mg/L。从2016~2022年隆街大桥断面水质变化情况来看，隆街大桥断面主要问题为总氮污染，与流域内畜禽养殖、农村面源、生活污染等有关。

图3.3-17隆街大桥断面水质变化趋势图

③县控/生态县考核断面

连平县县控/生态县考核断面包括合水桥、连中桥、黄潭寺和大席水，其中合水桥为生态县考核断面，其他为县控断面。选取溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要指标进行变化趋势分析，结果显示2016~2022年期间合水桥、连中桥、黄潭寺和大席水断面大部分主要指标均呈现平稳或下降趋势，且浓度低于Ⅱ类水质标准；合水桥、连中桥、黄潭寺断面总磷、总氮浓度均呈现上升趋势（详见图3.3-18和图3.3-19），其中，合水桥断面2021年总磷浓度最高，为0.09mg/L，2022年降至0.08mg/L，总体比2016年增长0.22倍；连中桥断面2021年总磷浓度均为0.07mg/L，2022年降至0.06mg/L，总体比2016年增长0.42倍；黄潭寺断面2018年和2022年总磷浓度分别为0.10mg/L和0.09mg/L，总体比2016年增长0.37倍。

从总氮浓度变化来看，合水桥断面2022年浓度最高，总氮浓度达0.74mg/L，比2016年增长0.74倍；连中桥断面2021年浓度最高，达0.86 mg/L，2022年降至0.49 mg/L，总体比2016年增长0.56倍；黄潭寺断面2022年浓度最高，达0.85 mg/L，比2016年增长1.15倍；大席水断面2021年和2022年浓度分别达0.69mg/L，和0.68 mg/L，总体比2016年增长1.08倍。

总体来讲，合水桥、连中桥、黄潭寺和大席水断面水质能保持优良，但总磷和总氮指标浓度呈现上升趋势，与流域内畜禽养殖、农村面源、生活污染等有关。

图3.3-18 总磷年均浓度变化情况分析图

图3.3-19 总氮年均浓度变化情况分析图

④饮用水源地监测点

连平县集中式饮用水源地监测断面包括鹤湖水水库及密溪河。选取溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要指标进行变化趋势分析，结果显示2016~2022年期间鹤湖水水库、密溪河监测点大部分主要指标均呈现平稳或下降趋势，且浓度低于Ⅱ类水质标准；鹤湖水水库、密溪河氮浓度呈现上升趋势（详见图3.3-20），其中2019年和2021年氨氮和总氮浓度相对较高，鹤湖水水库2021年氨氮和总氮浓度分别为0.129mg/L和0.36mg/L，2022年降至0.076 mg/L和0.29mg/L，总体比2016年增长0.34倍和0.56倍；密溪河2021年氨氮和总氮浓度分别为0.187mg/L和0.57mg/L，2022年降至0.076 mg/L和0.41mg/L，总氮总体比2016年增长0.24倍。总体来讲，连平县县级饮用水源地水质达标率能保持100%，但饮用水源地氮浓度呈现上升趋势，与流域内畜禽养殖、农村面源、生活污染等有关。

图3.3-20 县级集中式饮用水源地氮浓度变化情况分析图

⑤镇水环境综合整治考核断面

2022年连平县22个镇水环境综合整治考核断面中15个断面水质类别达到Ⅱ类，4个断面水质类别为Ⅲ类，工业园管委会（工业园污水处理厂排污口下游200米）和小水河（连平五禾与东源交界）断面为Ⅳ类，大湖镇的大寨水（连平与东源交界）断面为劣Ⅴ类，22个镇水环境综合整治考核断面中7个断面超标，超标率为31.82%，污染因子主要为总磷、氨氮和化学需氧量。其中，大湖镇的大寨水（连平与东源交界）断面氨氮超标1.59倍，总磷超标3.70倍，化学需氧量超标1.56倍，高锰酸盐指数超标0.40倍；工业园管委会（工业园污水处理厂排污口下游200米）断面氨氮超标0.54倍，化学需氧量超标0.45倍；其他监测断面总磷超标，超标倍数为0.20~0.39。

表3.3-8 2022年22个镇水环境综合整治考核断面超标情况分析表

| 序号 | 断面名称 | 水质目标 | 水质 类别 | 超标因子与 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元善镇（江面村与溪山镇茶山村河界交界） | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷0.35 |
| 2 | 溪山镇（东罗村与隆街镇三坑村河界交界） | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷0.38 |
| 3 | 忠信镇(新下村合水桥老桥) | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷0.20 |
| 4 | 三角镇(新村村鳌岭三个垇) | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷0.20 |
| 5 | 工业园管委会(工业园污水处理厂排污口下游200米) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 氨氮0.54，化学需氧量0.45 |
| 6 | 大湖镇(大寨水(连平与东源交界)) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮1.59，总磷3.70，化学需氧量1.56，高锰酸盐指数0.40 |
| 7 | 大湖镇(小水河(连平五禾与东源交界)) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 总磷0.39 |

（3）入河排污口

根据党中央、国务院深入打好污染防治攻坚战的决策部署，以及广东省、河源市入河排污口排查整治专项行动工作方案，全面实施入河排污口排查。排查范围包括陂头河、贵东河、大湖河、连平河、大席河、忠信河、五禾水、新丰江等8条河流及其支流以及赤竹径水库水库。根据初步排查结果，入河（库）排污口共计985个，其中以忠信河、连平河、大席河、大湖河为主，入河排污口分别为355个、286个、186个和95个，占总入河排污口的36.04%、29.04%、18.88%和9.64%。

图3.3-21 连平县入河排污口分布统计图

从主要河流流域入河排污口分布来看，忠信河流域入河排污口主要分布在忠信河干流，其次为高陂水，入河排污口数量分别为283个和65个，占忠信河流域总数的79.82%和18.31%；连平河流域入河排污口主要分布在连平河干流，其次为密溪河和崧头河，入河排污口数量分别为115个、104个和58个，占连平河流域总数的40.21%、36.36%和20.28%；大席河流域入河排污口主要分布在大席河干流，其次为小水河，入河排污口数量分别为130个和54个，占忠信河流域总数的69.89%和29.03%；大湖河流域入河排污口主要分布在大湖河干流，其次为小溪尾水，入河排污口数量分别为69个和23个，占大湖河流域总数的72.63%和24.21%。

图3.3-22 主要河流流域入河排污口分布统计图

根据调查结果，连平县共有11个入河排污口位于整合优化后的自然保护区内，25个入河排污口位于饮用水源保护区内。另外，连平河、大席河、忠信河、大湖河及其主要支流崧头水、高陂水、密溪河等环境功能区划目标为Ⅱ类以上水质的水域范围内存在数量较多的入河排污口，连平县入河排污口有待分类整治。

      - 水生态

1. 岸线与滩涂湿地

连平县境内河流分属东江、北江两大水系。东江水系河流有连平河、大席河、忠信河和大湖河，流域面积1965.5平方千米，占全县土地总面积的83.11%。大小支流57条，其中集雨面积10平方千米以上支流42条。北江水系主要河流有陂头河和贵东河，流域面积313.4平方千米，占全县土地面积的13.25%。大小支流11条，其中集雨面积10平方千米以上支流7条。连平县境内注册登记水库总计90宗，其中中型水库有1宗，为瓮潭水库，小（一）型水库15宗，总库容1.16亿立方米。瓮潭水库位于东江水系大湖镇大湖河上游，集雨面积为60平方千米，最大库容为3200万立方米。连平县已划定湿地公园共1个，为地方级湿地公园，面积134.04公顷。

根据连平县第三次全国国土调查主要数据，连平县湿地面积75.24公顷，主要分布在油溪镇、元善镇、内莞镇、忠信镇和上坪镇，湿地面积分别为14.52公顷、14.51公顷、10.60公顷、8.71公顷和8.02公顷，分别占全县湿地面积的19.30%、19.28%、14.09%、11.58%和10.66%。

图3.3-25 连平县湿地面积统计图

连平县所有河流湖泊均没有设置河道管理范围、河道蓝线，根据《广东省河源市连平县江河流域综合规划修编报告》（2020年7月），连平县规划河湖管理范围划界立桩，涉及连平河、大席河、贵东河、塘田水、忠信河、大湖河、陂头河、高陂水、密溪河、崧头河、五禾水、金花洞水、小水河等68条河流，河岸线合计733.21km。河湖管理和保护范围划定后，由县级以上人民政府按管理权限予以公告，选定界址，设置界桩。划界确权，明确河湖库的管理边界和管理责任。近年来，由于沿河两岸的开发和人口增长及历史等因素，河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题难以根除，另外，由于上游水土流失，携带大量泥沙，造成部分地区出现不同程度的河床淤积、河床下切、河岸企陡等问题，大湖河、忠信河、高陂水、大席河、连平河、崧头河、陂头河、贵东河、船洞河等小流域综合治理工作有待推进。

2. 生态流量

连平县主干河流生态需水保障主要通过各流域主要水库联合优化调度实现，按照以“防洪、供水为主，兼顾发电等综合效益”的原则，充分发挥水库蓄丰补枯性能，实施各流域主干联合优化调度，控制水库出库流量来满足流域下游生产、生活用水需要的同时保障河道生态用水需求。连平县河涌整治处于起步阶段，截污系统尚不完善，部分河涌河床淤积，水动力不足，单纯依靠河涌自然汇水难以满足河涌景观、生态用水要求。

小水电是连平县山区经济的支柱产业，开发利用水力资源对促进山区经济发展，加快山区脱贫致富和稳定水利管理队伍有着十分重要的意义。根据《连平县小水电生态流量“一站一策”整改方案》（2021年9月），连平县13个镇现有电站共243宗，其中油溪镇电站数量最多，为43宗，占全县的17.70%；其次为隆街镇、内莞镇、元善镇和陂头镇，分别为39宗、38宗、32宗和30宗，分别占全县的16.05%、15.64%、13.17%和12.35%。从生态流量保障设施建设情况来看，全县243宗电站中222宗列入整改类，其中68宗未建生态流量泄放设施，占整改类总数的30.63%；219宗未装设生态流量监测监控设施，占整改类总数的98.65%。沿河水电站多、蓄水量大，电站生态流量保障设施建设不足，导致部分河段水体流动性差，河道自净能力下降，水生态功能有所退化。

图3.3-27 连平县电站生态流量保障设施建设统计图

      - 工作成效

水资源开发利用与保护。严格落实用水总量控制管理、用水效率管理和水资源保护管理工作，完成市级水资源考核工作；推进节水型机关和节水型社会创建工作，完成《连平县公共机构节水型示范单位建设项目》设计和水务局机关节水设施改造并通过市局考核。

生态流量保障。扎实、稳妥推进生态流量监管工作，实施小水电问题清理整改，在全省范围内先行先试，完成全县小水电站生态流量下泄设计调查和忠信河流域18宗水电站方案设计工作，按照“关停、退出一批，整改、保留一批”的思路，探索制定了《连平县小水电清理整改工作方案》，按轻重缓急分批进行整改。截至2021年底，已关停水电站3宗、退出1宗、收回开发权4宗；制定和实施《连平县小水电站生态流量监管工作方案》，已完成50余宗水电站生态流量监测设施安装工作。

污染减排与生态扩容。“十三五”期间完成连平县县城污水处理厂一期工程提标扩容，处理能力从1万吨/日提升至1.5万吨/日。积极推进畜禽粪污资源化利用工作， 2022年末全县畜禽粪污综合利用率为81.56%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率为98.7%，其中，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%。印发《河源市连平县畜禽养殖业污染防治规划（2019-2024）》，落实禁养区内养殖场清理工作。大力开展农村生活污水治理，印发《河源市连平县农村生活污水治理专项规划（2021-2025年）》，截至2021年底，全县1134个自然村中完成了524个自然村生活污水治理，治理率为46.2%。开展山区中小河流治理工程，2015~2019年完成了大席河、忠信河、连平河、大湖河、五禾水、陂头河、贵东水等山区中小河流治理，治理河长达268公里；完成了大席河万里碧道建设8.5公里。

表3.3-9 中小河流治理工程项目表

| 年度 | 河流项目 | 治理河段 | 治理河长 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 大席河干流治理工程 | 大席河（上坪镇段）治理工程 | 19.7 |
|  |  | 大席河（内莞镇段）治理工程 |  |
|  | 忠信河治理工程 | 忠信河（油溪镇段）治理工程 | 30.6 |
|  |  | 高陂水（高莞镇段）治理工程 |  |
|  |  | 高陂水（忠信镇段）治理工程 |  |
|  | 船洞水治理工程 |  | 10.4 |
| 2016年 | 连平河干流治理工程 | 连平河（元善镇段）治理工程 | 17.8 |
|  |  | 连平河（溪山镇段）治理工程 | 13.4 |
|  |  | 连平河（隆街镇段）治理工程 | 9.1 |
|  | 连平河支流治理工程 | 密溪河治理工程 | 7.6 |
|  | 连平河支流治理工程 | 双头河治理工程 | 6.6 |
|  | 大湖河治理工程 | 大湖河（大湖镇段）治理工程 | 6.8 |
|  |  | 大湖河（三角镇段）治理工程 | 6.4 |
|  | 忠信河治理工程 | 忠信河（忠信镇段）治理工程 | 5.4 |
|  |  | 金花洞水治理工程 | 3.7 |
| 2017年 | 五禾水治理工程 |  | 11.91 |
|  | 陂头河治理工程 |  | 12.16 |
|  | 连平河支流治理工程 | 东坑水治理工程 | 5.52 |
|  |  | 鹤湖水治理工程 | 4.41 |
|  | 连平县其他大席河一级支流治理工程 | 留洞河治理工程 | 4.68 |
|  |  | 小水河治理工程 | 3.35 |
|  |  | 蓝洲水治理工程 | 8.08 |
|  | 连平河支流治理工程 | 岑告水治理工程 | 5.1 |
|  |  | 岐山水治理工程 | 1.5 |
|  |  | 小洞水治理工程 | 9.2 |
|  | 大湖河治理工程 | 大席河（元善镇段）治理工程 | 2.2 |
|  | 贵东水治理工程 |  | 16.5 |
| 2018年 | 连平县其他大席河一级支流治理工程 | 西坪治理工程 | 5.2 |
|  | 大湖河治理工程 | 清沟水治理工程 | 11.3 |
|  | 忠信河治理工程 | 茶新水治理工程 | 4.8 |
|  |  | 赤竹径水治理工程 | 2.8 |
| 2019年 | 连平河支流治理工程 | 双头河支流治理工程 | 12.0 |
|  | 忠信河治理工程 | 高陂水支流牛斗洞水治理工程 | 4.0 |
|  |  | 高陂水支流黄竹坑治理工程 | 3.3 |
|  | 大湖河治理工程 | 小溪尾水治理工程 | 2.5 |

      - 问题诊断

连平县水生态环境总体良好，主要存在的问题如下：

①重点河库氮磷浓度呈现上升趋势。连平县县控以上地表水水质达到或优于Ⅲ类水体的比例保持100%，县级以上集中式饮用水源地水质达标率保持100%，但重点河库氮磷浓度呈现上升趋势。2016~2022年，连平河省考隆街大桥断面总氮浓度从0.35mg/L上升至1.00mg/L，浓度增长1.88倍。合水桥、连中桥、黄潭寺等县控/生态县考核断面总磷浓度增长0.22~0.42倍，总氮浓度增长0.56~1.15倍。县级鹤湖水水库饮用水源地氨氮和总氮浓度增长0.34倍和0.56倍，县级密溪河饮用水源地总氮增长0.24倍。氮磷浓度呈现上升趋势与流域内畜禽养殖、农村面源、生活污染等有关。连平位于新丰江水库上游，占新丰江水库集雨面积的40%，氮磷浓度上升对新丰江水库也产生较大的水质安全隐患。

②镇级河流水环境质量未能稳定达标。2022年22个镇水环境综合整治考核断面中7个断面超标，超标率达31.82%，其中工业园管委会（工业园污水处理厂排污口下游200米）和小水河（连平五禾与东源交界）断面为Ⅳ类，大湖镇的大寨水（连平与东源交界）断面为劣Ⅴ类。污染因子主要为总磷、氨氮和化学需氧量，其中，大湖镇的大寨水（连平与东源交界）断面氨氮超标1.59倍，总磷超标3.70倍，化学需氧量超标1.56倍，高锰酸盐指数超标0.40倍；工业园管委会（工业园污水处理厂排污口下游200米）断面氨氮超标0.54倍，化学需氧量超标0.45倍；其他监测断面总磷超标，超标倍数为0.20~0.39。镇级河流主要污染源为畜牧养殖业产生的废弃物和废水、周围村庄的生活污水、部分企业的工业废水，农村生活垃圾和农业面源污染也对水体有一定影响。

河流生态健康安全面临威胁。现状河湖管理体制尚未完善，由于沿河两岸的开发和人口增长及历史等因素，河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题难以根除，主要河流河滩地被占用情况比较严重，另外，由于上游水土流失，携带大量泥沙，造成部分地区出现不同程度的河床淤积、河床下切、河岸企陡等问题，大湖河、忠信河、高陂水、大席河、连平河、崧头河、陂头河、贵东河、船洞河等小流域综合治理工作有待推进。沿河水电站多、蓄水量大，电站生态流量保障设施建设不足，导致部分河段水体流动性差，河道自净能力下降，水生态功能有所退化。

    - 森林生态环境

      - 总体概况

2022年连平县林业用地187469.86公顷（未与第三次全国国土调查数据对接融合），占国土面积的82.40%；其中有林地面积161511.92公顷，占国土面积的70.99%；灌木林地面积10127.41公顷，占土地总面积的4.45%；未成林地面积为6441.04公顷，占国土面积的2.83%；疏林地面积为346.30公顷，占国土面积的0.15%；宜林地面积为741.29公顷，占国土面积的0.33%；无立木林地面积为8225.29公顷，占土地总面积的3.62%，其他林地面积76.60公顷，占土地总面积的0.03%。

图3.3-28 2022年连平县林地面积统计图

森林资源质量明显提升。2018~2022年全县森林总面积从169404.91公顷增长至170263.41公顷，森林覆盖率从74.46%增长到74.83%；森林蓄积量逐步增长，乔木林地生产力由2018年59.62立方米/公顷增长到2022年69.46立方米/公顷。

图3.3-29 连平县森林总面积与森林覆盖率变化统计图

图3.3-30 连平县森林蓄积量与生产力变化统计图

      - 树种结构

连平县森林蓄积量1098.99万立方米，优势树种包括杉木、马尾松、湿地松、桉树、其它软阔、其它硬阔、针叶混交林、针阔混交林和阔叶混交林，其中以其它软阔、针阔混交林和马尾松（广东松）为主，森林蓄积量分别为476.51万立方米、241.44万立方米、115.16万立方米，分别占森林总蓄积量的43.36%、21.97%和10.48%。

图3.3-31 连平县树种结构统计图

      - 林龄结构

2022年连平县乔木林森林蓄积量为1093.33万立方米，按林龄来分，幼龄林蓄积量为102.64万立方米，占乔木林总蓄积量的9.39%；中龄林蓄积量为302.65万立方米，占乔木林总蓄积量的27.68%；近熟林蓄积量为285.45万立方米，占乔木林总蓄积量的26.11%；成熟林蓄积量为322.34万立方米，占乔木林总蓄积量的29.48%；过熟林蓄积量为79.84万立方米，占乔木林总蓄积量的0.04%。总体来看，中幼龄林比例偏大，占乔木林蓄积量的37.07%，中幼林抚育工作尚待持续推进。从空间分布来看，中幼龄林主要分布在连平河、大席河和忠信河流域。

图3.3-32 连平县乔木林结构统计图

      - 公益林结构

2022年连平县公益林地林种结构详见图3.3-34和表3.3-10。从中可以看出，连平县公益林地总面积为107312.99公顷，占国土面积的47.17%。公益林中主要为水源涵养林，面积为94947.09公顷，占公益林总面积的88.47%；其次为自然保护林，面积为11553.36公顷，占公益林总面积的10.77%。水土保持林、风景林、其他防护林以及环境保护林分别占公益林总面积的0.69%、0.033%、0.029%和0.003%。

从公益林等级划分上统计，连平县国家级公益林面积为27346.86公顷，其中一级、二级公益林面积分别为7237.04公顷和20109.83公顷，分别占国家级公益林面积的26.46%和73.54%。省级公益林面积为79966.13公顷，其中一级、二级和三级公益林面积分别为4336.61公顷、74319.81公顷和1309.70公顷，分别占省级公益林面积的5.42%、92.94%和1.64%。

连平县公益林分布详见图3.3-35。从图中可以看出，连平县公益林主要分布在陂头河、连平河、大席河、忠信河流域，西北面贵东河和东南面大湖河、五禾水流域则相对较少。

图3.3-34 2022年连平县公益林面积统计图

表3.3-10 连平县公益林地林种结构统计表

| 事权 | 公益林保护等级 | 面积合计 （公顷） | 特种用途林面积（公顷） |  |  | 防护林面积（公顷） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环境保护林 | 风景林 | 自然保护林 | 水源涵养林 | 水土保持林 | 其它防护林 |
| 国家级 | 一级 | 7237.04 |  |  | 6825.76 | 411.28 |  |  |
|  | 二级 | 20109.83 |  |  | 2180.02 | 17406.45 | 523.36 |  |
| 省级 | 一级 | 4336.61 | 3.41 | 35.86 | 228.67 | 4068.66 |  |  |
|  | 二级 | 74319.81 |  |  | 2318.91 | 71806.55 | 163.68 | 30.68 |
|  | 三级 | 1309.70 |  |  |  | 1254.15 | 55.56 |  |

2018~2022年连平县公益林面积及一、二类公益林面积比例如图3.3-36所示。从中可以看出，近年来连平县生态功能逐年增强，生态公益林面积由105551.85公顷提高到107312.99公顷，生态公益林中一、二类林面积比例由98.49%提高到98.78%。

图3.3-36 2022年连平县公益林面积统计图

      - 森林自然度

森林自然度反映现实森林类型与地带性原始顶极森林类型的差异程度,是反映森林质量和生态状况的一项重要指标。根据森林自然度的含义，将森林自然度划分成Ⅰ~Ⅴ个等级，具体划分标准如下。

表3.3-11 森林自然度划分标准

| 自然度 | 划分标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 原始或受人为影响很小而处于基本原始状态的森林类型 |
| Ⅱ | 有明显人为干扰的天然森林类型或处于演替后期的次生森林类型，以地带性顶极适应值较高的树种为主，顶极树种明显可见 |
| Ⅲ | 人为干扰很大的次生森林类型，处于次生演替的后期阶段，除先锋树种外，也可见顶极树种出现 |
| Ⅳ | 人为干扰很大，演替逆行，处于极为残次的次生林阶段 |
| Ⅴ | 人为干扰强度极大且持续，地带性森林类型几乎破坏殆尽，处于难以恢复的逆行演替后期，包括各种人工森林类型 |

表3.3-12 连平县森林自然度比例统计表

| 统计单位 | 森林自然度比例（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 陂头 | 100 | 0 | 27.07 | 29.33 | 3.31 | 40.29 |
| 大湖 | 100 | 0 | 19.91 | 6.3 | 1.74 | 72.05 |
| 高莞 | 100 | 0 | 12.56 | 16.7 | 5.87 | 64.87 |
| 黄牛石林场 | 100 | 0.6 | 85.76 | 5.46 | 2.49 | 5.68 |
| 莲塘茶场 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 林科所 | 100 | 0 | 0 | 38.06 | 32.58 | 29.35 |
| 隆街 | 100 | 0.3 | 47.56 | 6.83 | 0.44 | 44.88 |
| 内莞 | 100 | 0 | 36.12 | 18.66 | 14.21 | 31 |
| 三角 | 100 | 0.31 | 1.75 | 1.03 | 0 | 96.91 |
| 上坪 | 100 | 0.67 | 44.06 | 14.49 | 4.47 | 36.31 |
| 田源 | 100 | 4.46 | 49.53 | 2.23 | 0.17 | 43.61 |
| 溪山 | 100 | 0 | 38.46 | 1.94 | 1.07 | 58.53 |
| 绣缎 | 100 | 0 | 0.26 | 5.26 | 0.93 | 93.55 |
| 油溪 | 100 | 0.26 | 44.19 | 16.32 | 5.09 | 34.13 |
| 元善 | 100 | 0 | 38.5 | 18.12 | 22.67 | 20.7 |
| 忠信 | 100 | 0 | 9.62 | 17.47 | 2.79 | 70.13 |

根据连平县资源调查数据统计，连平县Ⅰ~Ⅴ级自然度林地面积分别为717.98公顷、69810.42公顷、28034.36公顷、13248.21公顷和75651.99公顷，分别占全县林地面积的0.38%、37.24%、14.95%、7.07%和40.36%。由此可见，连平县处于原始状态的森林类型占比很低，仅为0.38%，森林受人为干扰比例大，Ⅴ级自然度占比达40.36%。从空间分布上看，受人为干扰程度最大的为东南部忠信河、大湖河、五禾水流域，涉及三角镇、绣缎镇、大湖镇、忠信镇、高莞镇、莲塘茶场，Ⅴ级自然度占比分别达96.91%、93.55%、72.05%、70.13%、64.87%和100%。

      - 功能分区

根据《河源市连平县林地保护利用规划（2021-2035年）》（2021.1），结合连平县的自然地理条件、生态区位重要性、林业生产条件、资源分布情况等，将连平县林地利用区划为：西部水土保持与森林生态景观区、中部低山丘陵风景林与森林城市经营区、西南部丘陵特色经济林与水源涵养林经营区、东南部盆地水土保持林与大径级用材林经营区。

表3.3-11 连平县林地利用分区一览表

| 序号 | 功能分区 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西部水土保持与森林生态景观区 | 陂头、上坪、内莞和黄牛石自然保护区 |
| 2 | 中部低山丘陵风景林与森林城市经营区 | 元善镇和林科所 |
| 3 | 西南部丘陵特色经济林与水源涵养林经营区 | 隆街、溪山、田源 |
| 4 | 东南部盆地水土保持林与大径级用材林经营区 | 忠信、大湖、绣缎、油溪、高莞、 三角和莲塘茶场 |

1. 西部水土保持与森林生态景观区

该区包括陂头、上坪、内莞和黄牛石自然保护区。林地利用方向以保护自然和人工营造的阔叶混交林为重点，大力建设水源涵养林和水土保持林，保护水源、保持水土；因地制宜、保持自然生态系统的稳定与安全，维护生态平衡和生物多样性，保护森林生态环境。本区集中了全县最为核心的自然保护地资源。黄牛石省级自然保护区坚持自然修复、严格保育的方针，保护森林生态系统多样性，使生物物种丰富化，食物链复杂化，森林层次结构和森林风景质量得到改善，水源涵养和水土保持功能得到加强，打造北部绿色生态屏障。其余乡镇石灰岩地区森林以保护和局部改造为主，提高森林覆盖率，提升森林质量，建立稳定、优质的森林生态系统；充分利用石灰岩地质和森林资源发展生态旅游，提升山区森林旅游品质。其它山地丘陵森林加快林分更新和改造步伐，提高针阔和阔叶混交林比例。严禁与主体功能不相符的各项建设，严禁任何有悖于保护目的的各项林地利用活动；除法律法规另有规定外，禁止建设用地调整边界；区内各类建设项目确需占用林地的，要组织论证评估，尽量缩小使用林地规模。

2. 中部低山丘陵风景林与森林城市经营区

该区包括元善镇和林科所。林地利用方向为：大力发展城市林业，建设城市森林，改善和提升城市生态环境质量和品味，加强对新丰江水库、鹤湖水库集雨范围林地保护，强化水土流失地区水土保持林的恢复和发展，封育保护南亚热带季风常绿阔叶林植被；利用优良的气候条件和较为丰富的林地资源，增加乡土景观树种的比例，形成多树种、多层次、多色彩的季相变化明显的生态风景林，改善城市森林面貌，使城乡规划与生态环境相协调，实现森林经营规划在生态、经济和社会三个效益层面的有机统一。

3. 西南部丘陵特色经济林与水源涵养林经营区

该区包括隆街、溪山、田源镇。林地利用方向为：发展丘陵地区特色林业产业，提升柑桔、三华李、青梅等林产品的品质，打造连平最大的水果产原地。推进林下经济发展，形成林上林下两个经济层，最优化利用森林空间。充分发挥该地带的经济林资源优势，发展生态旅游，打造森林生态与特色林业观光结合的新兴旅游产品，实现丘陵区林业特色产业“三个效益”最大化。加大沿溪、沿江等水源涵养林保护与建设和水土流失治理，全面提高森林涵养水源能力，增加灾害抵御能力。挖掘林地生产潜力，培育集约经营的商品林和珍贵大径级阔叶混交林，大幅提高森林质量，建立优质高效的森林生态系统。全面实施马尾松、杉木等人工纯林提质和退化林修复工程，增加复层针阔混交林比重，强化水土流失地区水土保持林的恢复和发展，封育保护南亚热带季风常绿阔叶林植被；利用优良的气候条件和较为丰富的林地资源，适度发展优质经济林（果树）。公益林保护等级Ⅰ级的林地必须进行严格保育；经济林种植线以上的其他林地，采用林分改造措施营造阔叶混交林，进一步改善林相和森林结构，提升森林景观质量，使该功能区成为既能出产高品质林产品，又能发挥重要生态效能的示范区。

4. 东南部盆地水土保持林与大径级用材林经营区

该区包括忠信、大湖、绣缎、油溪、高莞、三角和莲塘茶场。该区森林覆盖率和乔木林公顷蓄积量均低于全县平均水平，退化次生林面积13278.82公顷，占乔木林面积的 34.86%，通过科学营林对退化次生林林分结构进行优化，拓展林地养分空间，增强生态系统的水土保持功能，强化森林对病虫害和干旱、霜冻等灾害的抵抗力，提升木材品质和林木储备能力，促使该区域往大径材培育方向发展。着力推进经济林集约化经营进程，科学管理和规划经济林的生产，充分利用盆地地形带来的雨水和积温优势，重点提升经济林林产品质量。

      - 工作成效

“十三五”期间，连平县以森林资源管理、造林绿化等为重点，开展“绿化连平”大行动，提高生态林业质量。认真落实严管措施，强化林地征占用管理，完善征占用林地审核，坚持“保护合法、打击非法”查处滥伐盗伐林木，乱征乱占林地，捕猎野生动物、采挖野生植物等违法行为，有效保护了森林资源。完成了森林资源管理“一张图”年度更新工作，将各年度林地审批、林木采伐、违规案件、病虫害、火烧迹地、造林面积、抚育面积、生态公益林落界、天然林落界、督查图斑、地质灾害等森林资源变化情况，通过“广东省森林资源档案在线更新系统”进行“一张图”更新，及时掌握连平县森林资源情况的变化情况。稳步推进碳汇造林、森林抚育等重点工程，生态建设取得明显成效。据统计，“十三五”期间连平县造林抚育面积达53.87万亩，其中碳汇林/高质量水源林造林4.93万亩，碳汇林/高质量水源林抚育23.46万亩，中央森林抚育25.48万亩。

      - 问题诊断

森林质量总体不高。幼龄林、中龄林所占比例偏大，占乔木林蓄积量的37.07%，公益林的林龄与生态效益有密切的关系，中幼龄林所占比例过大，影响公益林生态效益的发挥。纯林多、混交林少，公益林林分组成中纯林比重大，其中以其他软阔、马尾松、杉木、桉树、湿地松为主，合占公益林蓄积量的65.34%。树种结构较单一，以其它软阔、针阔混交林和马尾松（广东松）为主，合占森林总蓄积量的75.81%。人为干扰大，全县处于原始状态的森林类型占比很低，仅为0.38%，Ⅴ级自然度占比达40.36%，尤其是东南部忠信河、大湖河、五禾水流域，包括三角镇、绣缎镇、大湖镇、忠信镇、高莞镇、莲塘茶场等，Ⅴ级自然度面积比例64.87%~100%。

松材线虫病等林业有害生物威胁大。连平县松林面积达54多万亩，根据2022年松材线虫病普查结果，全县松材线虫病发生疫情面积达13.07万亩，枯死松树18375株（含普查前已除治1487株），尤其是105国道、粤赣高速、大广高速、昆汕高速、武深高速、341线省道沿线两旁松林及县城、镇周边均分布着松材线虫病枯死树，疫区相互传播蔓延，严重威胁连平森林资源安全，松材线虫病防控压力重。另外，全县林地内红火蚁发生面积达1019亩，群众对红火蚁的危害认识不足，存在除治不及时、用药不得法、除治不彻底现象。

土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题仍较突出。森林生态系统土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题仍较突出，2022年连平森林生态系统土壤侵蚀面积达2622.28公顷，占林业用地面积的1.40%。其中以九连山林场、上坪镇、隆街镇和溪山镇为主，分别占总侵蚀面积的28.45%、17.81%、17.18%和14.25%；从侵蚀强度来看，以轻微侵蚀为主，占总侵蚀面积的97.32%；中级、强度、剧烈侵蚀分别占总侵蚀面积的0.93%、1.41%和0.35%。石漠化面积达760.71公顷，其中以溪山镇、陂头镇为主，分别占石漠化总面积的48.61%和33.13%；从石漠化强度来看，以轻度和中度石漠化为主，面积分别达331.16公顷和322.59公顷，分别占石漠化总面积的43.53%和42.41%。土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题分布范围广，生态敏感性等级脆弱。

图3.3-39 连平县石漠化面积统计图

图3.3-40 林地土壤侵蚀面积统计图

    - 生物多样性

      - 总体概况

连平作为粤北地区重要生态屏障和南岭山脉生态保护的重要核心区、南岭生物多样性保护优先区，生物多样性丰富，森林生态系统和珍稀野生动植物具有明显的地区典型性和地带性。截至2023年5月，经县林业局调查发现，连平县境内野生动物主要有两栖爬行动物20多种、哺乳动物20多种、鸟类50多种、昆虫100多种。按样地调查及标本采集，连平县内已发现的主要野生植物有1368种，其中苔藓8科8属8种、蕨类36科72属121种、裸子植物5科7属7种、被子植物152科617属1232种（双子叶植物127科489属1022种、单子叶植物25科128属210种）。

      - 生物多样性保护

国家生物多样性保护优先区划定。2015年，为贯彻落实国务院批准发布的《中国生物多样性保护战略与行动计划（2011-2030年）》，加强生物多样性保护优先区域保护与监管，原环境保护部组织开展了生物多样性保护优先区域边界核定工作，确定了中国生物多样性保护优先区域范围。连平县九连村、上坪镇位于南岭生物多样性保护优先区，其中包括黄牛石自然保护区。

自然保护地整合优化。连平县已完成自然保护地整合优化方案编制，整合优化后省级自然保护区1处，为河源黄牛石自然保护区，主要保护对象包括：中亚热带常绿阔叶林森林生态系统；国家重点保护的珍稀动植物物种，特别是我国、我省特有种；国家重点保护动物的栖息地和珍稀植物的原生地；奇特的自然景观资源；新丰江上游水源地。市县级自然保护区3处，面积共7526.51公顷。自然保护区在有效保护自然资源、生态系统和生物多样性等方面发挥了主体作用。

根据2022年广东省林业局公布，河源黄牛石自然保护区共记录到陆生野生脊椎动物26目80科223种，蝶类9科81属113种，其中国家一级重点保护野生动物3种，分别为黄腹角雉、穿山甲和金斑喙凤蝶，国家二级重点保护野生动物34种；共记录到维管植物214科787属1620余种（栽培植物72种），大型真菌22科31属52种，其中珍稀濒危野生保护植物20科37属51种，国家重点保护野生植物28种，国家一级保护植物1种，为南方红豆杉；金线兰等国家二级保护物种27种。

表3.3-12 连平县自然保护区及主要保护对象

| 序号 | 自然保护地名称 | 级别 | 主要保护对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源黄牛石自然保护区 | 地方级 | 中亚热带常绿阔叶林森林生态系统；国家重点保护的珍稀动植物物种，特别是我国、我省特有种；国家重点保护动物的栖息地和珍稀植物的原生地；奇特的自然景观资源；新丰江上游水源地 |
| 2 | 河源连平西山自然保护区 |  | 阔叶林珍稀动植物 |
| 3 | 河源连平河头自然保护区 |  | 阔叶林珍稀动植物 |
| 4 | 河源连平雷公寨自然保护区 |  | 阔叶林珍稀动植物 |

生物多样性生态保护红线划定。连平县生态保护红线包括南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线和东江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线，红线类型分别为生物多样性和水源涵养。其中，生物多样性保护红线分布在陂头镇、上坪镇、元善镇西北部、隆街镇。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的8类有限人为活动。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、生态农业、基础设施建设、村庄建设等人为活动；人工商品林允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。

      - 问题诊断

生物多样性本底未清。连平县作为粤北地区重要生态屏障和南岭山脉生态保护的重要核心区、南岭生物多样性保护优先区，生物多样性丰富，森林生态系统和珍稀野生动植物具有明显的地区典型性和地带性，在区域生态安全格局中具有重要地位，全县系统性的生物多样性本底调查等基础工作尚未开展，对野生动植物分布空间格局和生态资源动态变化数据掌握不全面，从而制约野生动植物及其栖息地保护、生态廊道恢复等生物多样性保护工作。

生物多样性保护体系尚未完善。连平县自然保护地累积了很多历史遗留问题，存在大量城镇、村庄、耕地（含永久基本农田）、矿业权、人工商品林等空间矛盾冲突，城乡发展、基础设施建设、工农业生产、居民生活与保护管理矛盾冲突。部分典型生态系统的分布区域、野生植物关键生境、野生动物重要栖息地，以及具有重要科学、科普教育价值的地质遗迹等尚未纳入自然保护地范围，需加快推进自然保护地整合优化预案成果落地，完善自然保护地体系结构。

生物多样性保护形势严峻。连平所在区域为国家南岭生物多样性保护优先区域，粤北生态发展区，生物多样性丰富，区域内拥有我国重要生物物种基因库，被列入国际生物多样性热点地区和国家生物多样性保护优先区。现状生物多样性本底未清，历史遗留矿山数量多、分布广，地质灾害敏感性较高，水土流失、石漠化等土地退化问题仍较突出，尤其是陂头、内莞喀斯特（岩溶）地区地貌发育的生态脆弱地区，野生动植物栖息地受损，入侵物种威胁本地物种生存，生物多样性保护形势严峻。

    - 农田生态环境

      - 耕地与基本农田分布

根据连平县第三次全国国土调查数据，全县耕地面积为14402.22公顷，耕地资源主要分布在西部以及东部的陂头镇、隆街镇、元善镇和忠信镇，面积分别为1998.05公顷、1709.57公顷、1704.75公顷和1514.88公顷，分别占全县耕地面积的13.87%、11.87%、11.84%和10.52%。永久基本农田分布详见图3.3-43，地形坡度分布详见图3.3-44，从图中可以看出，连平县永久基本农田连片区域集中在连平河、忠信河和大湖河两岸地势相对较平坦的区域。

      - 耕地污染与安全利用

2021年和2022年，以河源市连平县耕地土壤环境质量类别划分成果数据和广东省农业农村厅下发的河源市连平县受污染耕地分类管理任务图斑为依据，以安全利用类耕地（9576.26亩）和严格管控类耕地（838.77 亩），合计任务面积10415.03亩的面积作为受污染耕地安全利用重点任务以确保农产品质量安全为核心目标，全面开展受污染耕地安全利用和风险管控。连平县安全利用类耕地包含5个镇，分别为元善镇、溪山镇、陂头镇、田源镇和油溪镇。其中安全利用类耕地中晚稻种植区域含 4个镇，分别为元善镇、溪山镇、陂头镇、田源镇；严格管控类耕地集中在元善镇。

2021~2022年，连平县按照受污染耕地安全利用任务，对安全利用类和严格管控类耕地开展种植现状排查。根据种植现状排查工作成果，以安全利用类和严格管控类耕地水稻和蔬菜为重点监测对象，开展农产品和土壤协同采样监测，评估受污染耕地水稻和蔬菜质量安全状况。结合连平县耕地土壤污染实际情况，因地制宜开展受污染耕地安全利用，以及严格管控类耕地种植结构调整或非食用农产品调整。根据统计，2021年和2022年连平县受污染耕地安全利用率分别达到97.7%和95.52%，受污染耕地安全利用措施到位率均达100%。

      - 问题诊断

连平县受污染耕地面积大，安全利用工作任务重，土壤及农产品协同监测结果显示，连平县土壤污染物主要为镉和汞，2022年耕地安全利用开展了以叶面阻控剂喷施为主，结合水分管理和撒施硫酸钾的措施，水稻合格率得到较明显的提高，但耕地污染情况形势依然严峻，农产品重金属超标问题需进一步采取适宜的安全利用措施，对措施落地区域农产品重金属含量情况进行持续跟踪监测，以确保达标生产，受污染耕地的全利用率稳定在90%以上。

主要问题汇总

根据连平县生态环境现状调查与统计分析，存在的主要问题如表3.4-1。

表3.4-1 连平县生态环境主要问题汇总表

| 序号 | 类型 | 主要问题 | 重点区域 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质环境 | 生产矿山绿色发展势能不高。6家持证矿山未达到绿色矿山标准，存在矿区复绿、矿区开矿条件未完善等问题。规划期矿山数量及矿产资源开采总量将进一步提升，在新形势发展要求下生产矿山绿色发展形势严峻。 | 连平县 | 全面推进绿色矿山建设，至2023年底，全县持证在采矿山100%达到绿色矿山建设标准。 |
| 2 |  | 历史遗留矿山修复治理任务重。历史遗留矿山点多、面广且呈现分散状态，面积达130.78公顷，矿山无序开采造成地表植被破坏、土壤酸化、弃土无序堆填、土地压占与损毁、水源涵养功能下降、水土流失等历史遗留问题有待治理，尤其是陂头镇南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间范围内历史遗留矿山生态影响问题。 | 陂头镇南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间 | 采用自然恢复与土地整治、裸露地复绿等人工修复措施相结合的方式，重点对陂头镇南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间范围内的历史遗留矿山进行生态修复。 |
| 3 | 水土流失 | 坡耕地水土流失、自然侵蚀、工程侵蚀 | 连平中部连平河与大席河流域；东部忠信河、大湖河、五禾水流域；油溪镇南部和三角镇西部 | ①采取封育、水土保持林草等措施对高莞水库、三角称沟水水库、鹤湖河、高莞甘坑水、内莞大塘缺水、田源船洞水、溪山石坑河、忠信桥南岗水等饮用水源地进行水土流失预防保护； ②重点开展大湖水、上坪水（大席河上坪段）、陂头水等小流域水土流失综合治理。 |
| 4 | 水生态环境 | 重点河库氮磷浓度呈现上升趋势。2016~2022年，省考隆街大桥断面总氮浓度增长1.88倍；合水桥、连中桥、黄潭寺等县控/生态县考核断面总磷浓度增长0.22~0.42倍，总氮浓度增长0.56~1.15倍；县级鹤湖水水库饮用水源地氨氮和总氮浓度增长0.34倍和0.56倍，县级密溪河饮用水源地总氮增长0.24倍。氮磷浓度上升对新丰江水库产生较大的水质安全隐患。 | 连平河、鹤湖水、鹤湖水水库饮用水源地、密溪河饮用水源地 | 对连平河、大席河、密溪河以及流域范围内元善镇、溪山镇等超标断面所在水体，以降氮控磷为目的，以入河污染负荷总量削减为抓手，巩固提升重点断面水质。 |
| 5 |  | 镇级河流水环境质量未能稳定达标。2022年22个镇水环境综合整治考核断面中7个断面超标，超标率达31.82%，其中工业园管委会（工业园污水处理厂排污口下游200米）和小水河（连平五禾与东源交界）断面为Ⅳ类，大湖镇的大寨水（连平与东源交界）断面为劣Ⅴ类。 | 元善镇、溪山镇、忠信镇、三角镇、工业园管委会、大湖镇 | 以忠信镇（新下村合水桥老桥）、三角镇（新村村鳌岭三个垇）、工业园管委会（工业园污水处理厂排污口下游200米）等乡镇断面所在水体以及大湖镇大寨水（连平与东源交界）、大湖镇小水河（连平五禾与东源交界）等超标乡镇水系综合治理为重点，结合美丽宜居村庄建设等工作，推进农村水系综合治理工程。 |
| 6 |  | 河流生态健康安全面临威胁。河湖管理体制尚未完善，由于沿河两岸的开发和人口增长及历史等因素，河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题难以根除，主要河流河滩地被占用情况比较严重，另外，部分地区出现不同程度的河床淤积、河床下切、河岸企陡等问题。沿河水电站多、蓄水量大，电站生态流量保障设施建设不足，导致部分河段水体流动性差，河道自净能力下降，水生态功能有所退化。 | 连平县 | ①强化水域岸线空间管制，实施河湖管理范围划界立桩； ②做好河湖划界与国土空间“三区三线”划定等工作的衔接，对现状存在的涉水违建问题，依法依规分类处理。 ③针对中小河流存在的淤积、河堤侵蚀、水毁农田房屋等问题，高质量推进全县中小河流治理任务； ④统筹考虑经济社会发展、能源需求、社会稳定、生态环境影响、电站布局优化、整改修复可行性等，开展小水电问题核查及综合评估，提出退出、整改或保留的评估意见，落实分类整改措施； ⑤建设连平河、忠信河、大湖河、五禾水、高陂水、茶新水、大坪水等碧道工程，打造生态活力滨水经济带； ⑥开展水生态环境调查评估，完成新丰江流域重点江河湖库水生态环境调查评估工作，掌握江河湖库生态环境现状，建立健全水生态环境数据档案； ⑦强化湿地系统保护，同步推进退化湿地修复、水生态治理、滨水景观营造，大力推进湿地公园建设。打造忠信河生态湿地及河岸生态缓冲带保护工程、大湖水河口生态湿地及河岸农田缓冲带建设工程，全面提升河湖湿地生态服务功能。 |
| 7 | 森林生态环境 | 森林质量总体不高。中幼龄林所占比例过大，影响公益林生态效益的发挥；纯林多、混交林少，公益林林分组成中纯林比重大，其中以其他软阔、马尾松、杉木、桉树、湿地松为主，合占公益林蓄积量的65.34%；树种结构较单一，以其它软阔、针阔混交林和马尾松（广东松）为主，合占森林总蓄积量的75.81%。人为干扰大，全县处于原始状态的森林类型占比很低，仅为0.38%，Ⅴ级自然度占比达40.36%，尤其是东南部忠信河、大湖河、五禾水流域，包括三角镇、绣缎镇、大湖镇、忠信镇、高莞镇、莲塘茶场等，Ⅴ级自然度面积比例64.87%~100%。 | 连平县 | 落实森林质量精准提升工程：①根据绿美河源生态建设工作部署，落实林分优化提升，逐步恢复地带性森林群落；②对连平河、大席河和忠信河流域范围内立地条件较好，为其他软阔、其他硬阔、针阔混交林、阔叶混交林等林分总体生长状况尚好的幼龄林和中龄林，通过采取修枝、割灌除草、施肥、补植、抚育伐等措施，调整林分生长空间，促进林分生长发育。 强化森林资源精细管护，完成天然林、生态公益林调查、核定和定界工作。全面保护天然林，对生态脆弱区及珍稀物种区，采用封禁管理、以自然恢复为主、人工促进更新为辅的生态修复措施，积极保护具有典型地带性特色的天然林。 |
| 8 |  | 松材线虫病等林业有害生物威胁大。松林面积达54多万亩，全县松材线虫病发生疫情面积达13.07万亩，枯死松树18375株（含普查前已除治1487株），尤其是105国道、粤赣高速、大广高速、昆汕高速、武深高速、341线省道沿线两旁松林及县城、镇周边均分布着松材线虫病枯死树，疫区相互传播蔓延，严重威胁连平森林资源安全，松材线虫病防控压力重。另外，全县林地内红火蚁发生面积达1019亩，群众对红火蚁的危害认识不足，存在除治不及时、用药不得法、除治不彻底现象。 | 105国道、粤赣高速、大广高速、昆汕高速、武深高速、341线省道沿线两旁松林及县城、镇周边 | 以105国道、粤赣高速、大广高速、昆汕高速、武深高速、341线省道沿线两旁松林及县城、镇周边区域为重点，实施松材线虫病防控攻坚行动。 |
| 9 |  | 土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题仍较突出。森林生态系统土壤侵蚀面积达2622.28公顷，石漠化面积达760.71公顷，土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题分布范围广，生态敏感性等级脆弱。 | 九连山林场、上坪镇、隆街镇、溪山镇、陂头镇 | 选择适宜造林的土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题突出的区域开展人工造林。 |
| 10 | 生物多样性 | 生物多样性本底未清。全县系统性的生物多样性本底调查等基础工作尚未开展，对野生动植物分布空间格局和生态资源动态变化数据掌握不全面，从而制约野生动植物及其栖息地保护、生态廊道恢复等生物多样性保护工作。 | 连平县 | 以国家南岭生物多样性保护优先区、自然保护区和自然公园为重点，有条件的情况下，开展森林、湿地、河流、湖库等生态系统生物多样性调查，分析全县野生动植物种类、种群状况、生境、威胁状况、开发利用价值等，摸清野生动植物空间分布状况，构建涵盖物种分布数据库，建立物种资源调查及收集信息平台，掌握生物多样性总体情况。 |
| 11 |  | 生物多样性保护体系尚未完善。自然保护地累积了很多历史遗留问题，存在大量城镇、村庄、耕地（含永久基本农田）、矿业权、人工商品林等空间矛盾冲突，城乡发展、基础设施建设、工农业生产、居民生活与保护管理矛盾冲突。部分典型生态系统的分布区域、野生植物关键生境、野生动物重要栖息地，以及具有重要科学、科普教育价值的地质遗迹等尚未纳入自然保护地范围受到保护。 | 14处自然保护地 | ①持续推进自然保护地整合优化预案成果落地，确定自然保护地体系结构，形成以自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系； ②结合自然生态空间格局状况、国土空间规划，衔接三条控制线划定，按照自然保护地整合优化工作部署，遵循自然生态系统完整性和生态廊道连通性原则，解决自然保护地交叉、空间重叠等城镇、村庄、耕地（含永久基本农田）、矿业权、人工商品林等空间矛盾冲突问题，将典型生态系统分布区、野生植物关键生境、野生动物重要栖息地，以及具有重要科学、科普教育价值的地质遗迹等保护空缺纳入自然保护地。 |
| 12 |  | 生物多样性保护形势严峻。连平所在区域为国家南岭生物多样性保护优先区域，粤北生态发展区，生物多样性丰富，区域内拥有我国重要生物物种基因库，被列入国际生物多样性热点地区和国家生物多样性保护优先区。现状生物多样性本底未清，历史遗留矿山数量多、分布广，地质灾害敏感性较高，水土流失、石漠化等土地退化问题仍较突出，尤其是陂头、内莞喀斯特（岩溶）地区地貌发育的生态脆弱地区，野生动植物栖息地受损，入侵物种威胁本地物种生存，生物多样性保护形势严峻。 | 连平县 | ①以国家南岭生物多样性保护优先区、自然保护区和自然公园为重点，有条件的情况下，开展森林、湿地、河流、湖库等生态系统生物多样性调查，分析全县野生动植物种类、种群状况、生境、威胁状况、开发利用价值等，摸清野生动植物空间分布状况，构建涵盖物种分布数据库，建立物种资源调查及收集信息平台，掌握生物多样性总体情况。 ②结合历史遗留矿山生态修复、水土流失防治、森林质量精准提升等工作，开展野生动植物保护及栖息地修复； ③完善野生动植物资源监测体系，掌握物种种群和生境状况，特别是黄腹角雉、穿山甲、金斑喙凤蝶、白鹇、南方红豆杉、金线兰、金毛狗、桫椤、樟树（香樟）、华南栲（锥）、半枫荷、花榈木、伞花木、榉树等国家重点保护物种、珍稀濒危物种数量、分布及动态变化情况； ④结合国土空间规划成果，根据生物多样性调查评价及监测结果，对分布重点保护陆生野生动物受损栖息地，分布重点保护野生植物和极小种群野生植物的关键生境，采用以自然恢复为主、人工促进为辅的方法进行保护恢复； ⑤加强外来物种和有害生物监测能力，提高对重要野生动植物和重要生态系统构成威胁的外来物种和有害生物的治理水平； ⑥制定生物多样性保护的中长期规划和行动计划，建立健全野生动植物及其栖息地保护管理长效机制；加强生物多样性保护监察执法。 |
| 13 | 农田生态环境 | 耕地土壤受镉、汞污染，重金属超标问题需进一步采取适宜的安全利用措施，对措施落地区域农产品重金属含量情况进行持续跟踪监测。 | 元善镇、溪山镇、陂头镇、田源镇和油溪镇 | 以市下达耕地土壤环境质量分类成果数据以及受污染耕地安全利用区域排查结果为依据，系统梳理元善镇、溪山镇、陂头镇、田源镇和油溪镇等乡镇存在的突出问题与问题区域，优化调整各年度耕地分类管理实施方案，因地制宜落实受污染耕地安全利用措施，持续开展耕地土壤及农产品协同监测评价。 |

生态保护修复分区

分区依据

参考《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》（自然资办发〔2020〕38号）、《山水林田湖草生态保护修复规划技术规范》（DB41/T1991-2020）要求，划定连平县生态功能保护修复分区。

分区原则

坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的原则，围绕省委关于“一核一带一区”新格局部署，立足粤北地区重要生态屏障和南岭山脉生态保护重要核心区、南岭生物多样性保护优先区的定位，系统考虑地形地貌、流域分区等自然地理格局，以山水林湖田草等自然资源空间分布为基础，在充分考虑国土空间规划、生态系统性和生态功能完整性的基础上，充分衔接县域国土空间开发格局、“三区三线”、县域产业格局规划，以及生物多样性保护区、水源保护和涵养区、水土保持区等划分情况，根据主导生态系统服务功能类型以及存在的关键问题，划定生态功能保护修复区。

划分结果

连平县生态功能保护修复划分为4个分区，分别为北部生物多样性维护区、西部连平河-新丰江水生态功能维护区、中部新丰江水库水源涵养区和东部水土保持功能维护区。各生态保护修复分区详见图4.3-1。

目标与要求

1. 北部生物多样性维护区

北部生物多样性维护区包括陂头镇、上坪镇和内莞镇东部。该分区为连平北部生态屏障，覆盖了南岭生物多样性保护优先区域全部范围以及县内大部分生物多样性维护类生态保护红线，也是连平一般生态空间集中分布区域。黄牛石省级自然保护区位于分区范围内，主要保护对象包括中亚热带常绿阔叶林森林生态系统；国家重点保护的珍稀动植物物种，特别是我国、我省特有种；国家重点保护动物的栖息地和珍稀植物的原生地；奇特的自然景观资源等。另外，分区内还建有河源陂头省级地质公园、河源连平石天井森林公园、河源连平小水三洞森林公园等自然公园。

该分区位于连平县北部，生物多样性丰富，生态功能保护修复以生物多样性保护为目标，尽快落实黄牛石自然保护区及其他自然保护地边界和功能区划界线的调查、勘测和立标等工作，解决自然保护地交叉、空间重叠等城镇、村庄、耕地（含永久基本农田）、矿业权、人工商品林等空间矛盾冲突问题，并将典型生态系统分布区、野生植物关键生境、野生动物重要栖息地等保护空缺纳入自然保护地，确保生物多样性得到系统性保护。开展自然保护地科学考察，强化生态系统生物多样性调查与监测体系建设。对分布重点保护陆生野生动物受损栖息地，分布重点保护野生植物和极小种群野生植物的关键生境，尤其是陂头、内莞喀斯特（岩溶）地区地貌发育的生态脆弱地区，开展以自然恢复为主、人工促进为辅的生态保护修复。另外，统筹推进水土流失防治、农村水系综合治理、水生态扩容修复以及受污染耕地安全利用等工作。

2. 西部连平河-新丰江水生态功能维护区

西部连平河-新丰江水生态功能维护区包括隆街镇、溪山镇和元善镇西部。该分区覆盖连平河及其主要支流崧头河、密溪河、鹤湖水等水体，是新丰江连平县内重要流域范围，设有隆街大桥、合水桥、连中桥、黄潭寺等考核断面，密溪河、鹤湖河、溪山镇岐山水、溪山石坑河、隆街镇白木坑、隆街古石灌渠等饮用水源地均位于分区范围内。目前存在重点河库氮磷浓度上升、镇级河流水质未能稳定达标等水环境问题，对新丰江水库也产生较大的水质安全隐患。分区内河湖管理体制尚未完善，由于沿河两岸的开发和人口增长及历史等因素，河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题难以根除，主要河流河滩地被占用情况比较严重，部分地区出现不同程度的河床淤积、河床下切、河岸企陡等问题，小水电生态流量保障设施建设不足，河流生态健康安全保障工作有待强化。另外，分区内连平河两岸地势相对较平坦的区域为永久基本农田集中分布区，分布北部建有连平雷公寨自然保护区、连平西山自然保护区、连平鹤湖森林公园等自然保护地。

该分区位于连平县西部，以水生态功能维护为目标，强化饮用水源安全保障，完善集中式饮用水水源地规范化建设工程。针对重点河库氮磷浓度上升问题，以入河污染负荷总量削减为抓手，开展城镇生活、工业生产、畜禽养殖、农村面源等污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理、水网疏浚贯通和水生态修复，落实小水电分类整改措施，维持河湖生态用水需求。另外，统筹推进饮用水源地、坡耕地等水土流失防治、溪山镇石漠化治理、自然保护地生物多样性维护以及受污染耕地安全利用等工作。

3. 中部新丰江水库水源涵养区

中部新丰江水库水源涵养区包括内莞镇西部、元善镇东部、田源镇和油溪镇。该分区覆盖大席河和忠信河两条重要河流，分区内大部分区域划为东江流域水源涵养类生态红线，是连平县内水源涵养林分布最集中区域。河源连平西山自然保护区、河源连平朝天马地方级森林公园、河源连平金花洞地方级森林公园、河源九连山地方级森林公园等自然保护地位于分区范围内。另外，分区范围内还设有内莞大塘缺水饮用水源地、田源船洞水饮用水源地。大席河内莞镇建成区以及忠信河金花洞水汇入口附近一带两岸地势相对较平坦的区域为永久基本农田集中分布区。

该分区位于连平县中部，是连平水源涵养重要生态功能区，以水源涵养为目标，结合已有的生态保护和建设重大工程，采取封育、水土保持林草等措施，加强水源地、森林生态系统、湿地生态系统恢复，严格监管水资源开发利用，规范和完善生态公益林管理，优化生态公益林布局，协调森林资源管护与区域开发之间的矛盾，严肃查处毁林、破坏湿地等行为，合理开发水电，提高区域水源涵养生态功能。另外，统筹推进坡耕地等水土流失防治、农村水系综合治理、水生态扩容修复、自然保护地生物多样性维护以及受污染耕地安全利用等工作。

4. 东部水土保持功能维护区

东部水土保持功能维护区包括高莞镇、忠信镇、三角镇、大湖镇和绣缎镇。该分区覆盖高陂水、大湖河、五禾水等重要河流，地势相对平坦，是连平县永久基本农田重要的集中分布区，是国土空间规划中重点开发建设发展区，花生省级产业园、生态工业园和东部产业新城等三大园区均位于该分区范围内。另外，分区范围内还设有河源连平清沟水森林公园、河源连平瓮潭湿地公园等自然保护地，以及大湖瓮潭水、绣缎小溪尾水库、高莞高莞水库、高莞甘坑水、三角称沟水水库、忠信桥南岗水等饮用水源地。分区北部小部分区域划为东江流域水源涵养类生态红线。

该分区位于连平县东部，地势相对平坦，是重点开发建设发展区。以水土保持为目标，结合已有的生态保护和建设重大工程，加强小流域综合治理，采取封育、水土保持林草等措施，控制水源地水土流失。综合采用工程、林草和耕作措施进行坡地、林下、荒坡地等水土流失治理。加强农业生产及区域开发建设活动水土流失预防管理，严格执行生产建设项目水土保持方案编制、监测和验收制度，增强区域水土保持能力。另外，统筹推进农村水系综合治理、水生态扩容修复、自然保护地生物多样性维护等工作。

重点建设任务

矿山地质生态保护修复

    - 全面推进绿色矿山建设

按照《广东省绿色矿业发展五年行动方案》（粤自然资矿管〔2021〕576号）工作要求，全面推进绿色矿山建设，生产矿山原则上要求2023年底前达到绿色矿山建设标准，并通过验收；新建矿山要按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、建设和运营；停产矿山复产后需按绿色矿山建设要求，限期达到绿色矿山建设标准；对于采矿许可有效期在2023年12月31日之前届满确定不再延续或决定予以注销、公告废止等关停退出的矿山，经核实后可不纳入待建绿色矿山台账，但要求按规定履行好矿山生态环境修复治理相关义务。规划至2023年底，全县持证在采矿山100%达到绿色矿山建设标准。

    - 大力开展矿区生态修复

坚持“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，落实地方政府和矿业权人矿山地质环境保护与土地复垦责任。要求矿山开发与治理复绿同步进行、同步投入，加大对矿山企业实施矿山地质环境治理复绿的监督检查力度，严格复绿工作检查验收。以政府为主导，建立健全历史遗留矿山生态修复工作协调机制，探索实施“生态修复+资源利用+产业融合”的历史遗留矿山土地综合修复利用模式。根据历史遗留矿山核查结果及市下达的任务要求，开展历史遗留矿山生态修复工作，采用自然恢复与土地整治、裸露地复绿等人工修复措施相结合的方式，重点对陂头镇南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间范围内的矿山进行生态修复。规划期，继续推进2022年陂头镇、三角镇相对集中连片的24个图斑共43.24公顷历史遗留矿山生态修复，并按省市下达指标，完成各年份历史遗留矿山生态修复任务。

水土流失防治

    - 水土流失预防

重点预防工程。以饮用水源地、重要江河源头区等重要水源保护区域为重点范围，以“自然修复为主，局部综合治理为辅”原则，开展区域水土流失预防保护；通过建设清洁型小流域，控制面源污染，减轻区域生态压力。采取封育、水土保持林草等措施对高莞水库、三角称沟水水库、鹤湖河、高莞甘坑水、内莞大塘缺水、田源船洞水、溪山石坑河、忠信桥南岗水等饮用水源地进行预防保护，控制水土流失，提升水源涵养功能。

预防管理措施。加强农业生产及其他生产建设活动水土流失预防管理，严格执行生产建设项目水土保持方案编制、监测和验收制度，加大采矿、取土、挖砂、采石等生产活动的水土保持管理，在崩塌滑坡危险区和泥石流易发区禁止取土、挖砂、采石。禁止毁林开荒、烧山开、乱占林地和在陡坡地铲草皮、挖树兜等行为，禁止在25°以上陡坡地开垦种植农作物，对25°以上坡耕地实施退耕还林还草。因地制宜对25°以下5°以上的耕地统筹安排水土保持措施和实施方案，采取排水系统、修建梯田、蓄水保土耕作等水土保持措施进行综合整治。

    - 水土流失治理

以坡地水土流失、非垦殖类火烧迹地以及林下、荒坡地水土流失为治理对象，综合采用工程、林草和耕作措施进行治理。根据全县小流域分布情况及特征，重点开展大湖水、上坪水（大席河上坪段）、陂头水等小流域综合治理，采取坡耕地改梯田、谷坊、拦沙坝、沟洫、水土保持林、种草、封育治理等措施，加强流域内水土流失预防保护。针对沟道两岸、水库库周的坡园地，采取坡改梯、排灌水渠、田间道路、地埂等工程措施，同时结合营造水土保持林草恢复植被，并在合适的地块采取保土耕作措施为主，控制水土流失，保护耕地资源。火烧迹地治理主要采取封禁治理、水土保持林草等措施，重点加强区域内的水土流失治理。

水生态环境保护修复

    - 强化饮用水源安全保障

完善全县饮用水源保护区信息基础数据，实行饮用水源保护区名录管理，按照分级管理名录及时更新并进行分级管理。落实全县镇级集中式饮用水水源地规范化建设工程，建设隔离防护网、标志牌、道路警示牌、宣传牌、记事碑、视频监控平台等，加强饮用水水源标志及隔离设施的管理维护。定期开展全县饮用水源保护区规范化建设情况的监督检查，稳步开展饮用水水源保护区环境风险排查整治，深入推进重要江河湖库支流治理，加强干流及一级支流沿线截污控源，对不符合水源涵养区、河湖生态缓冲带等保护要求的，可能影响饮用水水源环境安全的生活污水、垃圾、农业源等风险源进行排查，确保饮用水源地水质稳定达标以及水环境安全。加快完成县级集中式饮用水源地风险评估范围内风险源名录编制工作，完善全县饮用水水源保护区突发环境事件应急管理体系，并定期组织开展突发环境事件应急救援演练。到2025 年，县级以上集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%。

    - 巩固提升重点断面水质

针对重点河库氮磷浓度上升问题，统筹上下游、左右岸、干支流综合治理，继续落实重点断面水质达标攻坚工作。对连平河、大席河、密溪河以及流域范围内元善镇、溪山镇等超标断面所在水体，以降氮控磷为目的，以入河污染负荷总量削减为抓手，扎实开展入河排污口排查，按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”的要求，建立完善入河排污口整治清单，分类分步推进规范整治。持续推进城镇生活污水处理提质增效工作，强化污水溯源整治，充分利用城市建成区管网普查成果，科学制定雨污管网建设和改造计划，重点进行雨污管网新建、改造和修复，积极推进城市建成区管网错接漏接整治和雨污管网淤积、下沉、变形等缺陷整治。开展农业面源污染防治研究，严控县域内流域畜禽养殖、水产养殖、种植、农村面源等污染，确保县控以上地表水水质优良率达到100%，新丰江水库主要入库支流氮磷浓度上升趋势得到遏制。强化雨季水污染防治及应急应对，加强水质预警会商研判，提前应对并采取有效措施，重点保障汛期断面稳定达标。

    - 推进农村水系综合治理

以忠信镇（新下村合水桥老桥）、三角镇（新村村鳌岭三个垇）、工业园管委会（工业园污水处理厂排污口下游200米）等乡镇断面所在水体以及大湖镇大寨水（连平与东源交界）、大湖镇小水河（连平五禾与东源交界）等超标乡镇水系综合治理为重点，结合美丽宜居村庄建设等工作，落实农村水系排查及监管机制，在农村河流湖塘分布密集地区，进一步核实黑臭水体排查结果，对新发现的农村黑臭水体或返黑返臭的水体，及时纳入监管清单安排整治，实行动态管理。总结河西桥下河段黑臭水体治理模式与管护机制，统筹全县农村水系综合整治，根据水体污染成因和水体功能，以控源截污为根本，优先考虑人口聚集程度较高的中心村、位于重要水系源头、重点环境敏感区域、地表水III类及以上水域功能或城镇污水处理厂周边的自然村，并综合考虑人口规模、人口聚集程度、地形地貌及排水特点等因素，大力开展农村生活污水治理，实现“标本兼治”。强化河长制体系向村级延伸，农村黑臭水体所在河湖的河长要切实履行责任，实现农村黑臭水体有效治理和长效管护。规划至2025年，完成高莞镇太平村（11个自然村）、上坪镇中村村（11个自然村）、元善镇醒狮村（9个自然村）的农村生活污水治理及相关配套管网建设。

    - 实施水生态扩容修复

因地制宜开展水体内源污染治理、水网疏浚贯通和水生态修复，增强城市内河涌自净能力。针对中小河流存在的淤积、河堤侵蚀、水毁农田房屋等问题，高质量推进全县248.43km中小河流治理任务。强化水域岸线空间管制，实施河湖管理范围划界立桩。结合水安全、水资源、水生态、水环境及河湖自然风貌保护等需求，针对城市、乡镇等不同区域特点，在已划定的河湖管理范围边界的基础上，探索向陆域延伸适当宽度，合理安排河湖管理保护控制地带。做好河湖划界与国土空间“三区三线”划定等工作的衔接，对现状存在的涉水违建问题，依法依规分类处理。针对全县小水电选址、立项审批（核准）、环境影响评价、土地预审等手续以及生态流量泄放设施、生态流量监测设施建设等情况，根据国家及省市要求，统筹考虑经济社会发展、能源需求、社会稳定、生态环境影响、电站布局优化、整改修复可行性等，开展问题核查及综合评估，提出退出、整改或保留的评估意见，落实分类整改措施，维持河湖生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。通过绿化缓冲带及河滩绿化、岸坡生态化改造、堤防达标加固、河道清淤疏浚、穿堤建筑物建设、绿化景观、配套设施建设，高质量建设连平河、忠信河、大湖河、五禾水、高陂水、茶新水、大坪水等碧道工程，打造生态活力滨水经济带。开展水生态环境调查评估，完成新丰江流域重点江河湖库水生态环境调查评估工作，掌握重点江河湖库生态环境现状，建立健全水生态环境数据档案。强化湿地系统保护，同步推进退化湿地修复、水生态治理、滨水景观营造，大力推进湿地公园建设。规划期，打造忠信河生态湿地及河岸生态缓冲带保护工程、大湖水河口生态湿地及河岸农田缓冲带建设工程，全面提升河湖湿地生态服务功能。

森林生态系统保护修复

    - 森林质量精准提升

林分优化提升。根据绿美河源生态建设工作部署，落实林分优化提升，逐步恢复地带性森林群落。结合最新年度国土变更调查成果、最新森林资源管理一张图年度变更调查成果，选择适宜造林的宜林荒地、采伐迹地、火烧迹地以及土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题突出的区域开展人工造林。对自然保护地范围外已发生松材线虫病的松林以及林分生长发生衰退，功能与生态效益低下，无培育前途的“小老头林”或森林蓄积量显著低于同类立地条件经营水平，且龄组为近熟林及以上的马尾松林低质低效及松材线虫危害松林，综合采取全面优化、伐松补阔、块状优化或带状优化、抽针补阔等方式进行改造优化。对自然保护地范围外的低质低效桉树纯林及分布不合理的桉树林，按照森林分类经营及区位重要性、敏感性原则，逐步有序改造。对树种单一且处于退化阶段，有空腐现象，无培育前途；或林地生产力低下，龄组为近熟林及以上的速生相思纯林，采取块状优化，或带状优化方式，人工更换乡土阔叶树种。对自然保护地范围内分布不合理的林分、低质低效林进行优化改造；对郁闭度0.4以下、人工种植的阔叶混交林和针阔混交幼林，或天然阔叶幼树较多、具有天然下种能力或者萌蘖能力、有希望自然成林的阔叶混交林和针阔混交林实施封山育林。规划期，预计完成人工造林0.3万亩、低质低效及松材线虫危害松林优化改造9.55万亩、低质低效及分布不合理桉树林优化改造1.07万亩、自然保护地林分优化改造0.01万亩、封山育林2.95万亩。

森林抚育。对连平河、大席河和忠信河流域范围内立地条件较好，为其他软阔、其他硬阔、针阔混交林、阔叶混交林等林分总体生长状况尚好的幼龄林和中龄林，通过采取修枝、割灌除草、施肥、补植、抚育伐等措施，调整林分生长空间，促进林分生长发育。其中，对立地条件较好，林木总体生长状况尚好，但目的树种密度不够的林分，清除枯死木和妨碍林木正常生长的灌草、藤蔓、部分非目的树种，开林窗清理出林分生长空间或林中空地，根据立地条件和经营目的补植目的树种。对目的树种明确或目的树种株数较多的现有林分，采用近自然经营模式，按照一定间隔期，对非目的树种和辅助树种，采取抚育间伐措施，合理选培目标树，分次伐除非目标树，逐步调整林分结构和林分密度。对油茶林分发生衰退，生理机能逐渐减弱，或密度不均、结构不合理，或受病虫害危害严重，或单位面积产量明显低于同类立地条件经营水平的油茶林，采取带状或块状更新、嫁接换冠、劣株换种、林地清理、密度调整、土壤改良等方式进行抚育改造。规划期，预计完成中幼林改造10.51万亩、低产油茶林抚育0.82万亩。

    - 有害生物综合防治

实施松材线虫病防控攻坚行动，以105国道、粤赣高速、大广高速、昆汕高速、武深高速、341线省道沿线两旁松林及县城、镇周边区域为重点，强化监测普查。继续积极开展全县松树林疫情日常监测和专项普查，掌握疫情新态势。对辖区内松林（树）根据松材线虫病发生规律和情况，按区划要求定期巡查；调查是否出现松树枯死、松针变色等异常情况。每年秋季对除治范围内松树进行1次专项普查，调查辖区内所有松树是否出现松树枯死、松针变色等异常情况。按照“内防扩散、外防输出、全面攻坚”的策略，严格疫源管控，采用枯死松树除治、挂设诱捕器诱杀防治、飞机精准施药防治、地面施药防治、注药防治、林分改造等措施，实施疫情综合防控。强化组织领导，进一步落实责任，重点加大镇级防治松材线虫病的责任落实力度，切实加强疫情监测和报告，提高疫情监测细致程度，确保疫情早发现、早除治。在全面监测调查、准确把握发生动态基础上，根据红火蚁分布与发生状况，明确防治范围区域，制定防治作业方案，科学部署，精准施策，实施区域化联防联治和专业化统防统治。

    - 森林资源精细管护

以“三调”成果为基础，整合现有的森林、湿地、自然保护地、国有林场、生态保护红线等数据，实现森林资源信息化动态管理。完成天然林、生态公益林调查、核定和定界工作。全面保护天然林，对生态脆弱区及珍稀物种区，采用封禁管理、以自然恢复为主、人工促进更新为辅的生态修复措施，积极保护具有典型地带性特色的天然林。规范和完善生态公益林管理，优化生态公益林布局，将重要生态区域的林地全部划入生态公益林管理。完善林地定额管理制度，严格控制林地转为建设用地和其它非林地。实行林地分类管理、分级保护，按照生态优先的原则，协调森林资源管护与区域开发之间的矛盾，严格保护重要生态区域林地，重点加强对各级各类自然保护地、天然林、公益林的保护管理。严格按照《广东省生态公益林效益补偿专项资金管理办法》的相关规定，健全公益林补偿机制，推动建立桉树改造退出补偿机制。

生物多样性保护

    - 自然保护地整合优化

根据河源市自然保护地整合优化工作部署，开展自然保护地边界和功能区划界线的调查、勘测和立标等工作，持续推进自然保护地整合优化预案成果落地，确定自然保护地体系结构，形成以自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系，推动自然保护地规范化建设和精细化管理。根据自然保护地内自然生态系统、景观资源、自然遗迹、重点保护野生动植物、社会经济状况和威胁因素等开展综合科学考察工作，摸清资源本底。完成自然保护地总体规划编制工作，并结合国土空间规划成果，针对保护管理、科研监测、公众教育和可持续发展等方面组织编制各自然保护地专项规划。结合自然生态空间格局状况、国土空间规划，衔接三条控制线划定，按照自然保护地整合优化工作部署，遵循自然生态系统完整性和生态廊道连通性原则，解决自然保护地交叉、空间重叠等城镇、村庄、耕地（含永久基本农田）、矿业权、人工商品林等空间矛盾冲突问题，将典型生态系统分布区、野生植物关键生境、野生动物重要栖息地，以及具有重要科学、科普教育价值的地质遗迹等保护空缺纳入自然保护地，确保县内重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护，提升生态产品供给能力。有序开展自然保护地自然资源资产确权登记，明晰自然保护地内土地及其附属资源的边界、权属和管理权限。

    - 野生动植物物种保护

以国家南岭生物多样性保护优先区、自然保护区和自然公园为重点，有条件的情况下，开展森林、湿地、河流、湖库等生态系统生物多样性调查，分析全县野生动植物种类、种群状况、生境、威胁状况、开发利用价值等，摸清野生动植物空间分布状况，构建涵盖物种分布数据库，建立物种资源调查及收集信息平台，掌握生物多样性总体情况。加大与高校、科研机构、行业协会等合作力度，支持第三方机构开展南岭森林生态系统研究，完善野生动植物资源监测体系，掌握物种种群和生境状况，特别是黄腹角雉、穿山甲、金斑喙凤蝶、白鹇、南方红豆杉、金线兰、金毛狗、桫椤、樟树（香樟）、华南栲（锥）、半枫荷、花榈木、伞花木、榉树等国家重点保护物种、珍稀濒危物种数量、分布及动态变化情况。加强外来物种和有害生物监测能力，提高对重要野生动植物和重要生态系统构成威胁的外来物种和有害生物的治理水平。完善陆生野生动物疫源疫病监测站点建设，规划期，争取完成2~3个野生动物疫源疫病监测站点。结合国土空间规划成果，根据生物多样性调查评价及监测结果，对分布重点保护陆生野生动物受损栖息地，分布重点保护野生植物和极小种群野生植物的关键生境，采用以自然恢复为主、人工促进为辅的方法进行保护恢复。完善生物多样性保护政策，制定生物多样性保护的中长期规划和行动计划，并将生物多样性保护重点工程作为提升生态系统质量和稳定性的重要工作内容纳入地区国民经济和社会发展规划中，为生物多样性保护和管理提供制度保障。建立生态文明建设考核目标体系，将生物多样性保护相关指标纳入各乡镇考核，压实生物多样性保护责任。

    - 生物多样性保护监管

建立健全野生动植物及其栖息地保护管理长效机制。加强野生动植物保护工作的组织领导和统筹协调，建立上下联动、区域联防、社会参与、综合治理的野生动植物及其栖息地保护长效机制。完善野生动植物栖息地保护体系，在生物多样性调查的基础上，建立野生动植物及其栖息地档案。协调建设项目与野生动植物保护的关系，建设项目选址选线，应当避让自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；确实无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响，最大程度地维持野生动物生境的连通性。全面开展外来物种入侵情况调查与评估，研究外来物种生物学特性、分布、入侵机制和途经，建立全县外来物种数据库，完善外来物种检验检疫制度、名录制度、引种许可制度等，逐步消除有害物种入侵现象，确保外来物种入侵不明显、不加剧。

加强生物多样性保护监察执法。制定野生动植物保护执法监管长效机制，开展跨部门、跨区域的生物多样性保护执法检查，加大国家南岭生物多样性保护优先区、自然保护区和自然公园等重点区域野生动植物及其栖息地监察力度，建立并完善自然保护地人类活动监控系统、林业行政执法与生态环境保护综合行政执法衔接机制，对影响野生动植物及其栖息地保护的行为进行严肃查处。规划至2025年，国家重点保护野生动植物保护率达到95%以上。

耕地保护与安全利用

    - 巩固提升安全利用水平

以市下达耕地土壤环境质量分类成果数据以及受污染耕地安全利用区域排查结果为依据，针对安全利用类耕地，在攻坚经验和成果基础上，系统梳理元善镇、溪山镇、陂头镇、田源镇等乡镇存在的突出问题与问题区域，优化调整各年度耕地分类管理实施方案。根据土壤及农产品协同监测结果，以受污染耕地集中区、水稻超标区为重点，针对二类耕地中的水稻和蔬菜种植区域，根据农产品超标情况采取分类施策的方式，通过施用土壤调理剂、有机肥、叶面阻控剂或采取水分管理等方式，实现安全利用措施到位率100%。按农时有序推进耕地安全利用项目，不断总结提炼，筛选出效果较好的调理剂、阻隔剂、低累积品种，探索出适合区域的耕地安全利用模式。在全县838.77 亩三类耕地中的水稻种植区域，遵循不得随意将现有的安全利用类和严格管控类耕地“非粮化”“非农化”的原则，因地制宜实施种植结构调整或退耕还林还草、轮作休耕等风险管控措施，推进种植结构向重金属低累积农作物或非食用农产品调整，严禁种植超标风险高的可食用类农产品，降低环境风险。通过补贴种植生产过程中的种子和肥料（有机肥、土壤调理剂等）的费用，调动农户自发性与积极性，发动农户调整种植结构，改种重金属低累积农作物。统筹协调国土空间规划，将列入严格管控类且无法恢复治理的耕地不划入永久基本农田，并对粮食生产功能区和重要农产品生产保护区进行相应调整。强化农业农村、生态环境、自然资源等部门沟通协作，推动耕地土壤污染溯源工作，共同推进耕地污染防治，巩固提升受污染耕地安全利用水平。规划至2025年，力争受污染耕地安全利用率达到97.7%以上。

    - 土壤及农产品协同监测

开展种植结构现状常态化调查，根据现有“卫星影像”及“农用地土壤调查结果数据”资料，采用卫星遥感、人工抽查等技术手段进行种植现状排查，动态更新受污染耕地图斑内种植现状情况，绘制以镇或大图斑为单元的安全利用类耕地区域内的种植现状图。持续开展耕地土壤及农产品协同监测评价，建立耕地土壤和农产品协同监测体系，对晚稻和蔬菜进行加密调查，确定农产品超标区域范围，根据其污染元素种类及超标程度因地制宜投入措施并评价效果。基于耕地土壤及农产品协同监测成果，并结合省级农产品产地土壤环境例行监测结果，梳理受污染耕地农产品超标的品种季节和分布规律。

重点工程

工程项目与投资估算

规划期内连平县生态功能保护修复重点工程包括矿山地质生态保护修复、水土流失防治、水生态环境保护修复、森林生态系统保护修复、生物多样性保护、耕地保护与安全利用6个方面共26项工程项目。各项重点工程总投资约为18.33亿元，各类型工程投资详见表6.1-1，工程项目清单详见表6.1-2。

各项重点工程投资金额以批复后规划设计投资预算为准，并根据实际情况每年安排专项财政资金，作为组织实施连平县生态功能保护修复专项工作经费。每年的项目经费根据当年财力安排，并充分利用多元化的资金筹措方式，部分重点工程项目应积极申请国家、省、市的财政支持。另外，各项重点工程的开展需按相关程序，完成行政审批手续。

表6.1-1 连平县生态功能保护修复重点工程投资估算

| 工程类型 | 投资（万元） |
| --- | --- |
| 矿山地质生态保护修复 | 914.64 |
| 水土流失防治 | 4350 |
| 水生态环境保护修复 | 154665 |
| 森林生态系统保护修复 | 22350 |
| 生物多样性保护 | 740 |
| 耕地保护与安全利用 | 330 |
| 合计 | 183349.64 |

表6.1-2 连平县生态功能保护修复重点工程项目清单

| 序号 | 项目 类别 | 工程名称 | 工程建设规模与内容 | 负责单位 | 建设年限 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质生态保护修复 | 历史遗留矿山生态修复工程 | 陂头镇、三角镇相对集中连片的4个项目共24个图斑生态修复工程，总面积43.24公顷 | 县自然资源局 | 2022-2023年 | 464.64 |
| 2 |  |  | 按省市下达指标，完成2023-2025年历史遗留矿山生态修复工程，总面积达40公顷以上。 | 县自然资源局 | 2023-2025年 | 450 |
| 3 | 水土保持 | 小流域综合治理工程 | 大湖水小流域综合治理工程，工程内容包括坡改梯田18.18公顷，谷坊69座，拦沙坝17座，沟洫36.36公里，水土保持林63.27公顷，种草29.45公顷，封育治理282.73公顷。 | 县水务局、大湖镇、三角镇、绣缎镇 | 2021-2025年 | 650 |
| 4 |  |  | 上坪水（大席河上坪段）小流域综合治理工程，工程内容包括坡改梯田41.82公顷，谷坊71座，拦沙坝17座，沟洫37.45公里，水土保持林69.09公顷，种草21.64公顷，封育治理237.64公顷。 | 县水务局、上坪镇 | 2021-2025年 | 700 |
| 5 |  |  | 陂头水小流域综合治理工程，工程内容包括坡改梯田48公顷，谷坊28座，拦沙坝7座，沟洫14.55公里，水土保持林89.27公顷，种草21.27公顷，封育治理264.91公顷。 | 县水务局、陂头镇 | 2021-2025年 | 3000 |
| 6 | 水生态环境保护修复 | 饮用水源安全保障工程 | 河源市连平县镇级集中式饮用水水源地规范化建设工程，工程内容包括隔离防护网、标志牌、道路警示牌、宣传牌、记事碑、视频监控平台等。 | 市生态环境局连平分局 | 2023-2024年 | 551 |
| 7 |  | 重点断面水质巩固提升工程 | 连平河（隆街段）水环境综合整治项目，内容包括：①对连平河流域开展城镇截污管网建设工作，建设DN400截污管网1000m；配套截污井、检查井20座；②对连平河流域开展农村污水收集处理与资源化利用；③对连平河流域开展农业面源治理工作，建设改造嵌草生态沟渠14144m，三面光沟渠改造14144m。 | 市生态环境局连平分局 | 2023-2025年 | 4111 |
| 8 |  | 农村生活污水治理工程 | 高莞镇太平村（11个自然村）、上坪镇中村村（11个自然村）、元善镇醒狮村（9个自然村）的农村生活污水治理及相关配套管网建设。 | 县住房和城乡建设局 | 2022-2024年 | 600 |
| 9 |  | 水生态扩容修复工程 | 连平河连平县段碧道工程，新建碧道3.8公里 | 县水务局 | 2022-2023年 | 19000 |
| 10 |  |  | 连平河隆街镇龙埔村段碧道工程，新建碧道5公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 5000 |
| 11 |  |  | 连平河溪山镇段碧道工程，新建碧道10公里 | 县水务局 | 2022-2025年 | 7000 |
| 12 |  |  | 五禾水绣缎镇金溪村段碧道工程，新建碧道2公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 2000 |
| 13 |  |  | 大席河田源镇河戴屋段碧道工程，新建碧道2公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 2000 |
| 14 |  |  | 淡洞河田源镇田东村至水西村段碧道工程，新建碧道4公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 4000 |
| 15 |  |  | 高陂水高莞镇段碧道工程，新建碧道24公里 | 县水务局 | 2021-2025年 | 12000 |
| 16 |  |  | 大湖河大湖镇段碧道工程，新建碧道11.1公里 | 县水务局 | 2021-2025年 | 13800 |
| 17 |  |  | 大坪水陂头镇段碧道工程，新建碧道6.2公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 6040 |
| 18 |  |  | 茶新水油溪镇碧道工程，新建碧道6公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 12000 |
| 19 |  |  | 内莞蓝州水碧道工程，新建碧道5公里 | 县水务局 | 2021-2025年 | 3500 |
| 20 |  |  | 忠信河连平县段碧道工程，新建碧道11公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 55000 |
| 21 |  |  | 忠信河生态湿地及河岸生态缓冲带保护工程，工程内容包括：河岸生态缓冲带3.9公里和河道滩涂整治工程1.5公顷，生态岸坡和河道滩涂种植植被1.2公顷。 | 市生态环境局连平分局 | 2023-2025年 | 4439 |
| 22 |  |  | 大湖水河口生态湿地建设工程，规模约38000平方米，建设内容包括：土方开挖及清运，湿地植物种植面积约30400平方米，新建梯级曝气坝2座。 | 市生态环境局连平分局 | 2023-2025年 | 3624 |
| 23 | 森林生态系统保护修复 | 林分优化提升 | 完成人工造林0.3万亩、低质低效及松材线虫危害松林优化改造9.55万亩、低质低效及分布不合理桉树林优化改造1.07万亩、自然保护地林分优化改造0.01万亩、封山育林2.95万亩。 | 县林业局 | 2023-2025年 | 17300 |
| 24 |  | 森林抚育 | 完成中幼林改造10.51万亩、低产油茶林抚育0.82万亩。 | 县林业局 | 2023-2025年 | 5050 |
| 25 | 生物多样性保护 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地边界和功能区划界线的调查、勘测、立标、综合考察和总体规划编制等。 | 县林业局 | 2023-2025年 | 740 |
| 26 | 耕地保护与安全利用 | 受污染耕地安全利用 | 按市下达任务，实施元善镇、溪山镇、陂头镇、田源镇和油溪镇重点区域受污染耕地安全利用。 | 县农业农村局 | 2022-2025年 | 330 |

工程布局

1. 北部生物多样性维护区

重点开展黄牛石省级自然保护区等自然保护地生物多样性保护，落实自然保护地边界和功能区划界线的调查、勘测、立标、综合考察和总体规划编制等。落实陂头镇相对集中连片历史遗留矿山生态修复、上坪水（大席河上坪段）与陂头水小流域综合治理、镇级集中式饮用水水源地规范化建设、上坪镇农村生活污水治理、大坪水陂头镇段碧道建设、林分优化提升、森林抚育以及陂头镇受污染耕地安全利用等工程。

| 专栏 6.2-1 北部生物多样性维护区重点工程布局 |  |
| --- | --- |
| 生物多样性保护 | 黄牛石省级自然保护区等自然保护地边界和功能区划界线的调查、勘测、立标、综合考察和总体规划编制等 |
| 矿山地质生态保护修复 | 陂头镇相对集中连片历史遗留矿山生态修复 |
| 水土保持 | 上坪水（大席河上坪段）小流域综合治理工程 |
|  | 陂头水小流域综合治理工程 |
| 水生态环境保护修复 | 镇级集中式饮用水水源地规范化建设工程 |
|  | 上坪镇农村生活污水治理工程 |
|  | 大坪水陂头镇段碧道工程 |
| 森林生态系统保护修复 | 林分优化提升、森林抚育 |
| 耕地保护与安全利用 | 陂头镇受污染耕地安全利用 |

2. 西部连平河-新丰江水生态功能维护区

重点开展镇级集中式饮用水水源地规范化建设、连平河（隆街段）水环境综合整治、元善镇农村生活污水治理、连平河（连平县段、隆街镇龙埔村段、溪山镇段）碧道工程建设。落实连平雷公寨自然保护区、连平西山自然保护区、连平鹤湖森林公园等自然保护地生物多样性保护，历史遗留矿山生态修复、林分优化提升、森林抚育、元善镇及溪山镇受污染耕地安全利用等工程。

| 专栏 6.2-2西部连平河-新丰江水生态功能维护区重点工程布局 |  |
| --- | --- |
| 水生态环境保护修复 | 镇级集中式饮用水水源地规范化建设工程 |
|  | 连平河（隆街段）水环境综合整治工程 |
|  | 元善镇农村生活污水治理工程 |
|  | 连平河连平县段碧道工程 |
|  | 连平河隆街镇龙埔村段碧道工程 |
|  | 连平河溪山镇段碧道工程 |
| 生物多样性保护 | 连平雷公寨自然保护区、连平西山自然保护区、连平鹤湖森林公园等自然保护地边界和功能区划界线的调查、勘测、立标、综合考察和总体规划编制等 |
| 矿山地质生态保护修复 | 历史遗留矿山生态修复 |
| 森林生态系统保护修复 | 林分优化提升、森林抚育 |
| 耕地保护与安全利用 | 元善镇、溪山镇受污染耕地安全利用 |

3. 中部新丰江水库水源涵养区

重点开展镇级集中式饮用水水源地规范化建设、大席河田源镇河戴屋段碧道、淡洞河田源镇田东村至水西村段碧道、茶新水油溪镇碧道、内莞蓝州水碧道、忠信河连平县段碧道、忠信河生态湿地及河岸生态缓冲带保护以及林分优化提升、森林抚育等工程建设。落实历史遗留矿山生态修复；河源连平西山自然保护区、河源连平朝天马地方级森林公园、河源连平金花洞地方级森林公园、河源九连山地方级森林公园等自然保护地生物多样性保护以及田源镇、油溪镇受污染耕地安全利用。

| 专栏 6.2-3中部新丰江水库水源涵养区重点工程布局 |  |
| --- | --- |
| 水生态环境保护修复 | 镇级集中式饮用水水源地规范化建设工程 |
|  | 大席河田源镇河戴屋段碧道工程 |
|  | 淡洞河田源镇田东村至水西村段碧道工程 |
|  | 茶新水油溪镇碧道工程 |
|  | 内莞蓝州水碧道工程 |
|  | 忠信河连平县段碧道工程 |
|  | 忠信河生态湿地及河岸生态缓冲带保护工程 |
| 森林生态系统保护修复 | 林分优化提升、森林抚育 |
| 矿山地质生态保护修复 | 历史遗留矿山生态修复 |
| 生物多样性保护 | 河源连平西山自然保护区、河源连平朝天马地方级森林公园、河源连平金花洞地方级森林公园、河源九连山地方级森林公园等自然保护地边界和功能区划界线的调查、勘测、立标、综合考察和总体规划编制等 |
| 耕地保护与安全利用 | 田源镇、油溪镇受污染耕地安全利用 |

4. 东部水土保持功能维护区

重点开展大湖水小流域综合治理、三角镇相对集中连片历史遗留矿山生态修复等工程建设。落实镇级集中式饮用水水源地规范化建设、五禾水绣缎镇金溪村段碧道工程、高陂水高莞镇段碧道工程、大湖河大湖镇段碧道工程、大湖水河口生态湿地建设工程、林分优化提升、森林抚育以及河源连平清沟水森林公园、河源连平瓮潭湿地公园等自然保护地生物多样性保护。

| 专栏 6.2-4东部水土保持功能维护区重点工程布局 |  |
| --- | --- |
| 水土保持 | 大湖水小流域综合治理工程 |
| 矿山地质生态保护修复 | 三角镇相对集中连片历史遗留矿山生态修复工程 |
| 水生态环境保护修复 | 镇级集中式饮用水水源地规范化建设工程 |
|  | 五禾水绣缎镇金溪村段碧道工程 |
|  | 高陂水高莞镇段碧道工程 |
|  | 大湖河大湖镇段碧道工程 |
|  | 大湖水河口生态湿地建设工程 |
| 森林生态系统保护修复 | 林分优化提升、森林抚育 |
| 生物多样性保护 | 河源连平清沟水森林公园、河源连平瓮潭湿地公园等自然保护地边界和功能区划界线的调查、勘测、立标、综合考察和总体规划编制等 |

工程绩效

    - 生态效益

本规划各项重点任务与重点工程的落实，将有助于连平县生态功能的恢复和保育，改善生态环境质量，提升重点生态功能区生态产品供给能力。通过统筹绿色矿山建设与历史遗留矿山地质环境问题治理，缓解陂头镇南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间等重点区域范围内历史遗留矿山生态影响，将有利于促进矿山开采利用与生态环境保护的可持续发展。通过实施饮用水源地、重要江河源头区等重要水源保护区域水土流失预防，以及大湖水、上坪水（大席河上坪段）、陂头水等小流域，沟道两岸、水库库周坡园地及火烧迹地水土流失治理，水土保持功能将进一步提升。通过实施饮用水源安全保障、重点断面水质提升、农村水系综合治理、水生态扩容修复等工程项目，控制重点河库氮磷浓度上升趋势，确保镇级河流水环境质量稳定达标，以维护河流生态系统健康。通过实施林分改造、森林抚育和有害生物防治等工程项目，提高森林总体质量，缓解有害生物影响等生态问题，提升森林生态系统服务功能。通过实施自然保护地整合优化、野生动植物物种保护以及生物多样性保护监管等工程措施，进一步摸清野生动植物分布空间格局和生态资源动态变化数据，解决自然保护地历史遗留问题，修复重点保护陆生野生动物受损栖息地，确保县内重要生态系统、生物物种和生物遗传资源得到保护。通过实施受污染耕地安全利用工程项目，精准落实受污染耕地安全利用和严格管控措施，将有效防范化解农用地土壤环境风险。

    - 经济效益

本规划提出了矿山地质生态保护修复、水土流失防治、水生态环境保护修复、森林生态系统保护修复、生物多样性保护、耕地保护与安全利用等一批工程项目，将充分挖掘当地劳动力发展潜力，拉动内需，对促进农村群众就地就近就业增收、增强贫困人口内生动力和自我发展能力、促进区域协调发展等方面发挥重要的作用。项目的实施有助于整体提升连平县城市形象，促进旅游热点陆续兴起，对拉动旅游、房地产、外来投资等具有重要作用。

    - 社会效益

本规划各项重点任务与重点工程的落实，将有助于改善连平县生态环境质量，促进生态文明建设，整体提升连平县城市形象。另外，自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、万里碧道、河流湖库综合治理等建设为城乡群众搭建休闲娱乐平台，创造观光旅游、贴近自然、体验自然的良好环境，促进人与自然紧密联系，更好地满足人民群众日益增长、不断升级和个性化的生态环境需要。生态功能保护修复工程项目的建设，也能提高群众对生态保护的认知度和参与度，对普及生态保护理念，提升全社会生态文明意识也具有重要意义。

保障措施

组织领导

加强组织领导。领导小组要充分认识生态保护修复的重要性、紧迫性和艰巨性，切实加强对本规划实施工作的组织领导，将规划中重点建设任务与重点工程列入本地区年度重点工作事项，及时研究解决本地区生态环境保护重大问题。有关部门应各负其责，加强沟通配合，采取强有力措施，推进本规划各项重点任务落实。

市生态环境局连平分局牵头组织协调规划的实施，监督落实规划目标、任务和措施，开展饮用水源安全保障、重点断面水质巩固提升、忠信河生态湿地及河岸生态缓冲带保护、大湖水河口生态湿地建设等工程；县自然资源局牵头落实历史遗留矿山生态修复，监督持证在采矿山创建绿色矿山等重点任务；县水务局牵头落实小流域综合治理、碧道建设等重点任务；县林业局牵头落实林分优化提升、森林抚育、有害生物防治、自然保护地整合优化、野生动植物物种保护、生物多样性保护监管等重点任务；县农业农村局牵头落实受污染耕地安全利用重点任务；县住房和城乡建设局牵头落实农村生活污水治理重点任务。

资金保障

加大财政投入，将生态功能保护修复列为公共财政支出的重点，加强资金保障，重点投向矿山地质生态保护修复、水土流失防治、水生态环境保护修复、森林生态系统保护修复、生物多样性保护、耕地保护与安全利用等重点工程，确保各项重点工程顺利推进。

坚持多渠道获取规划实施和运行经费的方针，建立多元化的融资机制，鼓励社会资金转向生态功能保护修复领域，确保资金足额投入。设立各项利于环保投资的优惠措施，打造融资平台，充分利用民间资本运作，吸引社会各方面资金进入环保产业，必要时也可以设立生态功能保护修复投资基金，通过基金的方式把个人、企业等多方面资金筹集起来用于生态功能保护修复。

技术保障

重视和支持环境科学技术研究，将生态功能保护修复科研开发和科技攻关纳入地方科技发展规划，加大投入，提高生态保护修复科研水平。强化生态功能保护修复科技基础平台建设，联合科研院所、高校和优势企业开展生态功能保护修复技术合作与攻关。围绕突出的生态环境问题和治理修复难点，组织开展科技攻关，研制开发环保适用技术。加快环保科技成果的引进、推广、转化和产业化进程，增强环境科技对生态保护的支持力度。

积极参与广东省区域环境保护协作，积极与生态保护修复先进城市交流，引进省内外先进技术和修复经验。积极参与省内外合作培训，提高生态环境管理人员和专业技术人员的业务水平。

评估考核

建立规划实施情况年度调度机制，完善规划实施的考核评估机制。将本次各规划重点任务的目标纳入到领导班子和领导干部的综合考核体系中，确保各级党委、政府能够从思想上重视、在行动中落实。开展规划实施情况评估，鼓励建立第三方评估机制与方法，提高考核结果的客观性，保障规划考核的公平性。考核结果向社会公布并作为对领导班子和领导干部的综合考核评价的重要依据。

完善生态环境保护社会共治。建立公众参与本规划实施监督的有效渠道和合理机制，督促政府公开透明规划实施的过程信息，鼓励公众和第三方参与规划实施成效评估。

# 附表

## 附表1连平县生态环境主要问题汇总表

| 序号 | 类型 | 主要问题 | 重点区域 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质环境 | 生产矿山绿色发展势能不高。6家持证矿山未达到绿色矿山标准，存在矿区复绿、矿区开矿条件未完善等问题。规划期矿山数量及矿产资源开采总量将进一步提升，在新形势发展要求下生产矿山绿色发展形势严峻。 | 连平县 | 全面推进绿色矿山建设，至2023年底，全县持证在采矿山100%达到绿色矿山建设标准。 |
| 2 |  | 历史遗留矿山修复治理任务重。历史遗留矿山点多、面广且呈现分散状态，面积达130.78公顷，矿山无序开采造成地表植被破坏、土壤酸化、弃土无序堆填、土地压占与损毁、水源涵养功能下降、水土流失等历史遗留问题有待治理，尤其是陂头镇南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间范围内历史遗留矿山生态影响问题。 | 陂头镇南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间 | 采用自然恢复与土地整治、裸露地复绿等人工修复措施相结合的方式，重点对陂头镇南岭山地生物多样性维护-水源涵养生态保护红线及一般生态空间范围内的历史遗留矿山进行生态修复。 |
| 3 | 水土流失 | 坡耕地水土流失、自然侵蚀、工程侵蚀 | 连平中部连平河与大席河流域；东部忠信河、大湖河、五禾水流域；油溪镇南部和三角镇西部 | ①采取封育、水土保持林草等措施对高莞水库、三角称沟水水库、鹤湖河、高莞甘坑水、内莞大塘缺水、田源船洞水、溪山石坑河、忠信桥南岗水等饮用水源地进行水土流失预防保护； ②重点开展大湖水、上坪水（大席河上坪段）、陂头水等小流域水土流失综合治理。 |
| 4 | 水生态环境 | 重点河库氮磷浓度呈现上升趋势。2016~2022年，省考隆街大桥断面总氮浓度增长1.88倍；合水桥、连中桥、黄潭寺等县控/生态县考核断面总磷浓度增长0.22~0.42倍，总氮浓度增长0.56~1.15倍；县级鹤湖水水库饮用水源地氨氮和总氮浓度增长0.34倍和0.56倍，县级密溪河饮用水源地总氮增长0.24倍。氮磷浓度上升对新丰江水库产生较大的水质安全隐患。 | 连平河、鹤湖水、鹤湖水水库饮用水源地、密溪河饮用水源地 | 对连平河、大席河、密溪河以及流域范围内元善镇、溪山镇等超标断面所在水体，以降氮控磷为目的，以入河污染负荷总量削减为抓手，巩固提升重点断面水质。 |
| 5 |  | 镇级河流水环境质量未能稳定达标。2022年22个镇水环境综合整治考核断面中7个断面超标，超标率达31.82%，其中工业园管委会（工业园污水处理厂排污口下游200米）和小水河（连平五禾与东源交界）断面为Ⅳ类，大湖镇的大寨水（连平与东源交界）断面为劣Ⅴ类。 | 元善镇、溪山镇、忠信镇、三角镇、工业园管委会、大湖镇 | 以忠信镇（新下村合水桥老桥）、三角镇（新村村鳌岭三个垇）、工业园管委会（工业园污水处理厂排污口下游200米）等乡镇断面所在水体以及大湖镇大寨水（连平与东源交界）、大湖镇小水河（连平五禾与东源交界）等超标乡镇水系综合治理为重点，结合美丽宜居村庄建设等工作，推进农村水系综合治理工程。 |
| 6 |  | 河流生态健康安全面临威胁。河湖管理体制尚未完善，由于沿河两岸的开发和人口增长及历史等因素，河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题难以根除，主要河流河滩地被占用情况比较严重，另外，部分地区出现不同程度的河床淤积、河床下切、河岸企陡等问题。沿河水电站多、蓄水量大，电站生态流量保障设施建设不足，导致部分河段水体流动性差，河道自净能力下降，水生态功能有所退化。 | 连平县 | ①强化水域岸线空间管制，实施河湖管理范围划界立桩； ②做好河湖划界与国土空间“三区三线”划定等工作的衔接，对现状存在的涉水违建问题，依法依规分类处理。 ③针对中小河流存在的淤积、河堤侵蚀、水毁农田房屋等问题，高质量推进全县中小河流治理任务； ④统筹考虑经济社会发展、能源需求、社会稳定、生态环境影响、电站布局优化、整改修复可行性等，开展小水电问题核查及综合评估，提出退出、整改或保留的评估意见，落实分类整改措施； ⑤建设连平河、忠信河、大湖河、五禾水、高陂水、茶新水、大坪水等碧道工程，打造生态活力滨水经济带； ⑥开展水生态环境调查评估，完成新丰江流域重点江河湖库水生态环境调查评估工作，掌握江河湖库生态环境现状，建立健全水生态环境数据档案； ⑦强化湿地系统保护，同步推进退化湿地修复、水生态治理、滨水景观营造，大力推进湿地公园建设。打造忠信河生态湿地及河岸生态缓冲带保护工程、大湖水河口生态湿地及河岸农田缓冲带建设工程，全面提升河湖湿地生态服务功能。 |
| 7 | 森林生态环境 | 森林质量总体不高。中幼龄林所占比例过大，影响公益林生态效益的发挥；纯林多、混交林少，公益林林分组成中纯林比重大，其中以其他软阔、马尾松、杉木、桉树、湿地松为主，合占公益林蓄积量的65.34%；树种结构较单一，以其它软阔、针阔混交林和马尾松（广东松）为主，合占森林总蓄积量的75.81%。人为干扰大，全县处于原始状态的森林类型占比很低，仅为0.38%，Ⅴ级自然度占比达40.36%，尤其是东南部忠信河、大湖河、五禾水流域，包括三角镇、绣缎镇、大湖镇、忠信镇、高莞镇、莲塘茶场等，Ⅴ级自然度面积比例64.87%~100%。 | 连平县 | 落实森林质量精准提升工程：①根据绿美河源生态建设工作部署，落实林分优化提升，逐步恢复地带性森林群落；②对连平河、大席河和忠信河流域范围内立地条件较好，为其他软阔、其他硬阔、针阔混交林、阔叶混交林等林分总体生长状况尚好的幼龄林和中龄林，通过采取修枝、割灌除草、施肥、补植、抚育伐等措施，调整林分生长空间，促进林分生长发育。 强化森林资源精细管护，完成天然林、生态公益林调查、核定和定界工作。全面保护天然林，对生态脆弱区及珍稀物种区，采用封禁管理、以自然恢复为主、人工促进更新为辅的生态修复措施，积极保护具有典型地带性特色的天然林。 |
| 8 |  | 松材线虫病等林业有害生物威胁大。松林面积达54多万亩，全县松材线虫病发生疫情面积达13.07万亩，枯死松树18375株（含普查前已除治1487株），尤其是105国道、粤赣高速、大广高速、昆汕高速、武深高速、341线省道沿线两旁松林及县城、镇周边均分布着松材线虫病枯死树，疫区相互传播蔓延，严重威胁连平森林资源安全，松材线虫病防控压力重。另外，全县林地内红火蚁发生面积达1019亩，群众对红火蚁的危害认识不足，存在除治不及时、用药不得法、除治不彻底现象。 | 105国道、粤赣高速、大广高速、昆汕高速、武深高速、341线省道沿线两旁松林及县城、镇周边 | 以105国道、粤赣高速、大广高速、昆汕高速、武深高速、341线省道沿线两旁松林及县城、镇周边区域为重点，实施松材线虫病防控攻坚行动。 |
| 9 |  | 土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题仍较突出。森林生态系统土壤侵蚀面积达2622.28公顷，石漠化面积达760.71公顷，土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题分布范围广，生态敏感性等级脆弱。 | 九连山林场、上坪镇、隆街镇、溪山镇、陂头镇 | 选择适宜造林的土壤侵蚀、石漠化等土地退化问题突出的区域开展人工造林。 |
| 10 | 生物多样性 | 生物多样性本底未清。全县系统性的生物多样性本底调查等基础工作尚未开展，对野生动植物分布空间格局和生态资源动态变化数据掌握不全面，从而制约野生动植物及其栖息地保护、生态廊道恢复等生物多样性保护工作。 | 连平县 | 以国家南岭生物多样性保护优先区、自然保护区和自然公园为重点，有条件的情况下，开展森林、湿地、河流、湖库等生态系统生物多样性调查，分析全县野生动植物种类、种群状况、生境、威胁状况、开发利用价值等，摸清野生动植物空间分布状况，构建涵盖物种分布数据库，建立物种资源调查及收集信息平台，掌握生物多样性总体情况。 |
| 11 |  | 生物多样性保护体系尚未完善。自然保护地累积了很多历史遗留问题，存在大量城镇、村庄、耕地（含永久基本农田）、矿业权、人工商品林等空间矛盾冲突，城乡发展、基础设施建设、工农业生产、居民生活与保护管理矛盾冲突。部分典型生态系统的分布区域、野生植物关键生境、野生动物重要栖息地，以及具有重要科学、科普教育价值的地质遗迹等尚未纳入自然保护地范围受到保护。 | 14处自然保护地 | ①持续推进自然保护地整合优化预案成果落地，确定自然保护地体系结构，形成以自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系； ②结合自然生态空间格局状况、国土空间规划，衔接三条控制线划定，按照自然保护地整合优化工作部署，遵循自然生态系统完整性和生态廊道连通性原则，解决自然保护地交叉、空间重叠等城镇、村庄、耕地（含永久基本农田）、矿业权、人工商品林等空间矛盾冲突问题，将典型生态系统分布区、野生植物关键生境、野生动物重要栖息地，以及具有重要科学、科普教育价值的地质遗迹等保护空缺纳入自然保护地。 |
| 12 |  | 生物多样性保护形势严峻。连平所在区域为国家南岭生物多样性保护优先区域，粤北生态发展区，生物多样性丰富，区域内拥有我国重要生物物种基因库，被列入国际生物多样性热点地区和国家生物多样性保护优先区。现状生物多样性本底未清，历史遗留矿山数量多、分布广，地质灾害敏感性较高，水土流失、石漠化等土地退化问题仍较突出，尤其是陂头、内莞喀斯特（岩溶）地区地貌发育的生态脆弱地区，野生动植物栖息地受损，入侵物种威胁本地物种生存，生物多样性保护形势严峻。 | 连平县 | ①以国家南岭生物多样性保护优先区、自然保护区和自然公园为重点，有条件的情况下，开展森林、湿地、河流、湖库等生态系统生物多样性调查，分析全县野生动植物种类、种群状况、生境、威胁状况、开发利用价值等，摸清野生动植物空间分布状况，构建涵盖物种分布数据库，建立物种资源调查及收集信息平台，掌握生物多样性总体情况。 ②结合历史遗留矿山生态修复、水土流失防治、森林质量精准提升等工作，开展野生动植物保护及栖息地修复； ③完善野生动植物资源监测体系，掌握物种种群和生境状况，特别是黄腹角雉、穿山甲、金斑喙凤蝶、白鹇、南方红豆杉、金线兰、金毛狗、桫椤、樟树（香樟）、华南栲（锥）、半枫荷、花榈木、伞花木、榉树等国家重点保护物种、珍稀濒危物种数量、分布及动态变化情况； ④结合国土空间规划成果，根据生物多样性调查评价及监测结果，对分布重点保护陆生野生动物受损栖息地，分布重点保护野生植物和极小种群野生植物的关键生境，采用以自然恢复为主、人工促进为辅的方法进行保护恢复； ⑤加强外来物种和有害生物监测能力，提高对重要野生动植物和重要生态系统构成威胁的外来物种和有害生物的治理水平； ⑥制定生物多样性保护的中长期规划和行动计划，建立健全野生动植物及其栖息地保护管理长效机制；加强生物多样性保护监察执法。 |
| 13 | 农田生态环境 | 耕地土壤受镉、汞污染，重金属超标问题需进一步采取适宜的安全利用措施，对措施落地区域农产品重金属含量情况进行持续跟踪监测。 | 元善镇、溪山镇、陂头镇、田源镇和油溪镇 | 以市下达耕地土壤环境质量分类成果数据以及受污染耕地安全利用区域排查结果为依据，系统梳理元善镇、溪山镇、陂头镇、田源镇和油溪镇等乡镇存在的突出问题与问题区域，优化调整各年度耕地分类管理实施方案，因地制宜落实受污染耕地安全利用措施，持续开展耕地土壤及农产品协同监测评价。 |

## 附表2 连平县生态功能保护修复指标与目标

| 序号 | 类别 | 指标名称 | 单位 | 现状 （2021年） | 目标 （2025年） | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质环境 | 持证在采矿山达到绿色矿山建设标准比例 | % | 100 | 100 | 预期性 |
| 2 |  | 历史遗留矿山生态修复 | 公顷 | 8.11[1] | 按市下达 指标 | 约束性 |
| 3 | 水土流失防治 | 新增水土流失治理面积 | 平方公里 | 40.31[2] | 67.46 | 预期性 |
| 4 | 水生态环境 | 县控以上地表水水质达到或优于Ⅲ类水体的比例[3] | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 5 |  | 县级以上集中式饮用水源地水质达标率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 6 |  | 湿地保有量 | 公顷 | 75.24 | ≥75.24 | 预期性 |
| 7 | 森林生态环境 | 森林覆盖率 | % | 74.82 | ≥74.82 | 预期性 |
| 8 |  | 新增森林质量精准提升面积 | 万亩 | 53.87[4] | 25.19 | 预期性 |
| 9 | 生物多样性 | 自然保护地面积占国土面积比例 | % | 12.27 | 按市下达 指标 | 约束性 |
| 10 |  | 国家重点保护野生动植物保护率 | % | / | 95 | 预期性 |
| 11 | 农田生态环境 | 受污染耕地安全利用率 | % | 97.7 | ≥97.7 | 预期性 |

[1]：为2022年对应指标数值；

[2]：为2016~2019年期间对应指标数值；

[3]：包括规划范围内隆街大桥、合水桥、连中桥、黄潭寺和大席水共五个断面；

[4]：为“十三五”期间对应指标数值。

## 附表3 连平县生态功能保护修复重点工程项目

| 序号 | 项目 类别 | 工程名称 | 工程建设规模与内容 | 负责单位 | 建设年限 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质生态保护修复 | 历史遗留矿山生态修复工程 | 陂头镇、三角镇相对集中连片的4个项目共24个图斑生态修复工程，总面积43.24公顷 | 县自然资源局 | 2022-2023年 | 464.64 |
| 2 |  |  | 按省市下达指标，完成2023-2025年历史遗留矿山生态修复工程，总面积达40公顷以上。 | 县自然资源局 | 2023-2025年 | 450 |
| 3 | 水土保持 | 小流域综合治理工程 | 大湖水小流域综合治理工程，工程内容包括坡改梯田18.18公顷，谷坊69座，拦沙坝17座，沟洫36.36公里，水土保持林63.27公顷，种草29.45公顷，封育治理282.73公顷。 | 县水务局、大湖镇、三角镇、绣缎镇 | 2021-2025年 | 650 |
| 4 |  |  | 上坪水（大席河上坪段）小流域综合治理工程，工程内容包括坡改梯田41.82公顷，谷坊71座，拦沙坝17座，沟洫37.45公里，水土保持林69.09公顷，种草21.64公顷，封育治理237.64公顷。 | 县水务局、上坪镇 | 2021-2025年 | 700 |
| 5 |  |  | 陂头水小流域综合治理工程，工程内容包括坡改梯田48公顷，谷坊28座，拦沙坝7座，沟洫14.55公里，水土保持林89.27公顷，种草21.27公顷，封育治理264.91公顷。 | 县水务局、陂头镇 | 2021-2025年 | 3000 |
| 6 | 水生态环境保护修复 | 饮用水源安全保障工程 | 河源市连平县镇级集中式饮用水水源地规范化建设工程，工程内容包括隔离防护网、标志牌、道路警示牌、宣传牌、记事碑、视频监控平台等。 | 市生态环境局连平分局 | 2023-2024年 | 551 |
| 7 |  | 重点断面水质巩固提升工程 | 连平河（隆街段）水环境综合整治项目，内容包括：①对连平河流域开展城镇截污管网建设工作，建设DN400截污管网1000m；配套截污井、检查井20座；②对连平河流域开展农村污水收集处理与资源化利用；③对连平河流域开展农业面源治理工作，建设改造嵌草生态沟渠14144m，三面光沟渠改造14144m。 | 市生态环境局连平分局 | 2023-2025年 | 4111 |
| 8 |  | 农村生活污水治理工程 | 高莞镇太平村（11个自然村）、上坪镇中村村（11个自然村）、元善镇醒狮村（9个自然村）的农村生活污水治理及相关配套管网建设。 | 县住房和城乡建设局 | 2022-2024年 | 600 |
| 9 |  | 水生态扩容修复工程 | 连平河连平县段碧道工程，新建碧道3.8公里 | 县水务局 | 2022-2023年 | 19000 |
| 10 |  |  | 连平河隆街镇龙埔村段碧道工程，新建碧道5公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 5000 |
| 11 |  |  | 连平河溪山镇段碧道工程，新建碧道10公里 | 县水务局 | 2022-2025年 | 7000 |
| 12 |  |  | 五禾水绣缎镇金溪村段碧道工程，新建碧道2公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 2000 |
| 13 |  |  | 大席河田源镇河戴屋段碧道工程，新建碧道2公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 2000 |
| 14 |  |  | 淡洞河田源镇田东村至水西村段碧道工程，新建碧道4公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 4000 |
| 15 |  |  | 高陂水高莞镇段碧道工程，新建碧道24公里 | 县水务局 | 2021-2025年 | 12000 |
| 16 |  |  | 大湖河大湖镇段碧道工程，新建碧道11.1公里 | 县水务局 | 2021-2025年 | 13800 |
| 17 |  |  | 大坪水陂头镇段碧道工程，新建碧道6.2公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 6040 |
| 18 |  |  | 茶新水油溪镇碧道工程，新建碧道6公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 12000 |
| 19 |  |  | 内莞蓝州水碧道工程，新建碧道5公里 | 县水务局 | 2021-2025年 | 3500 |
| 20 |  |  | 忠信河连平县段碧道工程，新建碧道11公里 | 县水务局 | 2023-2025年 | 55000 |
| 21 |  |  | 忠信河生态湿地及河岸生态缓冲带保护工程，工程内容包括：河岸生态缓冲带3.9公里和河道滩涂整治工程1.5公顷，生态岸坡和河道滩涂种植植被1.2公顷。 | 市生态环境局连平分局 | 2023-2025年 | 4439 |
| 22 |  |  | 大湖水河口生态湿地建设工程，规模约38000平方米，建设内容包括：土方开挖及清运，湿地植物种植面积约30400平方米，新建梯级曝气坝2座。 | 市生态环境局连平分局 | 2023-2025年 | 3624 |
| 23 | 森林生态系统保护修复 | 林分优化提升 | 完成人工造林0.3万亩、低质低效及松材线虫危害松林优化改造9.55万亩、低质低效及分布不合理桉树林优化改造1.07万亩、自然保护地林分优化改造0.01万亩、封山育林2.95万亩。 | 县林业局 | 2023-2025年 | 17300 |
| 24 |  | 森林抚育 | 完成中幼林改造10.51万亩、低产油茶林抚育0.82万亩。 | 县林业局 | 2023-2025年 | 5050 |
| 25 | 生物多样性保护 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地边界和功能区划界线的调查、勘测、立标、综合考察和总体规划编制等。 | 县林业局 | 2023-2025年 | 740 |
| 26 | 耕地保护与安全利用 | 受污染耕地安全利用 | 按市下达任务，实施元善镇、溪山镇、陂头镇、田源镇和油溪镇重点区域受污染耕地安全利用。 | 县农业农村局 | 2022-2025年 | 330 |