连平县垦造水田项目后期管护实施方案

根据《广东省垦造水田项目后期管护工作方案》（粤农农〔2019〕329号）、《广东省补充耕地项目管理办法》（粤自然资函〔2023〕88号）等文件精神，为切实做好我县垦造水田项目后期管护工作，特制定本实施方案。

一、工作目标

建立健全我县垦造水田项目后期管护机制，对已建成验收的垦造水田项目持续跟踪管护、提升地力、落实种植，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥最大效益，促进农业增产增效、农民持续增收、农村加快发展，确保粮食安全。

二、原则要求

（一）政府牵头，部门负责。县政府负责牵头协调垦造水田项目后期管护工作，县农业农村局会同县自然资源局负责管理、监督指导工作。项目所在地镇政府是项目后期管护责任主体，项目土地所有权人是项目后期管护具体实施主体。

（二）压实责任，专项管护。县、镇两级政府和有关部门建立健全项目后期管护机制，落实职责分工，落实管护经费，合力推进项目后期管护工作，并将其列为镇政府年度耕地保护目标考核范围。县政府制定印发后期管护实施方案，明确管护职责、措施、标准等要求。项目土地承包经营者要严格履行管护职责，开展基础设施日常管护、种植管护和地力培肥管护，确保管护工作实现既定效果。

（三）规模经营，确保实效。县政府将加强项目后期管护工作力度，镇政府要引入现代农业企业、种植大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体进行长期承包（一次承包经营期限不少于6年）、规模化种植，充分发挥垦造水田连片性高和承包经营者专业技术强的优势，确保项目符合现代农业需要和持续稳定利用。确实无法引入新型经营主体的，由镇政府负责组织开展规模经营，避免垦造水田项目撂荒、地力下降等问题。

三、项目后期管护流程

（一）	基础设施后期管护流程

1.基础设施移交。项目经市自然资源、农业农村部门联合实地验收并出具项目验收意见函后，项目建设单位于10个工作日内与镇政府、项目土地所有权人办理项目基础设施移交手续，签订项目三方管护协议，明确管护责任，并从管护协议生效之日起，计算项目工程质量保证期和种植水稻收益降低补偿费、土地承包权人激励补贴、地力培肥补贴发放的起止时间。

2.基础设施管护。管护范围包括引水或抽水工程设施、农田灌排沟渠、田间道路、农田防护与生态环境保持设施、农田输配电工程设施等项目基础设施，按“谁使用、谁管护”的原则，由土地承包经营者负责日常管护，保持设施正常使用功能。严禁在项目区内挖塘养鱼或搞其他破坏项目原本用途的非农建设。对于自然灾害等客观原因造成的严重破坏，由当地村委提出申请，在镇政府的统一协调下开展维护，在当地灾毁复垦、救灾复产等资金中支出。管护期限不少于6年。

（二）	种植、地力管护流程

1.种植、地力管护移交。管护协议生效后，项目建设单位应及时与镇政府进行管护交接，由镇政府按照本县项目后期管护实施方案，在县农业农村部门指导下组织、指导和监管项目种植和地力培肥。

2.种植、地力培肥管护。

（1）种植管护。管护责任人为土地承包经营者，在县农业农村部门技术指导下进行种植管护。项目管护期限内，在保证前3年（后3年鼓励）每年至少种植一造水稻或水生农作物的基础上，推广轮作甘薯、马铃薯、蔬菜、油菜、豆科植物、花生、绿肥、紫云英等农作物，或临时性地种植对耕作层没有破坏作用的农作物，通过轮种进一步提高项目地力。严禁项目区内种植乔木、灌木、果树、茶树等树木。管护期限不少于6年。

（2）地力培肥管护。管护责任人为土地承包经营者，按照县农业农村局编制并报县政府同意的全县垦造水田项目年度地力培肥计划，开展地力培肥管护。在每年度结束且地力培肥计划落实情况验收合格后，向管护责任人发放地力培肥补贴。

- 管护经费及来源和使用标准

（一）管护经费及来源

管护经费包括：种植水稻收益降低补偿费（以下简称收益降低补偿）、土地承包权人激励补贴（以下简称激励补贴）、   地力培肥补贴、工作经费四种类型。所需经费来源包括:项目垦造成本（即项目投资预算资金）、县级水田指标分成收益、基本农田保护经济补偿、用于农业土地开发的土地出让金、灾毁复垦和救灾复产资金（专项用于因自然灾害等客观原因造成的基础设施严重破坏）、部门预算以及完成约束性任务之后的涉农资金统筹等。

（二）管护经费使用标准

- 1.省垦造水田项目，管护经费按以下标准执行：

（1）收益降低补偿及地力培肥补贴。

基本要求：项目管护期限内，前3年每年至少种植一造水稻或水生农作物，并按垦造水田项目年度地力培肥计划落实地力增肥措施。

补偿期限：项目验收移交后前3年。

补偿对象：项目土地经营权人。

补偿标准：每亩每年350元。

补偿发放：分年度验收合格后发放。

（2）激励补贴。

基本要求：按要求签订管护协议。

补贴期限：项目验收移交后前3年。

补贴对象：项目土地承包权人。

补贴标准：每亩每年500元。

补贴发放：分年度直接补贴。

（3）镇、村工作经费。

基本要求：用于镇政府和村委对项目开展后期管护，包括年度地力培肥计划具体实施，组织培训、指导、监督、检查、参与验收、引入新型农业经营主体，以及定位拍摄和定期上传报备能够反映实际管护工作、管护质量、管护进度等方面的照片等。管护期限不少于6年。

经费标准：每亩每年100元，共发放6年。

经费使用：由镇政府结合后期管护工作实际情况统筹安排。

经费拨付：分6年拨付，每亩每年100元，需保证每年至少种植一造水稻或水生农作物，并经县级验收合格后方可拨付年度镇村工作经费，经费由县级验收后统一请拨。

- 省级垦造水田项目后期管护经费标准

| 开发主体 | 经费名称 | 标准（元/亩） | 补贴期限（年） | 补贴对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级 项目 | 收益降低补偿及地力培肥补贴 | 350 | 3 | 土地经营权人 | 按照《广东省补充耕地项目管理办法》（粤自然资函〔2023〕88号），项目需落实至少3年的收益降低补偿及地力培肥补贴。 |
|  | 激励补贴 | 500 | 3 | 土地承包权人 | 按照《广东省补充耕地项目管理办法》（粤自然资函〔2023〕88号），对项目涉及地块的土地承包权人实行至少三年的激励补贴，垦造水田项目按每亩每年不低于500元的标准分年度补贴给土地承包权人。 |
|  | 镇村工作经费 | 100 | 6 | 镇、村 | 按照《广东省垦造水田项目后期管护工作方案》(粤农农〔2019〕329号)，管护工作经费安排不少于6年。 |

2.市县垦造水田项目，管护经费按以下标准执行：

（1）收益降低补偿及地力培肥补贴。

基本要求：项目管护期限内，前3年每年至少种植一造水稻或水生农作物，并按垦造水田项目年度地力培肥计划落实地力增肥措施。

补贴期限：项目验收移交后前3年。

补偿对象：项目土地经营权人（项目土地承包经营者）。

补偿标准：每亩每年400元。

补偿发放：分年度验收合格后发放。

（2）激励补贴。

基本要求：按要求签订管护协议。

补贴期限：项目验收移交后前3年。

补贴对象：项目土地承包权人。

补贴标准：每亩每年600元。

补贴发放：分年度直接补贴。

（3）镇、村工作经费。

基本要求：用于镇政府和村委对项目开展后期管护，包括年度地力培肥计划具体实施，组织培训、指导、监督、检查、参与验收、引入新型农业经营主体，以及定位拍摄和定期上传报备能够反映实际管护工作、管护质量、管护进度等方面的照片等。管护期限不少于6年。

经费标准：每亩每年300元，共发放6年。

经费使用：由镇政府结合后期管护工作实际情况统筹安排。

经费拨付：分6年拨付，每亩每年300元，需保证每年至少种植一造水稻或水生农作物，并经县级验收合格后方可拨付年度镇村工作经费，经费由县级验收后统一请拨。

- 市县垦造水田项目后期管护经费标准

| 开发主体 | 经费名称 | 标准（元/亩） | 补贴期限（年） | 补贴对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市县 项目 | 收益降低补偿及地力培肥补贴 | 400 | 3 | 土地经营权人 | 按照《广东省补充耕地项目管理办法》（粤自然资函〔2023〕88号），项目需落实至少3年的收益降低补偿及地力培肥补贴。 |
|  | 激励补贴 | 600 | 3 | 土地承包权人 | 按照《广东省补充耕地项目管理办法》（粤自然资函〔2023〕88号），对项目涉及地块的土地承包权人实行至少三年的激励补贴，垦造水田项目按每亩每年不低于500元的标准分年度补贴给土地承包权人。 |
|  | 镇村工作经费 | 300 | 6 | 镇、村 | 按照《广东省垦造水田项目后期管护工作方案》(粤农农〔2019〕329号)，管护工作经费安排不少于6年。 |

五、验收程序及拨付方式

（一）镇级初验

镇政府组织镇级农业农村部门、自然资源部门、水利部门组成验收小组进行镇级初验，按照验收实际情况填写《连平县垦造水田后期管护镇级初步验收表》（见附件1）。经镇级初验合格后，镇政府向县级检查验收组提交后期管护有关资料，包括对因自然灾害等客观原因造成严重破坏的基础设施开展管护的相关资料，包含工程设施管护申请、批复或通知、施工过程文件资料、管护前中后期影像或照片等；管护责任人开展工程设施日常管护、地力培肥和种植管护的前中后期影像或照片，购买有机肥、土壤调理剂等发票和发货单等相关票据。填写《连平县垦造水田后期管护验收申请表》（见附件2），申请县级验收。

（二）县级验收

县级验收原则上集中于每年1月、5月、10月开展，由县农业农村局牵头，会同县自然资源局、县水务局组成县级检查验收组进行验收。

县级检查验收组在收到经镇政府同意的验收申请后（附镇级初验合格材料），适时组织项目后期管护验收，并在《连平县垦造水田后期管护县级验收表》（见附件3）出具验收意见。验收工作采取查阅台账材料和实地核查相结合的方式进行。项目管护面积必须与项目建设规模一致。验收以项目为单位，须全部落实种植，部分种植的不予验收（因不可抗力因素导致需分上下两季进行种植的，须由土地经营权人向县级检查验收组提交情况说明；分上下两季种植的，需按流程分两次进行验收，年度种植范围应覆盖整个项目）。验收内容包括水稻或水生植物种植情况、其他农作物种植情况、地力增肥情况、基础设施维护情况、管护档案管理情况等。

- （三）管护经费拨付

验收合格的，由县农业农村局、自然资源局、水务局向土地经营者出具《连平县垦造水田项目后期管护验收确认函》（见附件4），据此发放管护经费，管护经费发放由县农业农村局统一向县财政局请拨，县财政局以国库集中支付方式拨付。验收不合格的，根据管护协议约定，视未落实管护责任严重程度,责成整改重新验收，采取支付违约金、列入失信名单等方式给予处罚，报市政府备案。

- 六、组织保障和监督

- （一）责任分工

1.县、镇政府：县政府负责制订后期管护实施方案并组织实施、监督检查和验收。镇政府负责项目具体后期管护工作，协调指导、检查监督管护责任人进行规模经营后期管护，收集后期管护有关资料，参与项目管护验收。

2.县农业农村局：负责指导全县垦造水田项目后期管护工作，牵头制定全县垦造水田项目后期管护工作方案；负责项目后期管护工作的监督和指导，针对当地垦造水田项目耕地质量监测实际,编制全县垦造水田项目年度地力培肥计划。

3.县自然资源局：负责督促落实垦造水田项目移交工作，配合县农业农村局对管护工作进行监督管理。

4.县财政局：负责安排后期管护资金的保障和拨付工作，并对资金使用情况进行检查监督。

5.县水务局：负责中型灌区以上及其他水利工程相关监管工作。

6.项目地块管护责任人：要严格履行管护责任，在县农业农村部门技术指导下，按规定内容、要求完成后期管护事项。

（二）多元化投入后期管护

县政府整合其他涉农资金投入项目后期管护，以及采取引入社会、金融资金投入和农民土地承包经营权入股等多形式，多渠道筹集管护资金对项目进行后期管护。

- （三）加强检查和评价

项目后期管护实行全面监督、随机抽查的监督制度。县农业农村局会同县自然资源局定期组织对垦造水田项目后期管护工作进行检查，并将检查结果在全县进行通报。对后期管护工作不力、质量差的乡镇，由县政府约谈相关责任人。

- （四）完善后期管护档案管理

- 镇政府和管护责任人完善项目后期管护档案，及时收集后期管护有关资料归档并报至县农业农村局、自然资源局，由县农业农村局、自然资源局上传到垦造水田项目管理信息

- 系统备案。

本方案自2025年2月5日起施行，有效期为3年，原《连平县垦造水田项目后期管护实施方案》（连府办〔2020〕31号）同时废止。

附件：1.连平县垦造水田项目后期管护镇级初步验收表

2.连平县垦造水田后期管护验收申请表

3.连平县垦造水田项目后期管护县级验收表

4.连平县垦造水田项目后期管护验收确认函

附件1：连平县垦造水田项目后期管护镇级初步验收表

项目名称：                           项目面积：

管护责任人：                         管护年度：

管护地点：                           管护面积：

| 序号 | 验收项目 | 验收情况概述 | 验收结果 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水稻或水生植物种植情况 |  |  |  |
| 2 | 其他农作物种植情况 |  |  |  |
| 3 | 地力增肥情况 |  |  |  |
| 4 | 基础设施维护情况 |  |  |  |
| 5 | 管护档案管理情况 |  |  |  |
| 6 | 其他:(1) (2) |  |  |  |
| 验收人签名： |  |  |  |  |

备注：1.验收以项目为单位，须全部落实种植，部分种植的不予验收；

2.水稻或水生植物种植情况，指早稻、晚稻及水生植物种类、名称、面积等种植情况；

- 3.其他农作物种植情况，指是否种植了其他农作物，以及种植的种类、面积等情况；

- 4.地力增肥情况，指增施有机肥、秸秆还田及种植绿肥情况；

- 5.管护档案管理情况，指物资票据、协议、影像或照片等材料是否齐全。附件2：    连平县垦造水田后期管护验收申请表

| 项目名称 |  | 项目面积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管护责任人 |  | 管护年度 |  |
| 管护地点 |  | 管护面积 |  |
| 具体管护内容 |  |  |  |
| 申请单位(个人）意见 | 签名（盖章）： |  |  |
| 镇政府意见 | 签名（盖章）： |  |  |

附件3：  连平县垦造水田项目后期管护县级验收表

项目名称：                           建设规模：

管护责任人：                         管护年度：

管护地点：                           管护面积：

| 序号 | 验收项目 | 镇级初验情况 | 合格/完成 | 不合格/未完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水稻或水生植物种植情况 |  |  |  |
| 2 | 其他农作物种植情况 |  |  |  |
| 3 | 地力增肥情况 |  |  |  |
| 4 | 基础设施维护情况 |  |  |  |
| 5 | 管护档案管理情况 |  |  |  |
| 6 | 其他:(1) (2) |  |  |  |
| 验收结果： |  |  |  |  |
| 验收时间： |  |  |  |  |
| 验收人签名： |  |  |  |  |

备注：镇级初验情况，指镇级验收小组对各验收项目实际验收检查情况。

附件4：  连平县垦造水田项目后期管护验收确认函

管护单位：

由你负责后期管护的垦造水田，位于      镇     村

小组，面积      亩，已种植一季       （水生作物）面积       亩，经县垦造水田项目后期管护检查验收组确认，验收结果为        。

特具此函。

连平县农业农村局    连平县自然资源局   连平县水务局

年   月   日

公开方式：主动公开

抄送：县纪委监委，县委办，县人大办，县政协办，县委工作部门

县法院，县检察院，群团组织，省市驻县单位，县新闻单位。

连平县人民政府办公室 2024年12月30日印发