连平县森林防火规划

（2024-2030年）

前 言

森林火灾突发性强、破坏性大、危险性高，是全球发生最频繁、处置最困难、危害最严重的自然灾害之一，是森林资源安全和生态文明建设成果的最大威胁。森林是陆地生态系统的主体，是人类生存发展的根基。“枝繁叶茂一百年，化为灰烬一瞬间”。森林防火是生态文明建设的安全保障，是森林资源保护的首要任务，是国家应急管理的重要内容。森林防火责任重于泰山，事关人民群众财产和森林资源安全，事关“山水林田湖草生命共同体”安全，事关国土生态安全。未来十年，既是加快推进生态文明建设的关键时期，也是林业发展和森林防火工作的重要战略机遇期。连平县是广东省重点林业县，丰富的森林资源，特殊的地理环境，独特的气候条件，导致我县成为森林火灾多发区。森林防火工作成为全县生态文明建设的一项重要任务，一直受到县委、县政府的高度重视。

为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于森林草原防火工作系列重要指示批示精神，贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》，落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于加强森林防火工作的决策部署，保障《全国森林防火规划（2016-2025年）》《广东省森林防火规划（2017-2025年）》和《河源市森林防火规划（2021-2025年）》在连平县顺利实施，立足于推进森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设，建立完善森林防火长效机制，全面提升森林防火工作水平，最大限度地减少森林火灾发生和危害，连平县林业局委托广东绿峰园林工程有限公司，结合全县森林防火实际，编制完成了《连平县森林防火规划（2024-2030年）》（以下简称规划）。

《规划》基准期为2023年，期限为2024-2030年。《规划》范围涉及全县13个镇和2个县属国有林场。《规划》提出了2024-2030年连平县森林防火的总体思路、规划目标、建设任务和保障措施等，是未来7年全县森林防火事业发展的指南，是县镇两级政府履行公共服务职能、提升森林火灾防控能力的重要依据。

目 录

第一章 基本概况	6

第一节 自然地理概况	6

第二节 社会经济概况	7

第三节 森林资源概况	9

第二章 森林防火现状	10

第一节 森林防火工作成效	10

第二节 存在的主要问题	12

第三节 森林防火面临的新形势	13

第三章 规划总则	17

第一节 指导思想	17

第二节 基本原则	17

第三节 规划依据	18

第四节 规划范围及期限	21

第五节 规划目标	21

第四章 规划总体布局………………………………………22

第五章 规划重点建设任务	27

第一节 预防体系建设	27

第二节 扑救体系建设	32

第三节 保障体系建设	33

第六章 建立健全森林防火长效机制	36

第一节 建立健全森林防火责任机制	36

第二节 建立健全森林防火队伍建设机制	36

第三节 建立健全经费保障机制	37

第四节 建立健全依法治火工作机制	38

第七章 投资估算与资金筹措	39

第一节 估算依据	39

第二节 投资估算	40

第三节 资金筹措	41

第八章 效益评价	42

第一节 生态效益	42

第二节 社会效益	42

第三节 经济效益	43

第四节 综合评价	43

第九章 保障措施	44

第一节 明确任务目标	44

第二节 加强统筹协调	44

第三节 强化项目组织	44

第四节 严格项目管理	45

第五节 加大经费投入	45

第六节 科技赋能，提高森林防火科技水平	45

第七节 加强宣传教育	46

第八节 实施绩效考核评估	46

第一章 基本概况

第一节 自然地理概况

一、地理位置

连平县地处广东省北部，河源市西北部，东江流域上游。东邻和平县，南连东源县、新丰县，西接翁源县，北与江西省龙南、全南两县交界。位于东经114°14′44″～114°56′51″，北纬24°05′48″～24°28′08″之间。县城距河源市区102公里、距省会广州市217公里、距深圳市278公里。连平县位于广东省北部九连山区、珠江三角洲平原与内陆山区的结合部，既是广东的生态屏障之一，也是东江水源头之一，华南地区最大的水库——新丰江水库40%的集雨区。

二、地形地貌

连平县地处粤北九连山区，境内地形复杂，山丘绵亘，地势北高南低、西高东低，山地、丘陵、盆地占全县总面积的90%以上，是一个典型的山区县。根据地貌形态特征，连平县大致可分为北、中部中低山区，西南部丘陵区，东南部谷底盆地区和陂头、内莞喀斯特地形区。全县平均海拔693.5米，九连山脉在境内自北分别向西和西南方向延伸，可分为黄牛石和风吹蝴蝶两大山系，峰峦层叠，海拔千米以上的山峰有78座，主要有：仙人嶂、大山尾、老虎坳、雷公礤、石牙头和禾笔尖，其中黄牛石顶海拔1430米，为全县最高峰。

三、气候条件

连平县属中亚热带季风区，夏冬长、春秋短，气候温和，四季分明，光照充足，热量丰富，雨量充沛，降水季节明显。全年日照总时数1615.4小时，平均气温18.0℃～20.7℃之间，1月份平均气温最低，一般在9.2℃～10.8℃之间；7月份平均气温最高，一般在26.3℃～28.0℃之间，全县绝大多数的日平均气温在0℃以上；年平均降水量为1923.3毫米，雨量充沛，主要降水时间集中在4-6月；年均相对湿度77%，年均太阳辐射量107.22千卡/平方厘米，年积温约77700℃，无霜期335-345天；主要灾害性天气有台风、洪涝、干旱、低温阴雨、霜冻、寒露风等。

四、水文条件

连平县境内河流众多，大小河流68条，遍布全县各镇，两大水系（东江水系、北江水系）、六条主要河流（连平河、大席河、忠信河、大湖河、陂头河、贵东河）纵横全境，境内河川径流主要受自然降水补给，总体流向是从东北流向西南。全县水资源总量22.33亿立方米，人均水资源6144.74立方米。

第二节 社会经济概况

一、行政区划

连平县辖元善镇、上坪镇、内莞镇、陂头镇、溪山镇、隆街镇、田源镇、油溪镇、忠信镇、高莞镇、大湖镇、三角镇、绣缎镇等13个镇，共有159个村委会和16个居民委员会。

二、人口及其结构

根据《连平县第七次全国人口普查公报》数据，全县常住人口285224人，其中0～14岁人口占比24.93%，15～59岁人口占比56.07%，60岁及以上人口占比19.00%。

三、经济发展

根据连平县统计局数据，2023年连平县的经济状况呈现出稳中加固、稳中有进的发展态势，2023年，连平县地区生产总值（GDP）为106.20亿元，同比增长4.6%‌。其中，第一产业增加值为25.10亿元，同比增长6.6%；第二产业增加值为30.07亿元，同比增速持平；第三产业增加值为51.03亿元，同比增长6.4%‌。

四、交通状况

连平县是粤、赣两省结合部重要的交通枢纽，是国道G105线和大广高速G45入粤第一县，大广、汕昆、武深、粤赣高速和国道105线、358线及省道253线贯穿境内，交通条件便利，区位优势明显。连平县拥有“三纵一横”高速路网，全县高速公路总里程171公里，是全市高速公路路网最完善、里程最长的县。正在进行可研规划的赣广高铁、龙韶铁路纵横经过连平，连平区位优势日益突出，届时将成为北接大内陆、南连珠三角的交通枢纽，真正融入珠三角“两小时经济生活圈”。

第三节 森林资源概况

根据连平县2023年森林资源管理“一张图”数据，连平县各类土地总面积220476.6726公顷，林业用地面积180528.5136公顷，占81.88%，非林业用地面积39956.9942公顷，占18.12%。其中：有林地152494.3公顷、疏林地357.3公顷、灌木林地9469.5公顷、未成林地6543.3公顷。森林总面积164776.1491公顷，森林覆盖率74.88%，活立木总蓄积量8389540立方米。生态公益林面积101960.3826公顷，占林业用地面积的56.14%。连平县全县（区）范围内涉及自然保护地4个，包括1个省级自然保护区和3个县级自然保护区。

- 森林防火现状

第一节 森林防火工作成效

近年来，我县各级党委、政府及主管部门高度重视森林防火工作，坚持“预防为主，积极消灭”的方针，以推动连平县高质量发展为目标，以保障人民群众生命财产安全和森林资源安全为根本，以提高森林火灾综合防控能力为核心，着力推进森林防火队伍、林火远程视频监控、林火阻隔系统建设，实行森林防火网格化管理，深化源头治理，森林防火规范化、精细化、信息化建设取得显著成效。

一、森林火灾综合防控成效明显

2017—2023年，全县共发生森林火灾21起，年均发生森林火灾3起。其中：一般森林火灾19起，占比90.48%，较大以上森林火灾2起，占比9.52%。在森林面积与蓄积双增长的情况下，森林火灾发生数量总体上呈现下降趋势，森林火灾综合防控成效明显。

二、森林防火力量进一步提升

近年来，全县成立了县森林消防大队80人，镇应急救援中队245人（13支），镇护林中队605人（13支），县林业局、县应急管理局每年定期组织开展业务技能培训、防灭火实战演练，提高森林消防员、应急队员、护林员等人员的能力和素质。

三、森林防火基础设施进一步提升

“十三五”期间，依托中央苏区（河源北片）森林重点高火险区综合治理工程项目，深入推进森林重点火险区综合治理，先后组织实施了林火远程视频监控、专业森林消防大队营房、森林防火物资储备库等工程项目，进一步完善森林防火基础设施，提升了森林防火数字化、信息化建设水平。

四、森林防火安全意识进一步增强

按照县有宣传车、乡镇有宣传栏、村有宣传员、农户有宣传册、网站有宣传专栏、主要林区路口有宣传牌“六有”模式，深入开展形式多样的森林防火宣传活动。通过对入山生产作业人员岗前教育，对零散入山人员提前教育，对林区旅游人员即时教育，对中小学生全面教育，对林区边缘从事农业生产人员针对性教育，实现重点人群森林防火精准宣传教育，进一步增强了社会群众森林防火安全意识。

五、风险隐患排查整治深入推进

公安、应急、林业等部门联合组织开展“猎火”等专项行动打击野外违规用火行为，整治违规用火引发森林火灾风险隐患。各部门按照抓重点时段、抓重点部位、抓重点区域、抓重点工程的要求，深入林区村居，深入山火易发多发区域，深入森林公园、自然保护区、国有林场等重点部位，深入林区项目工程建设施工现场，深入林农结合部、营林点、墓地连片区域排查整治森林火灾风险隐患，严防“家火上山、山火进村”，严防高压电力线路触碰树木、脱落引发山火，严防祭祀用火、农林事用火引发山火，严防生产、生活用火引发山火。

第二节 存在的主要问题

一、基础设施薄弱

县镇财力薄弱，投入不足。镇级森林防火物资储备库简陋，仓库容积、物资数量和质量达不到要求，生物防火林带密度较低，建设标准低，分布不均匀，森林防火道路里程较短，路况较差，通行能力不足，生物防火林带、防火道路等未能形成科学、完整、闭合的林火阻隔网络，未能发挥有效的阻火、断火作用，林火远程视频监控、安全检查站、瞭望哨、智慧卡口（森林哨卫）等设施设备不足，无法满足新形势下森林防火需要。

二、先进科技应用不足

目前森林防火主要依赖人防、物防，新技术、新装备应用不够广泛。林火远程视频监控覆盖率还达不到100%，仍存在死角、盲区，灭火装备仍以风力灭火机、二号工具等传统装备为主，以水灭火、个人防护等现代化装备建设力度不大，缺乏新型、轻便、大型、智能等高科技灭火装备，技防能力差。大数据、物联网、人工智能等信息技术应用不够广泛，未形成集预警、预报、预测于一体的林火预警监测和多方联动的指挥调度体系，森林防火信息化水平不高。

三、火灾防控难度大

全县森林面积大，森林资源丰富，但林种结构不合理，松树、杉木等易燃针叶林较多，林内平均可燃物载量达到63.76吨/每公顷，远远高于国际公认发生重特大森林火灾临界值（30吨/每公顷），极易引发较大以上森林火灾。随着社会经济发展，进入林区生产作业、旅游人员增多，林区生产性用火、生活性用火、吸烟等引发森林火灾危险源、隐患点排查整治难度大、周期长，加大了野外火源管理等森林火灾防控工作难度。

四、森林防火经费短缺

连平县是Ⅰ级重点防火区，森林防火任务繁重，但财力薄弱，森林防火投入少，难以满足新时期森林防火工作需求，森林防火队伍建设难以实现专业化，引进、应用先进科技和装备设施受到制约，相关专业人才的引进及培训缺少相应资金，资金的短缺严重制约森林防火事业发展。

第三节 森林防火面临的新形势

一、发展机遇

（一）森林防火工作进入新发展阶段

党中央、国务院高度重视森林防火工作，将其作为防灾减灾的重要任务，作出了一系列重大决策部署。习近平总书记多次就森林草原防火工作作出重要指示批示，为我们做好森林防火工作指明了前进方向、提供了根本遵循。党的二十大报告指出，坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。2021年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行林长制的意见》（厅字〔2020〕34号）推动设立省、市、县、乡镇等各级林长，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的森林草原资源保护发展机制，为深入推进森林防火现代化奠定坚实基础。2022年10月14日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强新形势下森林草原防火工作意见》（中办发〔2022〕60号），这是新中国成立以来，第一个由党中央、国务院办公厅批准印发的关于加强森林草原防火工作纲领性文件，系统规划了森林草原防火工作高质量发展的蓝图，为应对新形势下森林草原防火重大风险挑战提出了新举措、新思路、新理念，森林防火工作进入新发展阶段。

（二）碳达峰碳中和重大战略指明新方向

实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择，是构建人类命运共同体的庄严承诺。做好森林防火工作，将能减少因森林火灾产生的碳排放，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础。碳达峰碳中和重大战略决策，为提升森林火灾综合防控能力指明了新的方向，有力推动森林防火工作迈上新台阶，森林防火能力将伴随碳达峰碳中和重大战略逐步推进实现全面提升。

（三）绿美广东生态建设带来新机遇

《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》（粤发〔2022〕21号）提出提升绿美广东生态建设治理水平，强化森林资源保护监管要求。下一阶段，广东将坚持新发展理念，推进森林防火基础设施建设，健全森林防灭火责任、组织、管理、保障体系，全面推进森林防火治理体系和治理能力现代化，森林防火工作迎来全方位融入绿美广东生态建设新机遇。

（四）林业高质量发展提出新要求

为切实把生态优势转化为发展优势，连平县以国家储备林建设为抓手，充分利用现有资源和条件，发展特色旅游、林下经济、森林康养基地、产业园区等非木质产业，实现森林增量、生态增效、产业增值、农民增收、经济增速“五增多赢”，为进一步推动林业高质量发展，需要有效地扩大森林面积，增加木材蓄积量，这对新时期森林防火工作提出更高要求。

二、面临挑战

（一）极端气候增多，防火形势更加严峻

随着全球气候变暖，气候变化异常，极端天气频发，森林火灾呈阶段性集中爆发。连平县秋冬春季气候也呈暖干化趋势，近年来连续出现秋冬春旱、风高物燥，森林火险等级居高不下，森林火灾风险正由季节性风险向全年性风险转变、单一性风险向系统性风险转变，导致森林防火期延长，由季节性防火向全年性防火转变。加之林内可燃物载量随着生态修复工程实施持续增大，森林火灾风险不断增大，森林火灾发生的不确定性增加，极易造成重特大森林火灾，森林防火形势异常严峻。

（二）林区人为活动频繁，野外火源管控难度不断加大

连平是典型的山区县，也是农业大县，受传统生产方式和祭祀习俗的影响，清明节、重阳节等祭祀用火现象普遍，炼山造林、烧荒种植经济林和中药材等野外用火活动频繁，同时随着人民群众生活水平的提高，森林生态旅游、森林康养、林下生态产品采集体验等森林生态经济快速发展，进入林区人员越来越多，野外火源管理难度不断加大，森林防火压力持续增加。

（三）林区可燃物载量持续增加，防火工作面临多重考验

随着森林资源总量增长，林内植被越来越茂盛，林下枯枝落叶不断积累，可燃物载量持续增加，平均可燃物载量达到63.76吨/公顷，杉木、松树等易燃树种面积占比较大，稍有不慎就有可能引发较大以上森林火灾。

第三章 规划总则

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强新形势下森林草原防火工作的意见》，坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”的工作方针，压紧压实森林防火网格化管理责任，强化统筹协调，加强森林防火队伍建设，着力补齐基础能力短板，深化源头治理，完善宣传教育体系，建立健全联防联控机制，不断提升连平县森林火灾综合防控水平，有效防范化解重特大森林火灾风险，全力维护人民群众生命财产安全和生态安全，助力绿美广东生态建设，为厚植连平县林业高质量发展底色、筑牢粤东北重要生态屏障提供有力支撑。

第二节 基本原则

一、坚持党的领导、分级负责

加强党对森林防火工作的全面领导，把党的领导贯彻到森林防火工作全过程各方面，严格落实党委领导下的各级政府行政首长负责制，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，强化属地管理责任，压实各级林长责任，压实部门监管责任，建立健全森林防火责任落实机制。

二、坚持预防为主、综合管控

坚持预防为主、综合管控，全力抓好源头治理。强化森林火灾风险隐患排查整治，将风险化解在萌芽状态。加强森林防火宣传教育，着力增强社会群众防火安全意识。强化野外火源管控和林火预警监测，形成合力抓、共同管、防救结合的工作局面。

三、坚持以人为本、依法治火

牢固树立以人民为中心的发展思想，把安全工作贯穿到防火工作全过程，将依法治火作为森林防火工作最有效的治理手段和方式，依法管控火源，防患于未然，切实维护人民生命财产安全。

四、坚持突出重点、补齐短板

提升基础设施建设水平，补齐林火阻隔系统、预警监测、队伍装备等基础设施短板弱项。在自然保护区、国有林场、城镇周边等重点部位、重点区域规划实施一批基础设施建设项目，提升重点区域森林防火基础设施建设水平。

- 坚持分区防治、精准施策

根据全县森林资源条件、火险等级区划和火灾发生发展规律等实际情况，合理划分治理区域，对不同区域采取针对性治理措施，精准施策。

第三节 规划依据

一、法律法规

（一）中华人民共和国森林法（2019年修订）；

（二）中华人民共和国森林法实施条例（2018年修订）；

（三）森林防火条例（2008年修订）；

（四）广东省森林防火条例（2021年修正）。

二、政策文件

（一）国务院办公厅关于进一步加强森林防灭火工作的通知

（国办发〔2004〕33号）；

（二）中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见

（中发〔2015〕12号）；

（三）中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发<关于全面推行林长制的实施意见>的通知（粤发办〔2021〕18号）；

（四）广东省林业厅关于发布县级行政单位森林火险区划等级的通告（粤林〔2014〕48号）；

（五）广东省森林防灭火工作责任制实施办法（粤林〔2015〕515号）；

（六）广东省林业厅关于公布森林防火重点地区名录的通知（粤林〔2017〕117号）；

（七）河源市人民政府办公室关于修订印发河源市地震应急预案等3个专项应急预案的通知（河府办〔2021〕41号）；

（八）河源市全面推行林长制的实施方案（河办字〔2021〕73号）；

（九）河源市护林员和专业森林消防队伍管理办法（河府办〔2021〕3号）；

（十）河源市强化森林防火机制的工作方案（河森防指

〔2021〕8号）。

三、技术规程

（一）全国森林火险区划等级标准（LY/T 1063-2008）；

（二）森林重点火险区综合治理工程项目建设标准（林计发〔2004〕16号）；

（三）林火阻隔系统建设标准（LY/T 5007-2014）；

（四）森林消防专业队伍建设标准（LY/T 5009-2014）；

（五）森林防火数字超短波通信系统技术规范（LY/T 2664-2016）；

（六）森林防火视频监控系统技术规范（LY/T 2851-2016）；

（七）森林防火视频监控图像联网技术规范（LY/T 28 52-2016）；

（八）森林防护宣传设施设置规范（LY/T 2798-2017）；

（九）广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备

规（粤林〔2017〕67号）。

四、上位规划

（一）全国森林防火规划（2016-2025年）；

（二）广东省森林防火规划（2017-2025年）；

（三）广东省森林防火“十四五”实施方案；

（四）河源市森林防火规划（2021-2025 年）；

（五）河源市创建国家生态文明建设示范市规划；

（六）河源市应急管理“十四五”规划；

（七）河源市林业保护发展“十四五”规划；

（八）广东省河源市国家森林城市建设总体规划（2019-2028年）。

第四节 规划范围及期限

规划范围为连平县辖区内13个镇，159个行政村，黄牛石林场、青年林场。规划期限为2024-2030年。

第五节 规划目标

通过森林防火能力建设工程，进一步建立健全森林火灾预防、扑救、保障三大体系，加强预警监测系统、通信指挥系统、林火阻隔系统、森林消防队伍能力装备、森林航空消防能力、森林防火宣传教育建设，逐渐建立森林防火长效机制，实现预警响应规范化、火灾扑救科学化、队伍建设标准化、装备建设机械化，基本实现森林防火治理体系和治理能力的现代化，守住“不起火 不成灾”两条防线。至规划期末，实现重点区域森林防火瞭望哨、林火远程视频监控覆盖率达到95%以上，森林防火专业队伍配备率达到100%，24小时火灾扑灭率达到98%以上，生物防火林带及防火道路得到全面完善，确保全县森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内。

第四章 规划总体布局

根据《全国森林防火规划》《广东省森林防火规划（2017-2025）》和《河源市森林防火规划（2021-2025年）》中关于森林火险等级区划分的相关内容，连平县属于I级火险区。基于森林资源分布情况以及布局原则，参考相关规划，规划连平县森林防火“北部、中南部、东南部”3个森林火灾防治区总体布局。

图4-1连平县森林防火建设分区布局示意图

一、北部森林火灾防治区

区域范围：该区域涉及陂头镇、上坪镇、内莞镇。区域内分布有眼镜湖地质公园、银梅峰林、六祖燕岩古寺、黄牛石自然保护区（省级）、黄牛石国有林场、圣迹苍岩旅游区。区域内林地面积7.87万公顷，占连平县林地总面积的43.92%。

区域特点：该区域北与江西省龙南市、全南县接壤，西与韶关市翁源县毗邻，东与河源市和平县相邻，南与连平县的油溪镇、元善镇、隆街镇交界。区域内地形地貌复杂，山高林密，森林资源丰富，主要有亚热带常绿阔叶树种、杉木、松树和灌木等，区域内针叶林比例较高，森林资源风险等级高，该区域陂头镇、上坪镇森林资源风险等级为高风险区，内莞镇为中高风险区，林区可燃物载量相对其他乡镇来说较高，比较容易发生森林火灾。同时该区域山势比较高，生物防火林带密度低、工程阻隔带长度较小，林火阻隔网络不完善，山火扑救比较困难，火势较难控制，易引发较大森林火灾。区域内共有护林员214人，人均管护面积367.75公顷，管护水平较低。据历史森林火情数据分析，起火原因以农事用火、扫墓等生产性用火、民俗性用火为主。该区域属连平县森林火灾重点防治区，区域内鹰嘴蜜桃、三华李等水果种植面积较大，农事、造林用火作业较频繁，野外火源较多，减灾能力较低，野外火源管控和重点火险隐患排查难度大。

治理措施：规划实施生物防火林带建设项目，在易发、多发区域，沿山脊线、村界营造生物防火林带，完善林火阻隔网络，发挥生物防火林带断火、阻火功能；因地制宜规划设置森林防火瞭望哨、增加林火远程视频监控摄像头，提高林火远程视频监控覆盖率，提升林火监测预警能力；规划实施森林防火宣传教育场所建设项目，增强群众森林防火意识；以镇、村为单位，按照山林面积大小划定巡护片区网格，落实森林防火巡护责任；推广风力灭火、以水灭火技术，提高森林防火队伍森林火情处置能力，守住“不起火 不成灾”两条防线。

二、中南部森林火灾防治区

区域范围：该区域涉及元善镇、溪山镇、隆街镇、田源镇。其中元善镇是连平县委、县政府所在地，是连平县政治、经济、文化中心。区域内分布有西山瀑布、戈罗耸翠、南粤江古驿道、新河泛绿景区等。区域内林地面积5.876万公顷，占连平县林地总面积的31.90%。

区域特点：地处连平县中南部，森林资源较为丰富，区域杉树、松树、桉树和阔叶树种广泛分布，区域可燃物载量丰富，平均可燃物载量已超过国际公认的临界值。人口密度大、人口流动性大，经济发展较好，同时水资源丰富，大广高速、汕昆高速、武深高速、105国道、358国道等南北、东西贯穿，交通较为便利，为以水灭火提供良好交通、水资源自然地理条件。该区域护林员200人，平均每人管护森林293.8公顷，森林管护水平相对较高。元善镇是县森林消防大队、县消防救援大队驻地，森林消防应急力量专业化程度较高，可快速、有效处置森林火情。该区域森林火情起火原因主要为烧杂、烧荒等野外农事用火引发。

治理措施：规划实施城镇周边生物防火林带建设项目，完善林火阻隔网络，提高工程设防能力，严防山火蔓延成灾；因地制宜规划设置森林防火瞭望哨，提高森林防火监测预警能力；规划实施森林防火宣传检查站标准化建设、智能卡口建设项目，在主要进山路口设置森林防火临时检查站，严禁进山人员携带火种进山，落实违规违法野外用火举报制度，提高火源管控能力；以镇、村为单位，按照山林面积大小划定巡护片区网格，落实巡护责任；因地制宜推广以水灭火、风力灭火技术，提升该区域森林防火队伍处置森林火情能力，守住“不起火 不成灾”两条防线。

三、东南部森林火灾防治区

区域范围：东南部森林火灾防治区涉及大湖镇、高莞镇、三角镇、绣缎镇、油溪镇、忠信镇等6个乡镇。区域内分布蝴蝶谷、瓮潭水库、关爷庙、粤赣古驿道、红色大湖寨等景点。区域内林地面积4.454万公顷，占全县林地面积的24.18%，其中北部油溪镇林地面积2.5832万公顷，占区域内林地面积的58%。

区域特点：该区域地处连平县东南部，南连东源县顺天镇，东与东源县船塘镇，和平县公白镇相邻，北与连平县上坪镇、内莞镇相连，西与连平县田源镇相邻。区域内工商业发达，是连平县经济最活跃地区。区域内森林资源较为丰富，人工林以桉树、杉木、松树等易燃树种为主。北部高莞镇、油溪镇两镇高山峻岭，山火扑救较为困难，忠信镇人口多，进山入林登高踏青游玩人员多，管理难度大，以上三个乡镇是该区域森林火灾易发、多发区。区域共有护林员191人，人均管护面积135.24公顷，管护水平全县最高。该区发生较大以上森林火情占较大比例，连平县历史上重特大森林火情均发生在该区域，起火原因多为烧荒、烧杂引起。

治理措施：规划实施城镇周边生物防火林带建设、防火道路建设项目，完善林火阻隔系统，严防山火蔓延成灾；规划建立健全该区域内森林防火协同机制、联防联控机制，提升森林防火综合防控能力；因地制宜规划设置森林防火瞭望哨，提高森林防火监测预警能力；规划实施智能卡口、森林防火检查站建设项目，禁止进山人员携带火种进山，落实违规违法野外用火举报制度，严格管控林区及周边生产性用火；以镇、村为单位，按照山林面积大小划定巡护片区网格，落实巡护责任；规划实施森林消防蓄水池、航空取水点等以水灭火设施建设项目，推广以水灭火技术，提高该区域森林防火队伍处置森林火情能力，守住“不起火、不成灾”两条防线。

第五章 规划重点建设任务

森林防火规划重点是加强森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。本次规划结合连平县森林资源分布现状、森林防火建设情况和资金投资概况，明确了连平县在规划期内的重点建设任务，保障规划期内重点项目的落实。

第一节 预防体系建设

一、森林火险预警监测系统

规划建设视频监控系统、无人机巡护系统、护林员北斗巡护系统，形成天上有卫星、空中有无人机、山上有监控前端点（瞭望哨）、林中有护林员的立体巡护巡查体系，实现森林防火“天空地人”四位一体立体监控。详见表5-1。

表5-1 连平县森林火险预警监测系统重点建设任务明细表

| 建设区域 | 森林火险综合监测站 （座） | 视频监控前端设备 （套） | 瞭望哨（座） | 移动巡护终端 （台） | 无人机巡护装备 （套） | 监控塔台 （座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 8 | 26 | 28 | 624 | 15 | 1 |
| 县本级 | - | - | - | 14 | 2 | 1 |
| 陂头镇 | 1 | 2 | 3 | 80 | 1 | - |
| 内莞镇 | 1 | 2 | 2 | 60 | 1 | - |
| 上坪镇 | - | 2 | 3 | 70 | 1 | - |
| 大湖镇 | - | 2 | 1 | 20 | 1 | - |
| 高莞镇 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | - |
| 三角镇 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | - |
| 绣缎镇 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | - |
| 油溪镇 | - | 2 | 3 | 80 | 1 | - |
| 忠信镇 | 1 | 2 | 4 | 30 | 1 | - |
| 隆街镇 | - | 2 | 3 | 70 | 1 | - |
| 田源镇 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | - |
| 溪山镇 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | - |
| 元善镇 | - | 2 | 4 | 80 | 1 | - |

（一）森林火险预警系统建设

规划在视野开阔的制高点因地制宜设置森林防火瞭望哨28座，同时在原有6座森林火险综合监测站的基础上再建设8座，达到每个镇至少1座森林火险综合监测站。配备森林火险因子电子显示屏8块，手持森林火险监测仪32台，统一开发基于多源信息融合的森林火险预警模型及配套系统软件，建立全县森林防火预警平台，与气象部门合作，建成连平县森林火险预报预警系统。

（二）林火远程视频监控系统建设

规划增设林火远程视频监控前端设备26套，对原有97套视频监控前端设备进行维护或更新，确保林火远程视频监控系统能够有效发挥预警作用。规划在重点林区或生态敏感地区新建监控塔台1座，用于重点区域林火远程视频监控集成和指挥调度。规划购置配备红外探测仪15台、望远镜15部。

（三）空中无人机巡护系统建设

规划购置支持遥感拍照、录像、云台控制功能、喊话功能、规划航线功能、GPS定位功能及红外监测等功能的无人机巡护装备15套。

（四）护林员网格化管理系统建设

规划购置护林员北斗移动巡护终端624台，实现配备率达100%，依托护林员网格化智慧管理平台，按照森林资源分布及山林面积大小，全县划分3个森林火灾防治区，13个镇级巡护片区、159个村级巡护片区、581个巡护网格，明确护林员巡护责任。

二、林火阻隔系统建设

遵循“先易后难、突出重点、因地制宜、因险设防、统筹规划、科学设计、分批建设”的原则，在林区单块面积大于1000亩且针叶林分布较多的山脊位置以及城镇周边林地边缘营造生物防火林带，与道路、河流形成林火阻隔网络。

（一）生物防火林带建设

生物防火林带是连平县林火阻隔系统建设的主要内容。针对地形复杂和防灭火难度较大的区域、连片针叶林区、防火道路和以水灭火设施薄弱区域等敏感区域，沿林缘、山脊线、林区道路两侧规划建设生物防火林带318.017公里（主林带宽度不低于20米，副林带宽度不低于15米），每公顷生物防火林带增加1.7米，维护、修复原有防火林带227.61公里。生物防火林带建设结合低效林、易燃林改造以及林区景观提升等林业相关工程进行建设。

表5-2 连平县生物防火林带建设规划统计表

| 建设区域 | 维护、修复防火 林带(公里） | 新建防火 林带(公里） | 规划期末防火 林带(公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 227.61 | 318.017 | 545.627 |
| 陂头镇 | 6.07 | 27.25 | 33.32 |
| 大湖镇 | 11.15 | 9.264 | 20.414 |
| 高莞镇 | 7.69 | 48.80 | 56.49 |
| 隆街镇 | 23.68 | 31.36 | 55.04 |
| 内莞镇 | 19.70 | 48.85 | 68.55 |
| 三角镇 | 4.28 | 10.00 | 14.28 |
| 上坪镇 | 7.47 | 58.42 | 65.89 |
| 田源镇 | 19.03 | 11.06 | 30.09 |
| 溪山镇 | 34.96 | 33.99 | 68.95 |
| 绣缎镇 | 0.00 | 10.03 | 10.03 |
| 油溪镇 | 9.69 | 16.199 | 25.889 |
| 元善镇（含黄牛石林场、林科所） | 77.72 | 39.527 | 117.247 |
| 忠信镇 | 6.17 | 30.517 | 36.687 |

（二）林区防火道路建设

规划维护现有森林防火道路基础上，进一步完善森林防火支道，优先修复、改造、升级林区废弃的集材路和简易路，适当连通断头路；规划在国有林场、自然保护地、山区中心镇村、火灾易发多发区等区域实施森林防火道路建设项目，构建便捷、通达的防火道路网络，实现扑火队伍半小时到达火场。

三、森林防火宣传教育系统

本规划期内，基于现有森林资源分布，建立森林防火宣教展览室1间；按每5公里林区道路1块宣传牌标准，设置宣传牌402块；按照每个有林地的村（社区）1个宣传栏标准，设置宣传栏171个；按照每个防火检查站配备1套语音警示宣传设备，配备语音警示宣传设备81套；同时规划购置宣传车17辆。详见表5-3。

表5-3 连平县森林火灾防治宣传教育设施建设规划统计表

| 建设区域 | 宣教展览室（间） | 宣传牌（块） | 宣传栏（个） | 宣传车（辆） | 宣传设备（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1 | 402 | 171 | 17 | 81 |
| 县本级 | 1 | - | - | 4 | - |
| 陂头镇 | - | 47 | 18 | 1 | 4 |
| 大湖镇 | - | 17 | 9 | 1 | 6 |
| 高莞镇 | - | 13 | 10 | 1 | 8 |
| 隆街镇 | - | 38 | 18 | 1 | 13 |
| 内莞镇 | - | 42 | 11 | 1 | 2 |
| 三角镇 | - | 11 | 10 | 1 | 2 |
| 上坪镇 | - | 40 | 16 | 1 | 1 |
| 田源镇 | - | 29 | 7 | 1 | 4 |
| 溪山镇 | - | 26 | 9 | 1 | 4 |
| 绣缎镇 | - | 17 | 8 | 1 | 8 |
| 油溪镇 | - | 50 | 18 | 1 | 13 |
| 元善镇 | - | 51 | 22 | 1 | 5 |
| 忠信镇 | - | 21 | 15 | 1 | 11 |

第二节 扑救体系建设

一、森林防火通信和信息指挥系统建设

加强森林防火通信系统基础设施建设，规划购置森林防火通信车1辆、森林防火指挥车1辆，超短波数字对讲机40部，利用森林防火综合通信系统和省、市大数据平台，加强信息共享和资源整合，建立覆盖多级指挥中心的综合指挥调度平台，依托森林防火通信系统和GIS地理信息系统，建立健全贯通全县上下的“预警—监测—指挥—扑救”系统，实现重点区域火场通信覆盖率达到98%以上。

二、以水灭火系统建设

规划购置森林消防水车13辆、高压细水雾灭火器100台、脉冲水枪（背负式）100支、便携式移动水囊（水池）50个等。在水文条件较好的地区建设蓄水池、水井、拦水坝、航空取水点等，为以水灭火以及航空灭火提供保障。

三、森林防火队伍能力建设

规划购置灭火水枪、风力灭火机、二号扑火工具、油锯等防灭机具，提高镇应急救援中队和护林中队等森林防火队伍装备水平，按照队伍建设管理“三到位”（人员到位、培训到位、基地建设和装备物资到位）的要求，加强森林防火队伍能力建设，森林特别防护期按森林防火网格数量分组前置驻防，提高基层森林防火的综合防控能力。

表5-4森林消防应急救援中队扑火机具类装备配备规划统计表

| 项目 | 规划数量 | 总计 |
| --- | --- | --- |
| 灭火水枪（支） | 91 | 91 |
| 风力灭火机（台） | 91 | 91 |
| 油锯（台） | 39 | 39 |
| 割灌机（台） | 39 | 39 |
| 水泵（台） | 26 | 26 |
| 水带（米） | 13000 | 13000 |
| 二号工具（把） | 260 | 260 |
| 对讲机（台） | 65 | 65 |

第三节 保障体系建设

保障体系建设内容主要是森林防火物资储备库建设，按标准配给防火物资，定时检查更新防火物资，保障防火物资有效供给。

一、森林防火物资储备库建设

连平县现有1个县级物资储备库和13个乡镇物资储备库，总库容1076立方米。规划对未达到《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》要求的防火物资储备库进行改建或扩建，实现森林防火物资前移，且以上所有物资储备库均要求建立健全森林消防应急物资储备的出、入库台账登记等各项管理制度；各类物资应当分类存放；物资存放最底层要距地面20厘米以上。防火物资储备库安排专人看管，对相关物资进行定期清点和维护，确保防火物资随时拿得出、用得上。

表5-5 连平县森林防火物资储备库建设规划统计表

| 建设区域 | 林地面积（h㎡） | 储备库数量 | 储备库等级 | 现有库容 （m³） | 改建库容 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 178840.0 | 14 |  | 1076 | 230 |
| 县本级 | - | 1 | 县级 | 156 | 180 |
| 陂头镇 | 26195.4 | 1 | 县级以下 | 100 | - |
| 大湖镇 | 4253.3 | 1 | 县级以下 | 60 | - |
| 高莞镇 | 4600.9 | 1 | 县级以下 | 45 | - |
| 隆街镇 | 19831.3 | 1 | 县级以下 | 30 | 50 |
| 内莞镇 | 20535.6 | 1 | 县级以下 | 100 | - |
| 三角镇 | 2083.3 | 1 | 县级以下 | 45 | - |
| 上坪镇 | 26432.0 | 1 | 县级以下 | 100 | - |
| 田源镇 | 9098.7 | 1 | 县级以下 | 90 | - |
| 溪山镇 | 8713.0 | 1 | 县级以下 | 45 | - |
| 绣缎镇 | 4165.4 | 1 | 县级以下 | 65 | - |
| 油溪镇 | 25832.2 | 1 | 县级以下 | 60 | - |
| 元善镇 | 21113.0 | 1 | 县级以下 | 100 | - |
| 忠信镇 | 5985.9 | 1 | 县级以下 | 80 | - |

二、森林防火物资储备

按照《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》《广东省森林火灾“四个一”应急处置机制工作指引》等要求，规划建立相应规模的兼职防灭火队伍，按照“3+3+3+1”标准（即每10名队员配备3支背负式水枪、3台风力灭火机、3把锄头或铁锹、1台油锯）配齐兼职防灭火队伍扑火装备，提升防灭火队伍装备水平。

表5-6各级森林消防应急物资储备库扑火物资基本储备标准

| 物资名称 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  | 镇级 |  |  | 建议储备年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I级火险等级 | II级火险等级 | III级火险等级 | 森林面积>20万亩 | 森林面积≥10万亩 | 森林面积<10万亩 |  |
| 风力灭火机（台） | 200 | 80 | 50 | 50 | 30 | 15 | 10 | 5 | 5年 |
| 二号扑火工具（把） | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 80 | 50 | 5年 |
| 油锯(台) | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5年 |
| 割灌机（台） | 20 | 19 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 |  | 5年 |
| 灭火水枪（支)※ | 300 | 100 | 100 | 50 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5年 |
| 水泵（台） |  | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5年 |
| 水带（米） |  | 5000 | 2500 | 2500 | 1000 | 300 | 200 | 100 | 5年 |
| 砍刀（把）※ | 400 | 150 | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 长期 |
| 消防铲（把）※ | 400 | 150 | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 长期 |
| 组合工具(套)※ | 500 | 500 | 100 | 20 | 20 |  |  |  | 5年 |
| 应急灯（个）※ | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5年 |
| 强光工作灯（个）※ | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 5年 |
| 望远镜（个） | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 长期 |
| 扑火服（套) | 500 | 160 | 160 | 160 | 140 | 40 | 40 | 20 | 5年 |
| 消防头盔（个） | 500 | 160 | 160 | 160 | 140 | 40 | 40 | 20 | 5年 |
| 阻燃手套(双) | 50g | 160 | 160 | 160 | 140 | 40 | 40 | 20 | 5年 |
| 防扎鞋(双) | 500 | 160 | 160 | 160 | 140 | 40 | 40 | 20 | 5年 |
| 防寒服（件) | 500 | 160 | 160 | 160 | 140 | 40 | 40 | 20 | 5年 |
| 对讲机（部） | 100 | 50 | 30 | 20 | 20 |  |  |  | 5年 |
| 注：带“※”的装备可根据各地实际情况确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 建立健全森林防火长效机制

第一节 建立健全森林防火责任机制

根据《森林防火条例》《广东省森林防火条例》和《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》《广东省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则》《广东省森林防火工作责任制实施办法》等有关规定，将森林防火工作纳入领导干部任期生态文明建设责任制考核和党政领导干部生态环境损害责任追究体系，按照“党政同责、终身追究”要求，严格落实森林防火地方政府行政首长负责制，建立健全森林防火工作考核、责任追究机制。

第二节 建立健全森林防火队伍建设机制

一、加强森林消防队伍建设

按照“形式多样化、指挥一体化、管理规范化、装备标准化、训练常态化、用兵科学化”的总体要求，建立以专业森林消防队伍为主、半专业扑火队伍为辅的森林消防队伍。探索利用政府购买服务方式，鼓励、支持社会力量组建专业森林消防队伍。推行森林消防队伍认证和专业队员持证上岗制度，提高专业化灭火作战能力。

二、加强护林员队伍建设

创新森林资源管护机制，完善护林员聘用和绩效考核制度，明确管护区域、管护责任，提高护林员队伍建设管理水平，建强建优护林员队伍，充分发挥护林员防火巡查、火情监测、制止违规用火行为森林防火源头管控的重要作用。

第三节 建立健全经费保障机制

一、落实财政经费保障政策

依据《森林防火条例》《广东省森林防火条例》的规定，地方各级政府应将森林火灾预防、扑救和基础保障经费纳入本级财政预算，保证森林防火工作需要。按照事权划分原则，进一步理清各镇政府承担的职责，明晰县、镇两级事权划分，建立各级财政共同投入的经费保障机制。

二、推进森林火灾保险政策

结合集体林权制度改革，扩大森林保险范围，鼓励通过保险形式转移森林火灾风险，提高林业防灾减灾能力和灾后自我救助能力。引导保险公司主动参与森林火灾预防，实现“双赢”目标和良性循环。

三、拓宽森林防火资金渠道

结合本地实际，积极探索和建立森林防火多层次、多渠道、多主体的社会化投入机制。鼓励林区旅游风景区、森林公园等单位将门票收入提取一定比例用于该区域森林防火工作。鼓励森林、林木、林地经营主体安排一定经费用于森林防火设施设备的建设。鼓励公民、法人和其他社会组织为森林防火工作提供资金、捐赠物资和技术支持，提高森林防火社会化水平。

第四节 建立健全依法治火工作机制

探索制定与《广东省森林防火条例》配套的规范性文件，出台连平县林区野外火源管理办法、连平县森林防火责任制等一系列森林防火规范性文件，建立健全森林防火管理机制、责任追究机制。进一步开展森林防火执法培训，加强森林防火执法队伍能力建设，为依法治火提供必要的保障。同时构建公安、应急、林业等部门协同联动的涉火案件联合侦办机制，定期联合开展“猎火”行动，严厉打击违反《连平县人民政府森林防火禁火令》的林区违规野外用火行为，牢牢守住“不起火 不成灾”两条防线。

第七章 投资估算与资金筹措

第一节 估算依据

一、森林防火工程技术标准（LYJ 127-91）；

二、《全国森林防火规划（2016-2025年）》投资测算表；

三、《广东省森林防火规划（2017-2025年）》投资测算表；

四、森林火险区综合治理工程项目建设标准（林计发〔20

14〕19号）；

- 五、森林防火物资储备库工程项目建设标准（建标22-

- 2009）；

六、森林火情瞭望监测设施建设标准（建标23-2009）；

七、森林航空消防工程建设标准（LY/T5006-2014）；

八、林火阻隔系统建设标准（LY/T5007-2014）；

九、森林防火专业队伍建设标准（LT/T5009-2014）；

十、广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范（粤林〔2017〕67号）；

十一、广东省专业森林消防队伍建设管理规定（粤林〔2017〕57号）；

十二、设备价格：参考《广东省森林防火规划（2017-2025）》所涉及的设备价格，以及省内其他市县森林防火规划最近设备价格，非标准设备则取估算价格。

第二节 投资估算

各类防火基础设施及修建工程投资金额，按照国家、广东省和河源市相关标准，进行市场价估算。本规划只估算直接费用，不包括规划设计费、招投标费和监理费等间接费用。

经估算，规划投资总需求为4500.05万元，其中：森林火灾预防体系建设投资3792.90万元，占比84.29%；森林火灾扑救体系建设投资638.15万元，占比14.18%；森林火灾保障体系建设投资69.00万元，占比1.53%，具体项目投入额应按照财力状况和预算管理的规定编制、报批，规划到期后可视情况展期实施。详见表7-1。

表7-1森林防火建设项目投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 项目名称 | 投资估算 （万元） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林火灾预防体系建设工程 | 小计 | 3792.90 | 84.29% |
|  |  | 森林火险预警监测系统建设 | 828.30 | 18.41% |
|  |  | 林火阻隔系统建设 | 2520.00 | 56.00% |
|  |  | 森林防火宣传教育系统建设 | 444.60 | 9.88% |
| 2 | 森林火灾扑救体系建设工程 | 小计 | 638.15 | 14.18% |
|  |  | 森林防火通信和信息指挥系统建设 | 90.00 | 2.00% |
|  |  | 以水灭火系统建设 | 398.00 | 8.84% |
|  |  | 森林防火队伍能力建设 | 150.10 | 3.34% |
| 3 | 森林火灾保障体系建设工程 | 小计 | 69.00 | 1.53% |
|  |  | 森林防火物资储备库建设 | 69.00 | 1.53% |
| 合计 |  |  | 4500.05 | 100.00% |

第三节 资金筹措

本规划建设项目投入资金包括：森林火险预警监测系统、林火阻隔系统、森林防火宣传教育系统、森林防火通信和信息指挥系统、以水灭火工程、森林防火队伍能力建设、森林防火物资储备库及储备物资等七个重大项目，建设资金来源包括：中央、省的投资或补助；地方投资、配套或补助；以及单位自筹和个人投资等。具体单项工程或项目的投资以工程实施方案或可行性研究报告为准。

第八章 效益评价

第一节 生态效益

森林是一个具有自我调节能力的生态系统，但是系统的自我调节能力是有一定限度的，当外来干扰因素，如森林火灾超过森林生态的自我调节能力后，系统就会失去平衡，规划实施后，可以提高控制和减少森林火灾的能力，有利于维持森林生态系统的平衡，使森林资源充分发挥它的生态作用。规划的实施不但有利于保护森林生态类型的多样性，有利于规划区内生物物种及其遗传的多样性，有利于保护生物群落地带的特殊性，有利于保护和改善野生生物的生存栖息环境，而且还将充分发挥森林所具有的涵养水源、保持水土、防止水土流失、改良土壤、调节气候、防止污染、美化环境等多种生态效能。更重要的是可以保持火险区内生态系统的完整性和连续性。

第二节 社会效益

连平县在河源市具有重要的战略地位。保护连平县森林的安全，具有特殊的社会意义。规划的实施，能保护连平县优良的生态环境，必然促进林业和旅游业及农副业的发展，减少农林业的自然灾害，保证林区景观资源的安全，对促进人民的安居乐业和社会经济稳定发展具有重要意义。现代社会，需要一个安定的社会环境。森林防火是社会安定的需要，要保护好林区人民生命财产安全，必须做好森林防火工作。通过本规划的实施，将进一步健全森林防火管理机构，完善管理制度，提升基础设施建设水平，增强公众森林防火意识，提高森林火灾综合防控能力，有效预防森林火灾，降低森林火灾损失，改变多年以来的有火扑火的被动防火局面，进入以对火险区综合治理为主的主动防火阶段，对保护区域内的森林生态平衡，实现社会经济可持续发展具有重要的战略意义。

第三节 经济效益

森林防火是一项面向全社会、全人类的社会公益事业，是难以直接用经济价值来衡量的。森林具有巨大的生态效益、社会效益，从长远、整体、生态经济学的眼光来看，生态效益和社会效益也就是森林的巨大的经济效益。规划的实施，可以有力提升森林火灾综合防控能力，减少森林火灾发生，降低森林火灾损失，保障森林资源和生态环境安全，进一步助力绿美连平生态建设，促进林业高质量发展，推动林业产业经济发展。

第四节 综合评价

规划的实施，将进一步加强连平县森林防火的规范化、信息化建设，提升基础设施建设水平，增强防灾减灾综合能力，有效减少森林火灾发生，降低森林火灾损失，有效保护森林资源和生态环境，推动森林旅游、森林康养等林业产业快速发展，助力连平林业高质量发展、绿美生态建设，并为连平社会经济可持续发展注入新动能。

第九章 保障措施

第一节 明确任务目标

本规划总体目标主要由县人民政府和相关部门负责组织落实，并逐项细化任务，明确责任和进度，纳入综合考核和绩效评价体系。各部门根据本规划涉及的相关政策和经费保障，尤其是将森林防火工程设施设备运行维护经费落实到位，确保规划目标的实现。

第二节 加强统筹协调

加强本规划与相关领域专项规划之间的衔接，确保各相关规划目标一致、各有侧重、协调互补。各级森林防火主管部门要按照职责分工通力协作，指导规划实施，并为规划有效实施创造条件，形成整体合力，确保有关政策落实到位。

第三节 强化项目组织

按照“统一规划、分级实施、条块结合”的原则，明确项目实施主体及内容，强化项目组织执行力度。林火阻隔系统工程、防火应急道路工程及信息指挥系统工程等宜按条为主实施；在项目组织条件成熟的情况下，按照区域综合治理的原则，实施以块为主的综合防控建设项目，针对森林防火重点区的重点建设任务，统筹组织实施若干综合治理大项目建设。

第四节 严格项目管理

按照国家基本建设和专项资金使用的有关规定，加强项目申报、审批、实施、验收等环节的监督和管理，落实项目配套资金、自筹资金及日常运行维护资金，争取建设成为全市森林防火基础设施建设示范区，发挥典型示范作用，提升项目建设和管理水平。

第五节 加大经费投入

森林防火是一项社会公益事业，其建设和实施经费除中央、省、市投入外，还应建立以政府投入为主的森林防火经费保障机制。把森林防火基础设施及装备能力建设纳入政府的国民经济和社会发展规划，纳入林业发展和生态建设规划，并按国民经济的发展水平逐步加大投入力度。建立稳固的预警、通信、信息等设施的运行维护经费渠道，积极推进森林火灾有偿扑救，将大面积造林绿化、林区建设等工程的森林防火设施建设资金纳入该工程总投资。

第六节 科技赋能，提高森林防火科技水平

全面推广应用林火远程视频监控、以水灭火、航空灭火、无人机监测等先进防灭火技术，定期举办培训班，组织学习森林防火新理论、新方法、新技术，从防火项目建设投资中安排一定比例资金用于森林防火先进技术推广，推动森林防火信息化、现代化水平迈上新台阶。

第七节 加强宣传教育

加强森林防火宣传，积极促进公众参与，采取切实有效措施，不断推进政务公开，提高森林防火工作的透明度和公众参与度。大力整合全社会资源，集中力量开展科普及专业培训，组织开展森林防火应急演练，推进森林防火科普基地建设，大力提升全社会森林防火的意识和森林防火能力，使森林防火成为全社会的自觉行动。

第八节 实施绩效考核评估

制定规划目标任务完成情况评价绩效考核办法，建立有效的指标体系和科学合理的评价考核机制。县政府有关部门对各乡镇规划任务完成情况实行年度检查，对完成情况较好的给予政策和资金倾斜。规划实施过程中，县林业局跟踪分析规划实施情况，掌握主要目标和任务完成进度，适时开展规划评估，提交评估报告，并根据评估结果提出需要调整的规划内容或对规划进行修订的建议，报县政府批准后实施。

附表1.连平县森林防火基本情况统计表

2.连平县森林防火道路与阻隔系统工程现状统计表

3.连平县森林防火队伍能力及装备现状统计表

4.连平县防火物资储备库统计表

5.连平县防火宣教及其它防火基础设施统计表

6.连平县森林防火2024-2030年重点建设任务一览表

附图略